АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.04.2018 № ПОС.03-0387/18

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации

г. Переславля-Залесского от 23.09.2015 №ПОС.03-1441/15

«Об утверждении городской целевой программы

«Сохранность автомобильных дорог

города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы»»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.02.2018 №15 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы «О бюджете городского округа города Переславля-Залесского на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в целях уточнения объема финансирования и изменения программных мероприятий

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.09.2015 №ПОС.03-1441/15 (в редакции постановлений Администрации г. Переславля-Залесского от 25.02.2016 №ПОС.03-0196/16, от 30.08.2016 №ПОС.03-1202/16, от 08.11.2016 №ПОС.03-1588/16, от 02.03.2017 №ПОС.03-0200/17, от 31.05.2017 №ПОС.03-0639/17, от 01.08.2017 №ПОС.03-1037/17, от 19.09.2017 №ПОС.03-1287/17, от 16.03.2018 №ПОС.03-0263/18), следующие изменения:

1.1. В Паспорте городской целевой программы позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | 465 796,912 тыс. руб. в том числе: - средства областного бюджета – 188 148,453 тыс. руб. - средства городского бюджета – 216 593,459 тыс. руб. - внебюджетные источники – 61 055,000 тыс. руб. в том числе по годам: 2016 г. – 77 634,071 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 36 587,000 тыс. руб. - средства городского бюджета – 37 747,071 тыс. руб. - внебюджетные источники – 3 300,000 тыс. руб. 2017 г.- 233 209,406 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 126 592,903 тыс. руб. - средства городского бюджета – 69 356,503 тыс. руб. - внебюджетные источники – 37 260,000 тыс. руб. 2018 г. – 89 653,435 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 24 968,550 тыс. руб. - средства городского бюджета – 44 189,885 тыс. руб. - внебюджетные источники – 20 495,000 тыс. руб. 2019 г. – 32 650,000 тыс. руб., в том числе: - средства городского бюджета – 32 650,000 тыс. руб. 2020 г.- 32 650,000 тыс. руб., в том числе: - средства городского бюджета – 32 650,000 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Финансовые ресурсы |  | 465796,912 | 77634,071 | 233209,406 | 89653,435 | 32650,000 | 32650,000 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 188148,453 | 36587,000 | 126592,903 | 24968,550 | 0,000 | 0,000 |
| - городской бюджет | тыс. руб. | 216593,459 | 37747,071 | 69356,503 | 44189,885 | 32650,000 | 32650,000 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. | 61055,000 | 3300,000 | 37260,000 | 20495,000 | 0,000 | 0,000 |

1.3. Раздел «6. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению 1.

1.4. Раздел «6.1 Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2016-2020 гг.» изложить в следующей редакции согласно приложению 2.

1.5. Раздел «6.2 Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2016-2020 гг.» изложить в следующей редакции согласно приложению 3.

1.6. Раздел «6.3 Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обновлению подвижного состава в г. Переславле-Залесском» изложить в следующей редакции согласно приложению 4.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                             В.Ю. Леженко

.

Приложение 1 к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от  04.04.2018 № ПОС.03-0387/18

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия | Ед. изм. |  |  | 2015 г. | Значение целевого индикатора, сумма расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (нарастающим итогом) | кв.м. |  |  | 24139 | 33389 | 33389 | 33389 | 33389 | 39589 |
| 2. | Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог города | % |  |  | 18,4 | 19,7 | 20,0 | 21,2 | 24,7 | 25,4 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч.: городской бюджет областной бюджет | тыс. руб. |  |  | 0,000 0,000 0,000 | 16562,162 823,162 15739,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в т.ч.: городской бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году: областной бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году: | тыс. руб. |  | 18081,942 2297,942 0,000 15784,000 0,000 |  | 17988,466 2321,743 2089,500 15666,723 10465,899 | 22172,620 2540,493 2133,432 19632,127 11899,874 | 26283,550 1315,000 0,000 24968,550 0,000 | 5000,000 5000,000 0,000 0,000 0,000 | 5000,000 5000,000 0,000 0,000 0,000 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, в т.ч.: городской бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году областной бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году в т.ч. по видам работ: | тыс. руб. | 37052,397 31922,397 0,000 5130,000 0,000 |  |  | 39783,443 34602,166 4278,882 5181,277 0,000 | 48776,786 41816,010 13718,689 6960,776 45,184 | 25323,885 25323,885 19718,141 0,000 0,000 | 27650,000 27650,000 0,000 0,000 0,000 | 27650,000 27650,000 0,000 0,000 0,000 |
| 3.1 | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения (городской бюджет) | тыс. руб. | 1688,840 |  |  | 2621,485 | 3095,000 | 1230,000 | 1670,300 | 1670,300 |
| 3.2 | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения (городской бюджет) | тыс. руб. | 12604,630 |  |  | 13405,722 | 15118,284 | 11250,000 | 15033,000 | 15033,000 |
| 3.3 | Содержание автомобильных дорог, в том числе: - городской бюджет - - областной бюджет - | тыс. руб. | 22365,257 17235,257 5130,000 |  |  | 23356,572 18175,295 5181,277 | 30163,502 23202,726 6960,776 | 11682,130 11682,130 0,000 | 9133,400 9133,400 0,000 | 9133,400 9133,400 0,000 |
| 3.4 | Содержание средств организации дорожного движения (городской бюджет) | тыс. руб. | 393,670 |  |  | 399,664 | 400,000 | 1161,755 | 1813,300 | 1813,300 |
| 4. | Реконструкция автомобильных дорог, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. | 0,000 0,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| Задача 2. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км. | 145,7 |  |  | 145,7 | 147,5 | 148,8 | 148,8 | 148,8 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог местного значения (в т.ч. разработка ПСД), в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. | 0,000 0,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 | 125000,000 25000,000 100000,000 | 15551,000 15551,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| 2. | Строительство мостового сооружения по ул. Дорожная (в т.ч. разработка ПСД) в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. | 0,000 0,000 0,000 |  |  | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 2000,000 2000,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
| Задача 3. Повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обновленного подвижного состава (нарастающим итогом) | Ед. | 0 |  |  | 1 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление подвижного состава внебюджетные источники- | тыс. руб. | 0,000 |  |  | 3300,000 | 37260,000 | 20495,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по программе: в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- внебюджетные источники- |  | тыс. руб. | 55134,339 34220,339 20914,000 0,000 |  |  | 77634,071 37747,071 36587,000 3300,000 | 233209,406 69356,503 126592,903 37260,000 | 89653,435 44189,885 24968,550 20495,000 | 32650,000 32650,000 0,000 0,000 | 32650,000 32650,000 0,000 0,000 |

Приложение 2 к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от  04.04.2018 № ПОС.03-0387/18

6.1 Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2016 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2016 год |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги мкр. Чкаловский | тыс.руб. | 5205,090 |
|  |  | км | 0,404 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы (ПК17+70-ПК23+00) | тыс.руб. | 1662,283 |
|  |  | км | 0,315 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги пер. Ветеринарный | тыс.руб. | 4384,242 |
|  |  | км | 0,558 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина | тыс.руб. | 4271,887 |
|  |  | км | 0,611 |
| 5 | Ремонт дворовой территории вдоль дома № 5 по ул. Берендеевская, далее вдоль домов №12,16 по пер. Красноэховский до ул. 40 лет ВЛКСМ, вдоль домов №11,13 по пер. Берендеевский до ул. 40 лет ВЛКСМ, проезды дворов дома №4 по ул. 40 лет ВЛКСМ и дома №14 по пер. Красноэховский | тыс.руб. | 9864,630 |
|  |  | кв.м. | 4588,0 |
| 6 | Ремонт дворовой территории возле жилых домов ул. Строителей, д.31 и ул. Кооперативная, д.54 | тыс.руб. | 6586,690 |
|  |  | кв.м. | 4662,0 |
|  | ИТОГО 2016 год: | тыс.руб. | 31974,822 |
|  |  | км/кв.м. | 1,888/9250,0 |
|  | 2017 год |  |  |
| 7 | Ремонт автомобильной дороги ул. Разведчика Петрова | тыс.руб. | 8098,518 |
|  |  | км | 0,490 |
|  | Итого 2017 год: | тыс.руб. | 8098,518 |
|  |  | км | 0,490 |
|  | 2018 год |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Подгорная | тыс.руб. | 26283,550 |
|  |  | км | 1,72 |
|  | Итого 2018 год: | тыс.руб. | 26283,550 |
|  |  | км | 1,72 |
|  | 2019 год |  |  |
| 9 | Ремонт автомобильной дороги ул. Плещеевская (1 этап) | тыс.руб. | 5000,000 |
|  |  | км | 1,0 |
|  | Итого 2019 год: | тыс.руб. | 5000,000 |
|  |  | км | 1,0 |
|  | 2020 год |  |  |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кузнецова | тыс.руб. | 5000,000 |
|  |  | км | 1,08 |
|  | Итого 2020 год: | тыс.руб. | 5000,000 |
|  |  | км | 1,08 |

Приложение 3 к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от  04.04.2018 № ПОС.03-0387/18

6.2. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2016 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2017-2018 годы |  |  |
| 1 | Строительство автомобильной дороги ул. Дорожная | тыс. руб. | 140551,000 |
|  |  | км | 1,8 |
|  | Итого 2017-2018 годы: | тыс. руб. | 140551,000 |
|  |  | км | 1,8 |

Приложение 4 к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от  04.04.2018 № ПОС.03-0387/18

6.3. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обновлению подвижного состава в г. Переславле-Залесском

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| За счет средств городского бюджета на содержание автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение и восстановление линий дорожной разметки | 500,000 | 790,600 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 2. | Обустройство пешеходных переходов | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 3. | Устройство и ремонт тротуаров | 0,000 | 1536,300 | 1000,000 | 1000,000 | 0,000 |
| 4. | Замена знаков 5.19.1/2 (пешеходный переход и 1.23 «Дети») на знаки повышенной яркости на желтом фоне | 100,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. на устройство светофорных объектов) | 300,000 | 98,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 6. | Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей | 200,000 | 157,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Обустройство остановочных пунктов | 0,000 | 160,600 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обновление подвижного состава 16 ед. (ПАЗ-320412-05) | 3300,000 | 37260,000 | 20495,000 | 0,000 | 0,000 |