АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.03.2019 № ПОС.03-0425/19

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Энергосбережение на территории

городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ», постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1199/18 «О концепции городской целевой программы «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы»

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеева А.К.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского				                          В.А. Астраханцев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 05.03.2019 № ПОС.03-0425/19

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение на территории

городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование Программы | Городская целевая программа «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| # Заказчик Программы | # Администрация г. Переславля-Залесского |
| # Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области»; - Стратегия социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года № 57; - постановление Мэра г. Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ»; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1199/18 «О концепции городской целевой программы «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы». |
| # Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеев Александр Константинович |
| # Ответственный исполнитель Программы | # МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| # Исполнители Программы | - организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский; - муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский; - МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского». |
| # Основной разработчик Программы | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| # Цель и задачи Программы | Цель: - развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов. Задачи: - энергосбережение в коммунальном хозяйстве; - энергосбережение в бюджетной сфере. |
| # Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные; - количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению; - уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями; - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета; - количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности. |
| # Сроки (этапы) реализации Программы | # 2019 - 2021 годы |
| # Объемы и источники финансирования Программы | # Общая потребность в финансовых средствах составляет 2 634,1 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 1 134,1 тыс. руб., – средства внебюджетных источников – 1 500,0 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 925,0 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 425,0 тыс. руб., – средства внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб.; 2020 год – 863,3 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 363,3 тыс. руб., – средства внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб.; 2021 год – 845,8 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 345,8 тыс. руб., – средства внебюджетных источников – 500,0 тыс. руб. |
| # Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К концу 2021 года ожидается достижение следующих результатов: - количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные составит 215 ед.; - количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 14 ед.; - уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями составит 100%; - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, составит 283 ед.; - количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности, составит 96 ед. |
| # Ответственные лица для контактов | # Директор МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» Корнилова Ирина Ивановна, тел. 3-04-64 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 2 634,1 | 925,0 | 863,3 | 845,8 |
| - бюджет городского округа | Тыс. руб. | 1 134,1 | 425,0 | 363,3 | 345,8 |
| - внебюджетные источники | Тыс. руб. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |

1. Содержание проблемы

Основной проблемой в сфере энергосбережения остается низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и социальной сферы населенных пунктов городского округа. Проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы рост стоимости энергетических ресурсов вызывает следующие негативные последствия:

- рост затрат предприятий городского округа на оплату энергетических ресурсов, приводящий к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- рост стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;

- снижение эффективности бюджетных расходов, вызванное ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающий рост затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание муниципальных услуг и вызванное этим снижение эффективности оказания таких услуг.

Основными направлениями в реализации целевой программы являются:

Энергосбережение в коммунальном хозяйстве:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования;

- реконструкция уличного освещения с установкой энергосберегающих светильников.

Энергосбережение в бюджетной сфере:

- внедрение энергосервисных контрактов для создания механизма внебюджетного финансирования энергосберегающих мероприятий;

- дооснащение установленных узлов учета устройствами регулирования, с помощью которых можно будет управлять процессом потребления ресурсов.

В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее выполнение:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий Программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования.

Выполнение мероприятий по реализации Программы будет способствовать рациональному использованию энергетических ресурсов, снижению потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов, сокращению их потерь.

2. Цель и задачи Программы

2.1. Цель:

- развитие и модернизация инженерных сетей городского округа и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

2.2.  Основные задачи:

- энергосбережение в коммунальном хозяйстве;

- энергосбережение в бюджетной сфере.

3. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019–2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (базовое значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего (2019 – 2021 год) |
| 1. | Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | ед. | 47 | 85 | 70 | 60 | 215 |
| 2. | Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | ед. | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3. | Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета | ед. | 103 | 125 | 108 | 50 | 283 |
| 5. | Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности | ед. | 0 | 20 | 38 | 38 | 96 |

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

К концу 2021 года ожидается достижение следующих результатов:

- количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные составит 215 ед.;

- количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению, составит 14 ед.;

- уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями составит 100%;

- количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета, составит 283 ед.;

- количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности, составит 96 ед.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля- Залесского», которое:

- осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере энергоэффективности;

- ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимые для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнителями Программы являются:

- организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский;

- муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Исполнители Программы:

- несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за выполнением отдельных мероприятий Программы;

- осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

- осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа на мероприятия, предусмотренные Программой;

- осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

- осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- низкой результативности Программы (то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей);

- низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию цели Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Задача 1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация светоточек уличного освещения | тыс. руб. | 1 134,1 | 425,0 | 363,3 | 345,8 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| 1.2. | Установка общедомовых приборов учета потребления энергоресурсов в МКД | тыс. руб. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | внебюджетные источники | Собственники жилых помещений, МКУ «Центр развития» |
| Итого по задаче 1: |  | тыс. руб. | 2 634,1 | 925,0 | 863,3 | 845,8 | всего |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 134,1 | 425,0 | 363,3 | 345,8 | бюджет городского округа |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | внебюджетные источники |  |
| Задача 2. Энергосбережение в бюджетной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проверка приборов учета тепловой энергии в образовательных организациях | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Бюджетные учреждения |
| Итого по задаче 2: |  | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | тыс. руб. | 2 634,1 | 925,0 | 863,3 | 845,8 | всего |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 134,1 | 425,0 | 363,3 | 345,8 | бюджет городского округа |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | внебюджетные источники |  |

Список сокращений:

- МКД – многоквартирные дома;

- МКУ «Центр развития» – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Приложение 1 к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка результативности определяется как степень достижения запланированных результатов (показателей) реализации Программы. Оценка результативности (R) рассчитывается по формуле:

R=k i× Xi фактXi план

, где

– весовой коэффициент i-го показателя;

– фактическое значение i-го показателя;

– плановое значение i-го показателя.

При расчёте результативности реализации Программы используются индикаторы (показатели) и их весовые коэффициенты, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение весового коэффициента () |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество замененных ламп светильников уличного освещения на светодиодные | 0,25 |
| 2. | Количество зданий, в которых проведены мероприятия по энергосбережению | 0,2 |
| 3. | Уровень сдачи энергетических деклараций муниципальными бюджетными учреждениями | 0,05 |
| 4. | Количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета | 0,25 |
| 5. | Количество многоквартирных домов, в которых определен класс энергоэффективности | 0,25 |
| Итого |  | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании оценки эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности (E) рассчитывается по следующей формуле:

E= F фактF план  , где

– фактическая сумма финансирования;

– плановая сумма финансирования.

Сводный показатель оценки результативности и эффективности Программы (Q) определяется по формуле:

Q=RE×100%, где

R – оценка результативности;

E – оценка эффективности.

При значении Q≥ 95% результативность и эффективность Программы признается высокой, при 85% ≤Q< 95%  – средней, при Q< 85% – низкой.