АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.04.2018 № ПОС.03-0433/18

г. Переславль-Залесский

- О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству

территорий города в весенний период 2018 года и общегородских

субботников

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, улучшения санитарного и экологического состояния территории города Переславля-Залесского, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского»

- Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Провести с 21 апреля по 21 мая 2018 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий города Переславля-Залесского (далее по тексту - месячник по уборке города).

2. Провести общегородские субботники 21 и 28 апреля, а также 12 и 19 мая 2018 года.

3. Предприятиям, учреждениям, организациям города Переславля-Залесского всех форм собственности рекомендовать принять участие в месячнике по уборке города на собственных территориях и территориях, прилегающих к объекту за пределами границ отведенного земельного участка в радиусе тридцати метров, согласно приложению № 1.

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций города Переславля-Залесского, не указанных в приложении № 1, а также индивидуальным предпринимателям приступить к уборке территории, прилегающих к зданиям, сооружениям, торговым точкам и другим объектам, в соответствии с Противопожарными правилами и Правилами благоустройства территории города Переславля-Залесского.

5. На землях общего пользования территории города Переславля-Залесского во время проведения субботника не допускается поджигание травы и мусора.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям обеспечить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов.

7. Заместителю Главы Администрации (В.Ю. Леженко) организовать работы по привлечению всех структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города к месячнику по уборке города и общегородским субботникам.

8. Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского (Т.Ю. Коняева) организовать санитарную уборку закрепленных за образовательными учреждениями территорий и прилегающих к ним земельных участков. На Управление образования Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над качеством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

9. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (С.В. Голубовская) организовать санитарную уборку закрепленных за учреждениями культуры и спорта территорий и прилегающих к ним земельных участков. На управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над качеством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

10. Управлению экономики (А.М. Аникина) организовать работы и обеспечить контроль по санитарной уборке и благоустройству мест торговли и рынков (уборка мусора, мойка витрин, ремонт (установка) урн и прочее), в том числе информирование индивидуальных предпринимателей.

11. МУП "Спектр" (Н.Н. Фарфорова) в период проведения месячника по уборке города:

11.1. организовать регулярную (ежедневную) уборку объектов внешнего благоустройства общего пользования (дорог, площадей, тротуаров, мостов, путепроводов, парков, зеленых зон, берегов рек и т. п.);

11.2. обеспечить структурные подразделения и подведомственные учреждения Администрации города инвентарем, перчатками (х/б, резиновыми), создать безопасные условия труда и организовать всестороннее содействие участникам общественных работ по санитарной уборке и благоустройству территории;

11.3. обеспечить своевременный вывоз мусора с объектов внешнего благоустройства общего пользования;

11.4. приступить к уборке автобусных остановок, покраске бордюрного камня;

12. ИП Алябьеву А.Н. принять меры по ликвидации стихийных свалок с городских территорий и по уборке контейнерных площадок, земельных участков в радиусе 5 метров от контейнерных площадок и обеспечить своевременный вывоз мусора, в том числе крупногабаритного.

13. Управлению муниципального контроля (И.Ю. Леонова) обеспечить контроль по санитарной уборке и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям (помещениям), земельных участков, переданных в аренду.

14. Информацию о проведенной уборке на закрепленной территории представлять в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» (Д.А. Усманов) и управление муниципального контроля Администрации города Переславля-Залесского (И.Ю. Леонова).

15. Управлению муниципального контроля Администрации города Переславля-Залесского (И.Ю. Леонова) в дни проведения месячника по уборке города организовать ежедневный мониторинг (контроль) исполнения организациями и гражданами требований, предъявляемых к содержанию элементов внешнего благоустройства зданий, сооружений, временных ограждений территорий строительства и ремонта объектов недвижимости и иных объектов недвижимости (содержание в надлежащем состоянии, соответствующим технико-эксплуатационным характеристикам и иным нормативным требованиям), а также требований к порядку размещения наружной информации (объявлений, листовок и др.).

16. МУП «Спектр» и ИП Алябьеву А.Н. еженедельно предоставлять информацию в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» о количестве вывезенных отходов.

17. Организациям, управляющим жилищным фондом, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким домом:

17.1. организовать работы по уборке мусора, сносу аварийных деревьев, вырубке поросли кустарника на придомовых (дворовых) территориях;

17.2. обеспечить предоставление хозяйственного инвентаря по заявкам жителей для уборки придомовой (дворовой) территории.

18. Утвердить План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа города Переславля-Залесского в весенний период 2018 года (приложение №2).

19. Утвердить форму отчета о проведении общегородских субботников на территории городского округа город Переславль-Залесский (приложение №3).

20. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

21. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                           В.Ю. Леженко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от  16.04.2018 № ПОС.03-0433/18

| № п/п | Дата 2018 год | Наименование предприятий, организаций, учреждений города | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.04-27.04 27.04-04.05 04.05-11.05 11.05-18.05 | МУП «Спектр», МУП «Сервис» | - Южная часть города (правая сторона): ул. Проездная, пер. Ветеринарный, пер. Призывной, ул. Левая Набережная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Валовое кольцо, ул. Гагарина, ул. Тихонравова, ул. Гражданская, ул. 2-я Гражданская, ул. 3-я Гражданская, ул. Южная, пер. Казаковский, ул. Казаковская, ул. Новый Быт, ул. Мира, пер. Дорожный, пер. Подгорный, пер. Музейный, пер. Московский, Неглинный пер., Красноармейский пер., Тайницкий пер., ул. Садовая, ул. Дорожная, Красная пл., ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Березовая, мкрн. Чкаловский - Южная часть города (левая сторона): ул. Большая Крестьянка, ул. Малая Крестьянка, ул. Луговая, ул. Пришвина, ул. Зеленая, ул. Некрасова, ул. Селитровская, ул. Пыряева, ул. Большая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Малая Протечная, ул. Невского, ул. Белинского, ул. Александровская, ул. Республиканская, ул. Восточная, ул. Весенняя, ул. Журавлева, ул. Володарского, ул. Даниловская, ул. Комитетская, ул. Нагорная Крестьянка, Сокольский пер., пер. 2-ой Сокольский, пер. Пришвина, пер. Ямской, ул. Ямская, ул. 1-я Ямская, ул. 2-я Ямская, ул. 3-я Ямская, ул. 4-я Ямская, ул. 5-я Ямская, пер. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Угличская, - Северная часть города ( правая сторона): ул. Плещеевская, ул. Правая Набережная, ул. Озёрная, ул. Найдышева, ул. Найдышева 1-ый проезд, ул. Найдышева 2-ой проезд, ул. Новоплещеевская, пер. Новомирский, ул. Первомайская, ул. Кузнечная, ул. Пионерская, пер. Пионерский 1-ый проезд, пер. Пионерский 2-ой проезд, пер. Пионерский 3-ий проезд, Плановый проезд, 2-ой Плещеевский пер., 4-ый Плещеевский пер., ул. Трубежная, пер. Западный, ул. Комсомольская, Народная пл., пер. Малоозерный, ул. Советская, ул. Конная, ул. Кузнецова, ул. Ростовская, Пушкинский парк, городской пляж, сквер ул. Проездная. Летний сад - Северная часть города (левая сторона): ул. Менделеева, ул. Маяковского, ул. Магистральная, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. 50 лет Комсомола, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Брембольская, ул. Разведчика Петрова, пер. Совхозный, ул. Коммунальная, ул. Кирпичная, ул. Заводская, ул. Северная, пер. Северный, ул. Урицкого, ул. Вейнгарта, ул. Кошкина, ул. Ярославская, пер. Строительный, Парк Победы, парк ул. Строителей, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Берендеевская, пер. Берендеевский, ул. Вокзальная, ул. Красноэховская, пер. Красноэховский, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Кошелевская, Красноэховский парк пер. Фабричный, пер. Школьный, ул. Парковая, пер. Кривоколенный, пер. Лесной, ул. Пролетарская, ул. Полевая пос. Брембольский, ул. Свободы, ул. Красный Текстильщик, ул. Магистральная сквер (за остановкой МСЧ «Славич») |
| 2 | 21.04 – 19.05 | Администрация города Переславля-Залесского, а также структурные подразделения и подведомственные учреждения | пл. Народная, 1 - прилегающая территория до ул. Плещеевская; территория городского пляжа; ул. Левая Набережная от обелиска до ул. Трубежная; территория вдоль ограждения ул. Свободы, 96; ул. Свободы, 15, пер. Кривоколенный, 5а, ул. Советская, 2 – прилегающая территория; городской вал со стороны левого берега р. Трубеж и до пересечения с пер. Тайницкий; |
| 3 | 21.04-21.05 | Собственники индивидуальных жилых домов | Привести в надлежащее состояние фасады ИЖД, очистить от мусора прилегающую к домовладению территорию |
| 4 | 21.04 – 04.05 | ГК «Восход», ГК «Восход-2» | ул. Магистральная, 32, 34 – прилегающая территория (до автодороги) |
| 5 | 21.04 – 04.05 | ГК «Коммунальник» | ул. Магистральная, 51 - прилегающая территория |
| 6 | 21.04 – 04.05 | Филиал АО «Фирма «ВИТАФАРМА» | ул. Магистральная, 38 – прилегающая территория |
| 7 | 21.04 – 04.05 | ООО «Переславский торговый двор» | ул. Магистральная, 39 - прилегающая территория |
| 8 | 21.04 – 04.05 | Пожарная часть № 28 | ул. Менделеева, 47 – прилегающая территория |
| 9 | 21.04 – 04.05 | ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» | ул. Берендеевская, 13а – прилегающая территория |
| 10 | 21.04 – 04.05 | Обособленное подразделение ООО «НТ» | ул. Магистральная – от пересечения с ул. Строителей до АЗС |
| 11 | 21.04 – 04.05 | ООО Завод «Славрос» | ул. Магистральная - от здания № 28 до автобусной остановки МСЧ «Славич» |
| 12 | 21.04 – 04.05 | ООО «МСЧ «Славич» | ул. Магистральная, 24а – прилегающая территория; парковая зона по ул. Магистральная (за остановочным комплексом) |
| 13 | 21.04 – 04.05 | ГК «Жигули» | ул. Магистральная, 35 – прилегающая территория по периметру (до автодороги ул. Магистральная – ул. Октябрьская с водоотводными канавами) |
| 14 | 21.04 – 04.05 | ООО «Радослав-Вымпел» | ул. Магистральная, 22 – прилегающая территория по периметру |
| 15 | 21.04 – 04.05 | ООО «Переславльстрой-пром» | ул. Магистральная, 20 - прилегающая территория |
| 16 | 21.04 – 04.05 | ИП Ронжин Александр Владимирович | ул. Магистральная, 18 - прилегающая территория |
| 17 | 21.04 – 04.05 | ООО Компания «Универсал» | ул. Магистральная, 16; 8-4, ул. Свободы, 2, 107в, ул. Кардовского, 79 – прилегающая территория |
| 18 | 21.04 – 04.05 | ООО «Экскавация» ООО «Техника Плюс» | ул. Магистральная, 12, 10б – прилегающая территория |
| 19 | 21.04 – 04.05 | ООО «Еврострой» | ул. Магистральная, 10 – прилегающая территория |
| 20 | 21.04 – 04.05 | ООО «Авангард» | ул. Магистральная, 2 – прилегающая территория |
| 21 | 21.04 – 04.05 | ООО «Лесная сказка – Центр» | ул. Магистральная, 3а – прилегающая территория |
| 22 | 21.04 – 04.05 | ООО «Переславские зори» | ул. Магистральная, 1 – прилегающая территория |
| 23 | 21.04 – 04.05 | ГК «Луч» | ул. Магистральная, 25 – прилегающая территория |
| 24 | 21.04 – 04.05 | ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | ул. Ростовская, 20 – прилегающая территория |
| 25 | 21.04 – 04.05 | ООО «ПК «ТМТ» | Ул. Железнодорожная, 5 – прилегающая территория; ул. Урицкого – лесозащитная полоса от ул. Маяковского до знака «Переславль-Залесский» (левая сторона по направлению г. Ярославль) |
|  | 18.04 – 07.05 | МУ «Молодежный центр» | Детская площадка по ул.50 лет Комсомола д.19; Аллея Славы; Субботник у МПК «Я» по адресу Строителей 31; Памятник переславцам, павшим в Великой Отечественной войне; Стела на улице, названной в честь Героя Социалистического Труда, главного конструктора танка Т-34 Михаила Ильича Кошкина; Стела на улице, названной в честь Героя Советского Союза, младшего лейтенанта Михаила Ивановича Петрова; Стела на улице, названной в честь генерал-майора Павла Николаевича Найдышева; Стела на улице, названной в честь Героя Советского Союза Василия Васильевича Пыряева |
| 26 | 04.05 – 11.05 | Переславское отделение Ярославского отделения № 17 ПАО "Сбербанк России" | ул. Менделеева, 2 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к дополнительным офисам, расположенным на территории города |
| 27 | 04.05 – 11.05 | ИП Родкевич Светлана Игоревна | ул. Менделеева, 1а – прилегающая территория; |
| 28 | 04.05 – 11.05 | АО «Компания Славич», предприятия находящиеся на промплощадке (пл. Менделеева,2) | пл. Менделеева, 2 – прилегающая территория до ул. Магистральная, парковая зона по ул. Строителей |
| 29 | 04.05 – 11.05 | Переславская объединенная техническая школа ДОСААФ России | ул. Свободы, 100 – прилегающая территория по периметру; пер. Красный |
| 30 | 04.05 – 11.05 | ОАО «Переславский агроснаб» | ул. Железнодорожная, 3 – прилегающая территория по периметру |
| 31 | 04.05 – 11.05 | Переславское городское потребительское общество, арендаторы | ул. Свободы, 94 – прилегающая территория (со стороны ул. Свободы до пешеходного тротуара) |
| 32 | 04.05 – 11.05 | ООО «Прогресс-плюс» | ул. Свободы, 107 – прилегающая территория |
| 33 | 04.05 – 11.05 | ИП Перейма Игорь Николаевич | ул. Свободы, 105 – прилегающая территория |
| 34 | 04.05 – 11.05 | Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» Переславский АЭУ | ул. Свободы, 105а – прилегающая территория, а также прилегающие территории к газораспределительным подстанциям, расположенным на территории города |
| 35 | 04.05 – 11.05 | ИП Гусаров Виталий Валерьевич | ул. Свободы, 103 – прилегающая территория до границы с ООО «Регент-ресурс» |
| 36 | 04.05 – 11.05 | ООО «НПК Протэкт» | ул. Свободы, 103г – прилегающая территория; сквер перед домами №№ 66-74 по ул. Свободы |
| 37 | 04.05 – 11.05 | ЗАО «Переславская ПМК-11» | ул. Вокзальная, 39 – прилегающая территория по периметру |
| 38 | 04.05 – 11.05 | ООО «Регент-Ресурс» | ул. Свободы, 99 – прилегающая территория |
| 39 | 04.05 – 11.05 | ООО «Автотема», ООО «Завод теплоизоляционных материалов» | ул. Свободы, 95 – прилегающая территория |
| 40 | 04.05 – 11.05 | ЗАО «Переславский хлебозавод» | ул. Свободы, 97 – прилегающая территория по периметру |
| 41 | 04.05 – 11.05 | ЗАО «Дикси ЮГ», ИП Арзуманян Роберт Размикович | Прилегающие территории к торговым объектам; территория от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Свободы, 64а |
| 42 | 04.05 – 11.05 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Прилегающая территория (сквер, автостоянка) |
| 43 | 04.05 – 11.05 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в РМР», Территориальный отдел Роспотребнадзора в Ростовском МР, Переславский районный отдел Федеральной службы судебных приставов | ул. Красный Текстильщик, 11 – прилегающая территория |
| 44 | 04.05 – 11.05 | ГК «Синдикат» | ул. Пролетарская – прилегающая территория по периметру |
| 45 | 04.05 – 11.05 | МУП «Спектр» | ул. Кардовского – от городского вала до ул. Дорожная («старый автовокзал») левая сторона по направлению на г. Москва; пер. Кривоколенный, 1 – прилегающая территория; прилегающие территории к отдельно стоящим производственным объектам коммунального назначения (ЦТП и КНС) |
| 46 | 04.05 – 11.05 | ООО «Оазис» | пл. Комсомольская, 29 – прилегающая территория |
| 47 | 04.05 – 11.05 | ОАО «Залесье» | пл. Комсомольская, 5 – прилегающая территория по периметру; береговая зона р. Трубеж в районе беседки |
| 48 | 04.05 – 11.05 | ГП ЯО «Ярославское АТП» Переславский филиал | пл. Комсомольская, 14 – прилегающая территория, в т.ч. береговая зона реки Трубеж; ул. Московская, 113 – прилегающая территория |
| 51 | 04.05 – 11.05 | Отделение скорой медицинской помощи | ул. Советская, 6 – прилегающая территория, сквер |
| 52 | 04.05 – 11.05 | УФМС России по Ярославской области в городе Переславле-Залесском | ул. Советская, 16 – прилегающая территория |
| 53 | 04.05 – 11.05 | ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Переславля-Залесского» | ул. Советская, 22 - прилегающая территория |
| 54 | 04.05 – 11.05 | ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ул. Проездная, 2Б - прилегающая территория |
| 55 | 04.05 – 11.05 | ООО «Голденринг» | ул. Садовая, 10 – прилегающая территория и до пересечения с ул. Проездная |
| 56 | 04.05 – 11.05 | Судебные участки мировых судей Переславского района | ул. Садовая, 8 – прилегающая территория |
| 57 | 04.05 – 11.05 | АО «Завод ЛИТ» | ул. Советская, 1; ул. Кардовского, 20, ул. Свободы, 102 – прилегающая территория по периметру |
| 58 | 11.05 – 18.05 | Переславский филиал ГП ЯО ЯРДОРМОСТ | Дорога регионального значения в границах города, мост через р. Трубеж, ручей Галев поток |
| 59 | 11.05 – 18.05 | Администрация Переславского муниципального района | ул. Советская, 5; 14 – прилегающая территория |
| 60 | 11.05 – 18.05 | ООО «Эвелина» ИП Воробьев А. | ул. Советская - от пересечения пер. Горсоветский до пересечения с ул. Проездная |
| 61 | 11.05 – 18.05 | Переславская межрайонная прокуратура | ул. Советская, 25 – прилегающая территория |
| 62 | 11.05 – 18.05 | ФГБУ «НП «Плещеево озеро» | ул. Советская, 41 – прилегающая территория, а также территория городских валов до пересечения с ул. Комитетская |
| 63 | 11.05 – 18.05 | Управление Росреестра по Ярославской области Переславский отдел | ул. Проездная, 23а – прилегающая территория |
| 64 | 11.05 – 18.05 | Администрация Пригородного сельского поселения | ул. Комитетская, 5 – прилегающая территория |
| 65 | 11.05 – 18.05 | ФГУП «Почта России» Переславский почтамт, ООО «ГЕРЦ» | ул. Свободы, 1а – прилегающая территория, сквер перед зданием; а также прилегающие территории к почтовым отделениям, расположенным на территории города |
| 66 | 18.05 – 21.05 | Переславль-Залесский МО МВД России | пер. Горсоветский 1 – прилегающая территория, ул. Валовое кольцо до пересечения с ул. Проездная |
| 67 | 18.05 – 21.05 | ЗАО ЦССН «Протон М» | ул. Большая Протечная, 51 – прилегающая территория |
| 68 | 18.05 – 21.05 | ООО «Славянский базар» | ул. Строителей, 31 – прилегающая территория по периметру (до автодороги по ул. Строителей – ул. Кооперативная) |
| 69 | 18.05 – 21.05 | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского | пос. Красный Химик, 1 – прилегающая территория по периметру; ул. Строителей, 22 – прилегающая территория по периметру; ул. Строителей, 33 – прилегающая территория по периметру |
| 70 | 18.05 – 21.05 | ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы № 4" Пожарная часть № 67 | ул. Кузнечная, 32а – прилегающая территория |
| 71 | 18.05 – 21.05 | АО «Ярославская электросетевая компания» Переславль-Зелесский филиал | пер. Призывной, 16 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к трансформаторным и распределительным подстанциям, расположенным на территории города; ул. Кардовского - от городского вала до ул. Кардовского, 77 правая сторона по направлению на г. Москва |
| 73 | 18.05 – 21.05 | ИП Рыков Николай Валентинович | ул. Кардовского от пересечения с ул. Дорожная до ул. Малая Крестьянка |
| 74 | 18.05 – 21.05 | Переславское ОАО «Автотранс» | ул. Московская, 89а – прилегающая территория |
| 75 | 18.05 – 21.05 | ИП Щербакова Екатерина Васильевна | ул. Московская, 113б – прилегающая территория |
| 76 | 18.05 – 21.05 | ИП Костанян Араик Радикович | ул. Московская от пересечения с ул. Ямская до знака «Переславль-Залесский» |
| 77 | 18.05 – 21.05 | АНО «Дом творчества им. Д.Н. Кардовского» | ул. Московская, 30 – прилегающая территория |
| 78 | 18.05 – 21.05 | ООО «ПолиЭР» | лесозащитная полоса от ул. Менделеева до знака «Переславль-Залесский» (правая сторона по направлению г. Ярославль) |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от                      №

| № п/п | Наименование площадки, адрес | Количество участников, чел. | Выполненные виды работ | Дата проведения | Ответственный (ФИО, телефон) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |