АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.09.2017  № ПОС.03-1301/17

г. Переславль-Залесский

Об утверждении плана мероприятий

по открытию новых мест 
в общеобразовательных организациях

В целях исполнения пункт 6 перечня поручений Председателя Правительства Ярославской области по итогам семинара-совещания по актуальным вопросам взаимодействия ОМСУ и Правительства области от 13 марта 2017 года (ДС.01-0118/17)

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в общем и дополнительном образовании в муниципальных организациях г. Переславля-Залесского, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

г. Переславля-Залесского 							        С.В. Дьячков

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от 22.09.2017 № ПОС.03-1301/17

План мероприятий, направленных на создание дополнительных мест в общем и дополнительном образовании в муниципальных организациях г. Переславля-Залесского

| № п/п | Мероприятие | Образо-ватель-ная органи-зация | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача в муниципальную собственность здания детского сада «Почемучка» на 120 мест с выводом дошкольных групп из МОУ «Начальная школа № 5» | МОУ НШ №5 | Открытие 50-ти дополнительных мест для младших школьников | 2018-2019 |
| 2 | Реорганизация МОУ «Основная школа №3» в форме присоединения к ней МСУВУ «Основная школа №8» | МОУ ОШ №3 | Открытие 100 дополнительных мест | 2017-2018 |
| 3 | Выделение земельного участка для строительства пристройки к зданию МОУ «Средняя школа №9» | МОУ СШ №9 | Открытие 450 дополнительных мест | 2017 |
|  | Подготовка проектно-сметной документации на строительство пристройки к зданию МОУ «Средняя школа №9» |  |  | 2018 |
|  | Строительство пристройки к зданию МОУ «Средняя школа №9» |  |  | 2019-2020 |
| 4 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания школы на 700 мест | - | Готовая проектно сметная документация | 2018-2019 |
| 5 | Открытие групп дополнительного образования на базе общеобразовательных школ | МОУ ОШ №3, МОУ СШ №2 | Открытие 160 дополнительных мест | 2017 |
| 6 | Получение лицензии на реализацию общеобразовательных программам, открытие групп дополнительного образования | МОУ СШ №1, 4, 6, 9, МОУ «Гимна-зия» | Открытие 250 дополнительных мест | 2018 |
|  |  |  | Открытие 100 дополнительных мест | 2019 |
|  |  |  | Открытие 120 дополнительных мест | 2020 |
| 7 | Создание дополнительных мест в организациях дополнительного образования (на платной основе) | МУ ДО СЮТ, МУ ДО «Перспектива», МУ ДО «Ювен-та» | Открытие 100 мест ежегодно | 2018-2020 |