

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2018 № ПОС.03-1330/18

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой

программы «Благоустройство территории

городского округа город

Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1197/18 «О концепции городской целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы», с целью обеспечения сохранности объектов благоустройства

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы согласно Приложению

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 10.09.2018 № ПОС.03-1330/18

**ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории городского округа город**

**Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Городская целевая программа «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа города Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;- Устав города Переславля-Залесского;- Стратегия социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы;- Решение Переславль-Залесской городской Думы Шестого созыва от 26.04.2018 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля -Залесского»;- постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.08.2018 № ПОС.03-1197/18 «О концепции городской целевой программы «Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы». |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Исполнители Программы | - Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;- Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Цель и задачи Программы | Цель: - обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа. Задачи:- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей городского округа (благоустройство мест массового отдыха);- озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский;- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;- содержание плотин. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | 1. Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании.
2. Площадь территории содержания объектов озеленения.
3. Количество плотин, находящихся на содержании.
4. Количество отловленных безнадзорных животных.
 |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | 51 079,028 тыс. руб. в том числе:- средства областного бюджета – 1 446,720 тыс. руб.- средства городского бюджета – 49 632,308 тыс. руб.в том числе по годам:2019 г. – 19 040,920 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 440,560 тыс. руб. - средства городского бюджета – 18 600,360 тыс. руб.2020 г. – 16 402,984 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 503,080 тыс. руб. - средства городского бюджета – 15 899,904 тыс. руб.2021 г. – 15 635,124 тыс. руб., в том числе: - средства областного бюджета – 503,080 тыс. руб. - средства городского бюджета – 15 132,044 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В ходе реализации Программы планируется достижение к 2021 году следующих результатов:- площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании – 378,2 тыс.м2;- площадь территории содержания объектов озеленения – 498,2 тыс. м2;- количество плотин, находящихся на содержании – 2 шт.;- количество отловленных безнадзорных животных – 520 шт. |
| Ответственные лица для контактов | Усманов Денис Анатольевич – директора Муниципального казённого учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64;Лисина Ярослава Владимировна – заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64;Цымбалов Артём Юрьевич – начальник управления архитектуры и градостроительства – главный архитектор города Переславля-Залесского, тел. 6-09-81. |

**Общая потребность в ресурсах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |
| Всего | В том числе по годам |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 51 079,028 | 19 040,920 | 16 402,984 | 15 635,124 |
| - бюджет городского округа | Тыс. руб. | 49 632,308 | 18 600,360 | 15 899,904 | 15 132,044 |
| - областной бюджет | Тыс. руб. | 1 446,720 | 440,560 | 503,080 | 503,080 |

1. **Содержание проблемы**

Благоустройство – это комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории. Объекты благоустройства территории – территории, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, функционально-планировочные образования, другие территории.

Выполнение комплекса мер по благоустройству обеспечивает повышение качества среды проживания и временного нахождения гостей городского округа, что оказывает прямое влияние на стабилизацию и подъем экономики и повышение уровня жизни населения.

Благоустроенные территории вместе с насаждениями и цветниками, пешеходными дорожками и площадками, малыми архитектурными формами создают благоприятный образ городского округа для инвестиционной деятельности.

Одной из проблем благоустройства является порча элементов благоустройства, образование несанкционированных свалок. Основная причина возникновения данной проблемы заключается в низком уровне культуры поведения жителей, небрежном отношении к элементам благоустройства. В связи с этим возникает необходимость постоянного содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии.

На территории городского округа существуют участки зеленых насаждений и растений общего пользования, которые имеют неудовлетворительное состояние. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись в соответствии с требованиями стандартов.

В настоящее время на территории городского округа город Переславль-Залесский остро стоит вопрос о безнадзорных животных, которые создают угрозу жизни для населения. В рамках реализации Программы запланированы мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

1. **Цель и задачи Программы**

Благоустройство территории городского округа город Переславль-Залесский относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы городского округа.

Цель Программы:

- обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей городского округа (благоустройство мест массового отдыха);

- озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский;

- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;

- содержание плотин.

Успешное выполнение задач по содержанию, уборке и озеленению территории позволит улучшить условия проживания жителей городского округа.

**3. Сроки (этапы) реализации Программы**

Сроки реализации Программы 2019-2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| 2018 год (базовое значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего (2019 – 2021 год) |
| 1. | Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 |
| 2. | Площадь территории содержания объектов озеленения | тыс. м2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 |
| 3. | Количество плотин, находящихся на содержании | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 160 | 160 | 180 | 180 | 520 |

**4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Выполнение мероприятий Программы обеспечит к 2021 году сохранение и повышение уровня комфортности и чистоты в городском округе город Переславль-Залесский, и будут достигнуты следующие показатели:

– площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании – 378,2 тыс.м2;

– площадь территории содержания объектов озеленения – 498,2 тыс. м2;

– количество плотин, находящихся на содержании – 2 шт.;

– количество отловленных безнадзорных животных – 520 шт.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

1. **Механизм реализации программы**

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации, курирующий вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и бюджета городского округа для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по благоустройству городского округа.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

– вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере благоустройства;

– ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

– формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнители Программы:

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнители Программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

– осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

– осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

– осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

– осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Финансирование Программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете городского округа на очередной финансовый год.

Ответственный исполнитель Программы в порядке, предусмотренном для рассмотрения и утверждения Программы, может вносить изменения в Программу, а также приостанавливать, прекращать или продлевать ее действие.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

– досрочного выполнения Программы;

– изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития городского округа;

– низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

– появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

– существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей Программы;

– принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств областного бюджета и бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В ходе реализации Программы объемы средств, необходимые для ее финансирования в очередном финансовом году, могут уточняться.

**6. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата, мероприятия** | **Единица измерения** | **Значение результата, объем финансирования мероприятий** | **Источник финансирования** | **Исполнители** |
| **Всего** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Задача 1.Создание благоприятных, комфортных и безопасных условий в зонах культурного отдыха горожан и гостей города (благоустройство мест массового отдыха).** |
| **Целевые индикаторы:** |
| 1. | Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | тыс. м2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 | 378,2 |  |  |
| **Мероприятия:** |
| **1.** | **Содержание и обустройство парков, скверов, площадей и газонов** | **тыс. руб.** | **16 046,535** | **6 013,650** | **5 140,570** | **4 892,315** | **бюджет городского округа** | МКУ «Центр развития»\* |
| 1.1. | Ручная уборка парков, скверов, площадей, благоустройство территорий  | тыс. руб. | 15 477,162 | 5 800,270 | 4 958,169 | 4 718,723 | бюджет городского округа |  |
| 1.2. | Восстановление технических характеристик элементов объектов благоустройства (ремонт и окраска малых архитектурных форм (далее – МАФ), ремонт дорожек, фонтанов, прочее) | тыс. руб. | 569,373 | 213,380 | 182,401 | 173,592 | бюджетгородского округа |  |
| **2.** | **Содержание и благоустройство дворовых территорий**  | **тыс. руб.** | **7 390,695** | **2 769,760** | **2 367,638** | **2 253,297** | **бюджет****городского округа** | МКУ «Центр развития» |
| 2.1. | Содержание игрового оборудования, МАФ, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 7 390,695 | 2 769,760 | 2 367,638 | 2 253,297 | бюджетгородского округа |  |
| **3.** | **Содержание и обустройство мест захоронения**  | **тыс. руб.** | **5 725,617** | **2 145,750** | **1 834,224** | **1 745,643** | **бюджет****городского округа** | МКУ «Центр развития» |
| 3.1. | Содержание мест захоронения | тыс. руб. | 2 958,562 | 1 108,760 | 947,787 | 902,015 | бюджетгородского округа |  |
| 3.2. | Ремонт заборов на кладбищах | тыс. руб. | 1 966,549 | 736,990 | 629,992 | 599,567 | бюджетгородского округа |  |
| 3.3. | Благоустройство кладбищ | тыс. руб. | 800,506 | 300,000 | 256,445 | 244,061 | бюджетгородского округа |  |
| **4.** | **Демонтаж незаконных сооружений объектов торговли, гаражей, рекламных конструкций** | **тыс. руб.** | **1 254,125** | **470,000** | **401,764** | **382,361** | **бюджет****городского округа** | МКУ «Центр развития» |
| **Итого по задаче 1:** | **тыс. руб.** | **30 416,972** | **11 399,160** | **9 744,196** | **9 273,616** | **бюджет****городского округа** |  |
| **Задача 2. Озеленение территории городского округа город Переславль-Залесский.** |
| **Целевые индикаторы:** |
| 1. | Площадь территории содержания объектов озеленения | тыс. м2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 | 498,2 |  |  |
| **Мероприятия:** |
| **1.**  | **Повышение уровня озеленения и эстетичности городского округа**  | **тыс. руб.** | **17 801,110** | **6 671,200** | **5 702,655** | **5 427,255** | **бюджет****городского округа** | МКУ «Центр развития» |
| 1.1. | Посадка и содержание цветников | тыс. руб. | 2 561,618 | 960,000 | 820,624 | 780,994 | бюджетгородского округа |  |
| 1.2. | Выкашивание газонов | тыс. руб. | 10 673,408 | 4 000,000 | 3 419,268 | 3 254,140 | бюджетгородского округа |  |
| 1.3. | Валка деревьев, обрезка, посадка  | тыс. руб. | 2 268,099 | 850,000 | 726,594 | 691,505 | бюджетгородского округа |  |
| 1.4. | Ремонт и окраска пешеходных мостов | тыс. руб. | 1 230,644 | 461,200 | 394,242 | 375,202 | бюджетгородского округа |  |
| 1.5. | Ремонт памятников | тыс. руб. | 1 067,341 | 400,000 | 341,927 | 325,414 | бюджетгородского округа |  |
| 1.6. | Уборка мусора (субботники) | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | бюджетгородского округа |  |
| **Итого по задаче 2:** | **тыс. руб.** | **17 801,110** | **6 671,200** | **5 702,655** | **5 427,255** | **бюджет****городского округа** |  |
| **Задача 3. Организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.** |
| **Целевые индикаторы:** |
| 1. | Количество отловленных безнадзорных животных | шт. | 520 | 160 | 180 | 180 |  |  |
| **Мероприятия:** |
| **1.** | **Регулирование численности безнадзорных животных и устранения угрозы для жизни и здоровья людей**  | **тыс. руб.** | **1 446,720** | **440,560** | **503,080** | **503,080** | **областной бюджет** | МКУ «Центр развития» |
| **Итого по задаче 3:** | **тыс. руб.** | **1 446,720** | **440,560** | **503,080** | **503,080** | **областной бюджет** |  |
| **Задача 4. Содержание плотин.** |
| **Целевые индикаторы:** |
| 1. | Количество плотин, находящихся на содержании | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |
| **Мероприятия:** |
| **1.** | **Содержание плотин** | **тыс. руб.** | **1 414,227** | **530,000** | **453,053** | **431,173** | **бюджет****городского округа** | МКУ «Центр развития» |
| **Итого по задаче 4:** | **тыс. руб.** | **1 414,227** | **530,000** | **453,053** | **431,173** | **бюджет****городского округа** |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **тыс. руб.** | **51 079,028** | **19 040,920** | **16 402,984** | **15 635,124** |  |  |
|  | **тыс. руб.** | **49 632,308** | **18 600,360** | **15 899,904** | **15 132,044** | **бюджет****городского округа** |  |
|  | **тыс. руб.** | **1 446,720** | **440,560** | **503,080** | **503,080** | **областной бюджет** |  |

\*МКУ «Центр развития» - Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»

Приложение 1 к Программе

**Методика оценки результативности и эффективности Программы**

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка результативности определяется как степень достижения запланированных результатов (показателей) реализации Программы. Оценка результативности ($R$) рассчитывается по формуле:

$$R=k \_{i}× \frac{X\_{i факт}}{X\_{i план}}$$

, где

 – весовой коэффициент i-го показателя;

 – фактическое значение i-го показателя;

 – плановое значение i-го показателя.

При расчёте результативности реализации Программы используются индикаторы (показатели) и их весовые коэффициенты, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение весовогокоэффициента() |
| 1. | Площадь мест массового отдыха, находящаяся на содержании | 0,4 |
| 2. | Площадь территории содержания объектов озеленения | 0,3 |
| 3. | Количество плотин, находящихся на содержании | 0,1 |
| 4. | Количество отловленных безнадзорных животных | 0,2 |
| Итого: | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании оценки эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности ($E$) рассчитывается по следующей формуле:

$E= \frac{F\_{ факт}}{F\_{ план}}$$E= \frac{F\_{ факт}}{F\_{ план}}$ , где

 – фактическая сумма финансирования;

 – плановая сумма финансирования.

Сводный показатель оценки результативности и эффективности Программы ($Q$) определяется по формуле

$Q=\frac{R}{E}×100\%$, где

$R$ – оценка результативности;

$E$ – оценка эффективности.

При значении Q≥95% результативность и эффективность Программы признается высокой, при 85% ≤Q<95% – средней, при Q< 85% – низкой.