АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

## ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2018 № ПОС.03-1424/18

г. Переславль-Залесский

О подготовке проекта внесения изменений в Правила

землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122

В целях приведения Правил землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденных решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122, в соответствие с генеральным планом г. Переславля-Залесского, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26, руководствуясь ч. 5 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 26 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского, Положением о Комиссии по обеспечению разработки, согласования, обсуждения и внесения изменений в правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского и реализации настоящих Правил (далее - Комиссия), утвержденным постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 17.09.2014 № 1439/14, на основании заключения Комиссии (в соответствии с протоколом Комиссии от 29.08.2018 № 16/18),

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122 (далее – Правила).

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила (приложение № 2).

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского (А.Ю. Цымбалов) не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего постановления опубликовать в газете «Переславская неделя»  и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского сообщение о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила с указанием состава и порядка деятельности Комиссии, последовательности градостроительного зонирования, иных вопросов организации работ.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Р.И. Бадаева.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                           	                              А.Г. Кибец

|  | Приложение № 1 к постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 19.09.2018 № ПОС.03-1424/18 |
| --- | --- |

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта внесения изменений в Правила и направление его в Комиссию | октябрь 2018 | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 2. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану г. Переславля-Залесского | В течение 10 рабочих дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского, юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского, |
| 3. | Направление проекта внесения изменений в Правила Главе городского округа города Переславля-Залесского или (в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам) в Комиссию на доработку | По окончании проверки | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 4. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 5. | Проверка проекта внесения изменений в Правила после устранения замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 5 рабочих дней | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского, юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского |
| 6. | Направление Комиссией проекта внесения изменений в Правила Главе городского округа города Переславля-Залесского (для назначения слушаний), подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний | По окончании проверки, не позднее 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 7. | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Глава городского округа города Переславля-Залесского |
| 8. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течение 10 дней с даты принятия постановления | Управление делами Администрации г. Переславля-Залесского |
| 9. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила с оформлением протокола слушаний, заключения | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 10. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление делами Администрации г. Переславля-Залесского |
| 11. | Заседание Комиссии и формирование заключения, направление Главе городского округа города Переславля-Залесского проекта внесения изменений в Правила, протокола и заключения публичных слушаний | В течение 10 дней со дня проведения слушаний | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского |
| 12. | Принятие решения о направлении в Переславль-Залесскую городскую Думу проекта решения Думы «О внесении изменений в Правила» с приложением протокола публичных слушаний и заключения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней со дня получения проекта внесения изменений в Правила | Глава городского округа города Переславля-Залесского |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 19.09.2018 № ПОС.03-1424/18

## Порядок
направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц

## по подготовке проекта внесения изменений в Правила

1. С момента опубликования сообщения «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22.10.2009 № 122» заинтересованные лица вправе направить в Комиссию предложения по внесению изменений в Правила.

2. Предложения направляются в Комиссию не позднее окончания срока проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила.

2.1. В письменном виде по адресу 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5, каб. 5.

2.2. В электронном виде по адресу электронной почты adm.grado.pereslavl@yandex.ru.

2.3. Посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта внесения изменений в Правила, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

3. Предложения в проект внесения изменений в Правила должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны, либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, почтового адреса и даты подготовки предложений. Предложения, направленные в электронной форме, кроме обратного электронного адреса, должны также содержать полные фамилию, имя, отчество, почтовый адрес лица, их направившего.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как в бумажном, так и в электронном виде в формате jpq). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.