АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   02.03.2023  № ПОС.03-343/23

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации города Переславля-Залесского

от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 08.12.2022 № 117 «О бюджете городского округа города Переславль-Залесский Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.12.2022 № 122 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в целях уточнения объема финансирования, изменения программных мероприятий, значений целевых показателей и в связи с кадровыми изменениями,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 22.03.2022                      № ПОС.03-0568/22, от 07.04.2022 № ПОС.03-0702/22, от 20.06.2022                                      № ПОС.03-1306/22, от 15.07.2022 № ПОС.03-1496/22, от 12.10.2022 № ПОС.03-2242/22, от 30.11.2022 № ПОС.03-2612/22, от 14.02.2023 № ПОС.03-242/23) согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

заместителя Главы Администрации

города Переславля-Залесского				                                Д.С. Буренин

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от  02.03.2023  № ПОС.03-343/23

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы:

1. В разделе 1 «Паспорт Программы» позиции «2. Куратор городской целевой программы», «6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

| 2. Куратор городской целевой программы | Исполняющий обязанности Заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского, Буренин Денис Сергеевич, телефон 8 (48535) 3-27-82 |
| --- | --- |
| 6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 443 492,5 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 93 545,0 тыс. руб.; 2023 год – 73 855,7 тыс. руб.; 2024 год - 73 855,7тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 73 996,7 тыс. руб.; 2023 год – 54 435,3 тыс. руб.; 2024 год – 73 804,1 тыс. руб. Справочно: в 2025 году 144 849,7 тыс. руб. из них: -средства областного бюджета 73 855,7 тыс. руб.; -средства городского бюджета 70 994,0 тыс. руб. |

2. Раздел 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 241 256,4 | 93 545,0 | 73 855,7 | 73 855,7 |
| Средства бюджета городского округа | 202 236,1 | 73 996,7 | 54 435,3 | 73 804,1 |
| Итого по городской целевой программе | 443 492,5 | 167 541,7 | 128 291,0 | 147 659,8 |

3.  Раздел 7 «Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовое значение*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства | км | 0 | 0,034 | 0,034 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км | 2,4 | 4,656 | 1,606 | 2,8 |
| 3. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию | м2 | 9 000 | 12 850 | 12 000 | 12 000 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5. | Количество отремонтированных (замененных) светильников | шт. | 270 | 350 | 350 | 350 |

* Значение на 01.01.2022 года.

4.   Абзац третий раздела 8 «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

«- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, составит 9,062 км;»

5. Абзац четвертый раздела 8 «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

«- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, составит 36 850 м2;».

6.   Раздел 9 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) |  | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км | 0,034 | 2022 | 263,3 | 0,0 | 263,3 | Управление городского хозяйства |
|  |  |  |  | 0,034 | 2023 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Строительство моста через р.Трубеж (в т. ч. разработка ПСД) |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 0,034 | 2022 | 263,3 | 0,0 | 263,3 | Управление городского хозяйства |
|  |  |  |  | 0,034 | 2023 | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км | 4,656 | 2022 | 80 441,8 | 72 900,4 | 7 541,4 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 1,606 | 2023 | 60 655,7 | 53 855,7 | 6 800,0 |  |
|  |  |  |  | 2,8 | 2024 | 66 655,7 | 53 855,7 | 12 800,0 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 2,008 | 2022 | 27 525,5 | 22 629,9 | 4 895,6 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0,506 | 2023 | 28 574,5 | 23 274,5 | 5 300,0 |  |
|  |  |  |  | 2,1 | 2024 | 34 574,5 | 23 274,5 | 11 300,0 |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Вокзальная (ПК0+00 – ПК1+40) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,140 | 2022 | 3 935,6 | 3 738,8 | 196,8 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт ул.Кузнецова (ПК0+00-ПК2+02) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,202 | 2022 | 4 260,0 | 4 047,0 | 213,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Призывной (ПК9+40-ПК11+50) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,210 | 2022 | 4 547,6 | 4 320,2 | 227,4 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» (ПК10+15-ПК12+65) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,250 | 2022 | 2 057,6 | 1 954,7 | 102,9 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково» (ПК0+00-ПК3+30) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,330 | 2022 | 3 233,9 | 1 064,4 | 2 169,5 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Оптимистов |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,240 | 2022 | 2 696,8 | 2 562,0 | 134,8 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги ул.Ростовская (участок от ул.Плещеевская до ул.Кузнецова) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,446 | 2022 | 5 202,9 | 4 942,8 | 260,1 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт тротуара от ул. Московская до д. 55 пер. Фёдоровский (район школы №2) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,170 | 2022 | 1 211,3 | 0,0 | 1 211,3 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.9. | Устройство съезда и пешеходных дорожек от автомобильной дороги ул. Магистральная к ФОКу, расположенному по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 52 |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,020 | 2022 | 379,8 | 0,0 | 379,8 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК6+69-ПК11+22) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,453 | 2023 | 24 574,5 | 23 274,5 | 1 300,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Центральная (ПК0+00-ПК0+53) в д.Болшево с устройством разворотной и посадочной площадки |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,053 | 2023 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,1 | 2024 | 34 574,5 | 23 274,5 | 11 300,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы, здравоохранения, образовательных учреждений: |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,23 | 2022 | 24 619,3 | 23 388,4 | 1 230,9 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 1,1 | 2023 | 32 081,2 | 30 581,2 | 1 500,00 |  |
|  |  |  |  | 0,7 | 2024 | 32 081,2 | 30 581,2 | 1 500,0 |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт дорожного проезда от ул.Пролетарская в районе д.40а до ул.Свободы |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,176 | 2022 | 2 514,2 | 2 388,5 | 125, 7 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Берендеевский (ПК0+00-ПК2+96) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,296 | 2022 | 4 646,1 | 4 413,8 | 232,3 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Новомирский (ПК0+00-ПК2+91) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,291 | 2022 | 5 256,6 | 4 993,8 | 262,8 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК2+02-ПК6+69) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,467 | 2022 | 12 202,4 | 11 592,3 | 610,1 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (участок от ж.д.4 до ул.Озерная ) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,2 | 2023 | 4 740,5 | 4 503,5 | 237,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Купанское, ул.Советская (участок от д.4а по ул.Советская до ул.Борисоглебская) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,1 | 2023 | 2 979,7 | 2 830,7 | 149,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Купанское ул.Борисоглебская (ПК0+00-ПК1+00) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,1 | 2023 | 3 170,3 | 3 011,7 | 158,6 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Берендеево, ул.Центральная (участок от ул.Некрасова до пер.Клубный) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,2 | 2023 | 6 560,6 | 6 232,6 | 328,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Берендеево пер.Клубный (участок от ул.Центральная до д.10 по пер.Клубный) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,3 | 2023 | 5 833,9 | 5 542,2 | 291,7 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.10. | Капитальный ремонт ул.Строителей в с.Большая Брембола |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,2 | 2023 | 8 796,2 | 8 460,5 | 335,7 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2.11. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,7 | 2024 | 32 081,2 | 30 581,2 | 1 500,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 1,418 | 2022 | 28 297,0 | 26 882,1 | 1 414,9 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кошелевская (ПК1+93-ПК6+00) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,407 | 2022 | 5 653,3 | 5 370,6 | 282,7 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Октябрьская (участок от ул.Кооперативная до ул.Кошкина) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,497 | 2022 | 13 623,8 | 12 942,6 | 681,2 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кооперативная (участок от ул.Строителей до ул.Октябрьская) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,514 | 2022 | 9 019,9 | 8 568,9 | 451,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |
| 3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию,м2 | 12 850 | 2022 | 28 258,8 | 20 644,6 | 7 614,2 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 12 000 | 2023 | 29 556,5 | 20 000,0 | 9 556,5 |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 24 030,5 | 20 000,0 | 4 030,5 |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог |  | Площадь, м2 | 12 850 | 2022 | 22 438,3 | 19 697,4 | 2 740,9 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 12 000 | 2023 | 29 556,5 | 20 000,0 | 9 556,5 |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 24 030,5 | 20 000,0 | 4 030,5 |  |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2022 | 2 890,8 | 947,2 | 1 943,6 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 3 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 3 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1. | Устройство светофора Т.7.2 М300 |  | Количество, шт. | 3 | 2022 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2. | Установка дорожных знаков |  | Количество, шт. | 119 | 2022 | 1 628,8 | 947,2 | 681,6 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Установка ограничивающегопешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги пер.Федоровский |  | Протяженность, пог.м. | 180 | 2022 | 662,0 | 0,0 | 662,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  | Исполнение судебных актов, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 2 929,7 | 0,0 | 2 929,7 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 350 | 2022 | 23 420,5 | 0,0 | 23 420,5 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 16 000,0 | 0,0 | 16 000,0 |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |
| 4.1. | Автобусные перевозки |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 350 | 2022 | 23 420,5 | 0,0 | 23 420,5 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 16 000,0 | 0,0 | 16 000,0 |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |  |
| 5. | Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 35 157,3 | 0,0 | 35 157,3 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 20 578,8 | 0,0 | 20 578,8 |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 36 973,6 | 0,0 | 36 973,6 |  |
| 5.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 3 200,0 | 0,0 | 3 200,0 |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения |  | Количество потребляемой электроэнергии, кВт⋅ч. | 4 023 950 | 2022 | 32 097,1 | 0,0 | 32 097,1 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2023 | 17 378,8 | 0,0 | 17 378,8 |  |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2024 | 36 973,6 | 0,0 | 36 973,6 |  |
| 5.3. | Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  | Исполнение судебных актов, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 460,2 | 0,0 | 460,2 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  |  | 2022 | 167 541,7 | 93 545,0 | 73 996,7 |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 128 291,0 | 73 855,7 | 54 435,3 |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 147 659,8 | 73 855,7 | 73 804,1 |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление городского хозяйства - управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.