

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 23.01.2025 № ПОС.03-112/25 (в редакции постановлений от 06.02.2025 № ПОС.03-258/25, от 24.02.2025 № ПОС.03-435/25, от 16.05.2025 № ПОС.03-1174/25)

город Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий

Переславль-Залесского муниципального

округа Ярославской области»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 409-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2024-2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области», решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2024 № 84 «О бюджете Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа Т.И.Кулакова

Приложение

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского

муниципального округа

от №

**Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Переславль-Залесского муниципального округа** **Ярославской области»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Кулешов Максим Николаевич, телефон (48535) 3-07-21 |
| 2. Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Кулакова Татьяна Игоревна, телефон (48535) 3-59-25 |
| 3. Соисполнители муниципальной программы | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа, Крутикова Ирина Михайловна, телефон (48535) 3-59-17;  Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Блохина Ольга Леонидовна, телефон (48535) 3-25-05;  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, (48535) 3-27-82;  Управление информатизации и технических средств Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, Калинин Григорий Анатольевич;  МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского, Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| 4. Сроки реализации муниципальной программы | 2025-2027 годы |
| 5. Цель муниципальной программы | – развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей;  – создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ. |
| 6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего 190 190,6 тыс. руб., из них:  – средства федерального бюджета:  2025 год – 150 074,7 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  – средства областного бюджета:  2025 год – 6 253,5 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  – средства бюджета муниципального округа:  2025 год – 8 576,8 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб.;  –внебюджетные источники:  2025 год – 25 285,6 тыс. руб.;  2026 год – 0,0 тыс. руб.;  2027 год – 0,0 тыс. руб. |
| 7. Перечень городских целевых программ/ведомственных целевых программ/ городских адресных программ и (или) программных мероприятий | Подпрограммы отсутствуют.  Программные мероприятия:  – проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта;  – проведение капитального ремонта образовательных организаций;  – проведение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса;  – реконструкция автомобильных дорог. |
| 8. Ссылка на электронную версию муниципальной программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

**2. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Формирование благоприятных социально-экономических условий является основой для устойчивого развития сельской территории.

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 409-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2024-2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области».

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года основными направлениями для устойчивого развития сельских территорий Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области являются жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, образование, культура, физическая культура и спорт.

В состав Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – муниципальный округ) входит 310 населенных пунктов, из них 309 единиц – сельские населенные пункты. Общая площадь муниципального округа составляет 3130,67 кв. км. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области численность населения муниципального округа на 1 января 2024 года составила 54039 человек. По сравнению с 2022 годом численность населения сократилась на 1,5% или на 823 человека. Ежегодное снижение численности населения связано с продолжающейся естественной убылью населения.

*Образование*

По состоянию на 1 января 2024 года функционировала сеть образовательных учреждений, состоящая из:

‒ 30 муниципальных дошкольных образовательных организаций;

‒ 22 муниципальные общеобразовательные организации;

‒ 8 организаций дополнительного образования.

Для обеспечения организации образовательного процесса требуется проведение работ по капитальному ремонту объектов образования, что позволит повысить качество уровня образования.

*Физическая культура и спорт*

По состоянию на 1 января 2024 года на территории муниципального округа функционируют 167 спортивных сооружений, из которых 137 единиц – муниципальной формы собственности, 19 единиц – частной формы собственности, 6 единиц – областной формы собственности и 5 единиц – федеральной формы собственности.

В 2023 году на территории городского округа занимались спортом 19,0 тыс. человек или 37,1% от общей численности населения в возрасте от 3-х до 79 лет.

*Теплоснабжение*

По состоянию на 1 января 2024 года протяженность тепловых сетей составила 143,8 км, из которых 105,8 км находятся нуждаются в замене. Таким образом уровень износа сетей составляет 73,6%

Износ тепловых сетей является одним из основных факторов, оказывающих влияние на энергоемкость производства и потребления тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций. Реализация мероприятий по модернизации (капитальному ремонту) и реконструкции объектов теплоснабжения позволит исключить сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций.

*Водоснабжение, водоотведение*

В 2022 году протяженность сетей водоснабжения составила 265,4 км, из которых 76,3% находятся в неудовлетворительном состоянии; сетей водоотведения – 205,6 км, из которых 79,7% нуждаются в замене.

Недостаточные темпы обновления водопроводных сетей и сетей водоотведения обуславливают опережающие темпы старения коммунальной инфраструктуры, что влияет на качество обеспечения населения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по модернизации (капитальному ремонту) и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения будет способствовать повышению уровня коммунальными услугами.

*Дорожная деятельность*

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном округе составляет 929,0 км, из них в твердом покрытии – 280,8 км. Не соответствует нормативному состоянию 719,0 км автомобильных дорог.

Реализация мероприятий по реконструкции дорог позволит повлиять на социально-экономическое развитие населенных пунктов, рост показателей сельскохозяйственных предприятий.

**3. Цели и целевые показатели муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

– развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни жителей;

– создание комфортных условий жизни населения муниципального округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ.

Целевые показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Базовое  2024 год | Плановое значение показателя | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных образовательных организаций | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса | Единица | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных автомобильных дорог к объектам агропромышленного комплекса | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Количество общественных территорий, на которых обеспечен широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Единица | 0 | 1 | 0 | 0 |

**4. Задачи муниципальной программы**

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

– совершенствование и развитие образования,повышение качества образовательных услуг;

– создание условий, обеспечивающих возможность для жителей Переславль-Залесского муниципального округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре;

– обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем;

– повышение эффективности и открытости (прозрачности) деятельности органов местного самоуправления за счет массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий;

‒ развитие дорожного хозяйства.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.),  в том числе по годам реализации | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Итого по муниципальной программе** | **190 190,6** | **190 190,6** | **0,0** | **0,0** |
| Средства федерального бюджета | 150 074,7 | 150 074,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 6 253,5 | 6 253,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 8 576,8 | 8 576,8 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные  источники | 25 285,6 | 25 285,6 | 0,0 | 0,0 |

**6. Обобщенная характеристика мер правового**

**регулирования при реализации муниципальной программы**

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию муниципальной программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

– постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2024 № 409-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2024-2030 годы и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области»;

– решение Переславль-Залесской городской Думы от 26 ноября 2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление экономики Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, которое:

– обеспечивает разработку муниципальной программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– формирует структуру муниципальной программы, а также перечень ее соисполнителей;

– организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

– подготавливает информацию о ходе реализации программы, в том числе ответы на запросы Управления финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– проводит оценку результативности и эффективности реализации программы и подготавливает годовой отчет;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по муниципальной программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

– Администрация Переславль-Залесского муниципального округа;

– Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– управление информатизации и технических средств Администрации Переславль-Залесского муниципального округа;

– МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского.

Соисполнители муниципальной программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий муниципальной программы;

– осуществляют контроль за целевым использованием средств муниципальной программы;

– осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета муниципального округа, предусматриваемых на реализацию муниципальной программы;

– осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах выделенных средств;

– осуществляют своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий муниципальной программы.

Досрочное завершение муниципальной программы осуществляется в следующих случаях:

– достижение поставленной цели муниципальной программы;

– прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется муниципальная программа;

– ликвидация ответственного исполнителя муниципальной программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Муниципальная программа считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы будет осуществляться управлением экономики Администрации Переславль-Залесского муниципального округа.

Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

**7. Основные сведения о программных мероприятиях муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи/ мероприятия  (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия | | Срок реализации, годы | | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | Исполнитель и участники мероприятия (в установленном порядке) | |
| Наименование (единица измерения) | Плановое значение | Всего | | Средства федерального бюджета | | Средства областного бюджета | | Средства бюджета муниципального округа | | Внебюджетные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| **1.** | **Задача 1. Мероприятия по благоустройству сельскохозяйственных территорий** | **Количество отремонтированных объектов, ед.** | **9** | **2025** | | **190 190,6** | | **150 074,7** | | **6 253,5** | | **8 576,8** | | **25 285,6** | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа  МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» | |
| **0** | **2026** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **0** | **2027** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| 1.1. | Капитальный ремонт фасада и спортивного зала МОУ «Основная школа № 3 им. Сергея Сниткина» | Количество отремонтированных образовательных организаций, ед. | 1 | 2025 | | 21 185,8 | | 15 504,4 | | 646,0 | | 856,9 | | 4 178,5 | | Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.2. | Капитальный ремонт здания МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» | Количество отремонтированных объектов физической культуры и спорта, ед. | 1 | 2025 | | 34 695,1 | | 25 484,3 | | 1 062,0 | | 1 397,2 | | 6 751,6 | | Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3. | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципальной собственности: | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса, ед. | 5 | 2025 | | 68 499,2 | | 56 015,9 | | 2 334,2 | | 3 071,0 | | 7 078,1 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт участка тепловых сетей ТК 1/8 ЦТП № 1, ул. 50 лет Комсомола от 9а до д. 5 | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса, ед. | 1 | 2025 | | 7 898,9 | | 6 483,3 | | 270,1 | | 355,4 | | 790,0 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3.2. | Капитальный ремонт участка правого напорного коллектора от ГКНС до ОСК, пос. Молодежный | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса, ед. | 1 | 2025 | | 6 789,5 | | 5 571,8 | | 232,3 | | 305,5 | | 680,0 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3.3. | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения ул. Проездная, ул. Советская (переход водопровода через дорогу); капитальный ремонт участка сети водоснабжения ул. Полевая (от пер. Лесной до ул. Свободы) | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса, ед. | 2 | 2025 | | 4 961,9 | | 3 865,8 | | 161,1 | | 211,9 | | 723,1 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.3.4. | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в районе «Сокольская Слобода» | Количество отремонтированных объектов жилищно-коммунального комплекса, ед. | 1 | 2025 | | 48 848,9 | | 40 095,0 | | 1 670,7 | | 2 198,2 | | 4 885,0 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа  Управление городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.4. | Обеспечение беспроводного доступа к сети «Интернет» (ТД) в г. Переславль-Залесский | Количество общественных территорий, на которых обеспечен широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 1 | 2025 | | 36,8 | | 30,1 | | 1,3 | | 1,7 | | 3,7 | | Управление информатизации и технических средств Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.5. | Реализация мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Количество отремонтированных автомобильных дорог к объектам агропромышленного комплекса | 1 | 2025 | | 65 773,7 | | 53 040,0 | | 2 210,0 | | 3 250,0 | | 7 273,7 | | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» | |
| 0 | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 0 | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| 1.6. | Мероприятия по благоустройству сельских территорий |  |  | 2025 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | Администрация Переславль-Залесского муниципального округа | |
|  | 2026 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | 2027 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | **2025** | | **190 190,6** | | **150 074,7** | | **6 253,5** | | **8 576,8** | | **25 285,6** | |  | |
| **2026** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **2027** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |