Информация о реализации проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на

2019 – 2022 годы по состоянию на 01.01.2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Срок реализации | Стоимость проекта, рублей | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №28 по улице Ростовская | город Переславль-Залесский, улица Ростовская, дом 28 | начало реализации: 24.06.2019 окончание реализации: 01.10.2019 | 2 703 165,20 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, устройство парковочных мест, обустройство тротуаров, установка лавочек 4 штуки, урн 4 штуки, устройство уличного освещения |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №13, 15 по улице Центральная, село Берендеево | Переславский район, село Берендеево, улица Центральная, дом 13, 15 | начало реализации: 24.06.2019 окончание реализации: 01.10.2019 | 3 579 929,73 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, обустройство тротуаров, установка лавочек 5 штук и урн 5 штук, устройство уличного освещения |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №5, 6, 7 по улице Школьная, село Новое | Переславский район, село Новое, улица Школьная, дом 5, 6, 7 | начало реализации: 25.06.2019 окончание реализации: 01.10.2019 | 4 504 874,85 | Ремонт асфальтового покрытия, установка бордюров, устройство парковочных мест, обустройство тротуаров, установка лавочек 6 штук, урн 6 штук, устройство уличного освещения |
| 4 | Обустройство детского спортивно-игрового комплекса по улице Центральная, село Берендеево | Переславский район, село Берендеево, улица Центральная | начало реализации: 15.07.2019 окончание реализации: 01.10.2019 |  | Обустройство детского спортивно-игрового комплекса на травмобезопасном покрытии с ограждением, размещением тренажеров для нагрузки на различные группы мышц 11 штук, установка волейбольной сетки, баскетбольного кольца, устройство освещения |
| 5 | Благоустройство территории Парка Победы | город Переславль-Залесский, улица Маяковского | начало реализации: 11.07.2019 окончание реализации: 01.12.2019 | 15 813 673,80 | Установка детского игрового комплекса, устройство автомобильных парковок, пешеходных дорожек, установка лавочек и урн, устройство уличного освещения. |
| 6 | Замена оконных блоков в МОУ "Средняя школа № 4" | город Переславль-Залесский, улица Октябрьская, дом 41 | начало реализации: 16.07.2019 окончание реализации: 08.08.2019 | 985 387,40 | Замена оконных блоков в количестве 55 в учебных кабинетах школы |
| 7 | Ремонт обеденного зала столовой МОУ "Гимназия" | город Переславль-Залесский, улица Менделеева, дом 36 | начало реализации: 13.08.2019 окончание реализации: 04.09.2019 | 1 690 498,96 | Замена полов, ремонт системы отопления, водопровода и канализации, замена оконных блоков, установка подвесного потолка, покраска стены, установка умывальников и сушилки для рук, замена радиаторов отопления, замена входной двери. |
| 8 | Замена оконных блоков в помещениях МДОУ "Детский сад "Берёзка" | город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 6 | начало реализации: 05.07.2019 окончание реализации: 29.07.2019 | 459 790,00 | Замена оконных блоков в музыкальном помещении, физкультурном зале и в помещениях группы. |