Информация о реализации проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на

2019 – 2022 годы по состоянию на 01.07.2021 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Срок реализации | Стоимость проекта, рублей | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 36 | город Переславль-Залесский, микрорайон Чкаловский, дом 36 | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 1 486 940, 60 | Ремонт асфальтового покрытия (покрытие проезда, тротуаров), установка бордюров, установка лавочек -8 штук и урн - 8 штук, установка уличных светильников. |
| 2 | Благоустройство Парка Победы (3-й этап) по адресу: город Переславль-Залесский, улица Маяковского | город Переславль-Залесский, улица Маяковского | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 5 329 492, 62 | Демонтаж бетонной плитки, разборка бортовых камней, устройство бетонных плитных тротуаров, установка бортовых камней, посев газонов, установка опор освещения, установка светильников, ремонт лавочек из булыжника, установка урн |
| 3 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: поселок Рязанцево, улица Николаева, дом 7,9 | пос. Рязанцево, улица Николаева, дом 7,9 | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 2 252 961, 72 | Ремонт асфальтового покрытия (покрытие проезда, тротуаров), установка бордюров установка лавочек - 5 штук, урн - 5 штук., установка опор освещения, установка уличных светильников - 2 штуки. |
| 4 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: село Нагорье, улица Молодежная, дома 17, 17а, ул. Калязинская, дом 32 | село Нагорье, улица Молодежная, д. 17, 17а, ул. Калязинская, д. 32 | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 2 761 044, 98 | Демонтаж деревьев, ремонт асфальтового покрытия (покрытие проезда, тротуаров), установка бордюров, установка лавочек - 5 штук, установка урн - 11 штук |
| 5 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дома 10,12 | город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дома 10,12 | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 2 433 793, 50 | Демонтаж деревьев, ремонт асфальтового покрытия (покрытие проезда, тротуаров), установка бордюров, устройство уличного освещения, установка люков, установка лавочек - 3 штук, установка урн - 3 штуки |
| 6 | Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: село Купанское, улица Советская, дома 12, 14, 16, 32, 34 | село Купанское, улица Советская, дома 12, 14, 16, 32, 34 | начало реализации: 26.04.2021 окончание реализации: 28.06.2021 | 5 171 849, 94 | Демонтаж деревьев, ремонт асфальтового покрытия (покрытие проезда, тротуаров), установка бордюров, устройство уличного освещения, установка лавочек - 3 штук, установка урн - 3 штуки, установка люков |