Информация о реализации проектов муниципальной программы «Формирование современной городской среды»

по состоянию на 01.07.2022 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Адрес | Срок реализации | Стоимость проекта, рублей | Основные направления реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Решаем Вместе!» | г. Переславль-Залесский, пер Трудовой, д. 14, ул. Полевая, д. 4, 6 | 23.05.2022-21.07.2022 | 4 823 379,11 | Ремонт и благоустройство дворовых и общественной территорий |
| 2 |  | г. Переславль-Залесский, ул Менделеева, д. 2, 4, 6, ул. Урицкого, д. 78. | 23.05.2022-21.07.2022 | 7 708 295,65 |  |
| 3 |  | г. Переславль-Залесский, пересечение пер. Ямского и Троицкого | 23.05.2022-21.07.2022 | 7 260 434,60 |  |
| 4 | Губернаторский проект «Наши Дворы» | Благоустройство территории по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 3, 5, 7, 9, 11 | 23.05.2022-21.07.2022 | 4 823 379,11 | Благоустройство дворовых территорий и установка детско-спортивных площадок и площадки для выгула собак |
| 5 |  | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 49, 50, 52. | 23.05.2022-21.07.2022 | 7 708 295,65 |  |
| 6 |  | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Свободы д. 28, пер. Школьный д. 2, пер. Фабричный д. 10 | 23.05.2022-21.07.2022 | 7 260 434,60 |  |
| 7 |  | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 3, 5, 7, 9 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 3 126 366,78 |  |
| 8 |  | Благоустройство дворовой территории по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 2, 4 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 2 821 815,55 |  |
| 9 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, д. Красная Деревня, ул. Совхозная у д. 1 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 9 947 324,40 |  |
| 10 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, д. Горки, пер. Учительский, д. 8,9 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 6 565 645,20 |  |
| 11 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, пер. Красноэховский д. 14, д. 16, пер. Берендеевский д. 11, д. 13, ул. 40 лет ВЛКСМ д. 4. | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 3 759 184,80 |  |
| 12 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 14, 16, 18 | с 15.06.2022 по 26.07.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 | 2 499 937,20 |  |
| 13 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Ямская, д. 3,5,7,9,11 | с 15.06.2022 по 26.07.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 | 2 499 945,60 |  |
| 14 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, д. 49, 50, 52 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 999 935,60 |  |
| 15 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 2, 4, ул. Кооперативная, д. 64, 66, 68 | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 999 935,60 |  |
| 16 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Свободы, д. 28, пер. Школьный, д. 2, пер. Фабричный, д. 10 | с 15.06.2022 по 26.07.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 | 1 999 900,80 |  |
| 17 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, город Переславль-Залесский, ул. Маяковского, д. 3, 5, 7, 9. | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 981 664,40 |  |
| 18 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, с. Большая Брембола, ул. Советская, напротив д. 26. | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 999 935,60 |  |
| 19 |  | Установка детско-спортивной площадки по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, с. Дмитриевское, вблизи Дома культуры, ул. Школьная, д. 8. | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 999 935,60 |  |
| 20 |  | Установка площадки для выгула собак по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, Чехачевский сквер (Утиные пруды) | с 15.06.2022 по 09.08.2022 1 этап: 15.06-28.06.2022; 2 этап: 29.06 – 12.07.2022; 3 этап 13.07 – 26.07.2022 4 этап: 27.07 – 09.08.2022. | 1 999 900,80 |  |