АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.02.2024 № ПОС.03-226/24

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации города Переславля-Залесского

от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.10.2023 № 89 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 08.12.2022 № 117  «О бюджете городского округа города Переславль-Залесский Ярославской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в целях уточнения объема финансирования, изменения целевых показателей и программных мероприятий,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 22.03.2022                              № ПОС.03-0568/22, от 07.04.2022 № ПОС.03-0702/22, от 20.06.2022 № ПОС.03-1306/22, от 15.07.2022 № ПОС.03-1496/22, от 12.10.2022 № ПОС.03-2242/22, от 30.11.2022 № ПОС.03-2612/22, от 14.02.2023 № ПОС.03-242/23, от 02.03.2023                     № ПОС.03-343/23, от 10.03.2023 № ПОС.03-452/23, от 30.05.2023 № ПОС.03-1121/23, от 24.07.2023 № ПОС.03-1661/23, от 07.09.2023 № ПОС.03-2291/23, от 04.10.2023 № ПОС.03-2533/23, от 15.11.2023 № ПОС.03-2920/23, от 15.12.2023                     № ПОС.03-3253/23) согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского				                         Ю.С. Овчинников

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 02.02.2024 № ПОС.03-226/24

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы:

1. В разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

| 6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 691 028,7 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 93 545,0 тыс. руб.; 2023 год – 155 655,7 тыс. руб.; 2024 год - 153 855,7 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 73 996,7 тыс. руб.; 2023 год – 141 421,4 тыс. руб.; 2024 год – 72 554,2 тыс. руб. Справочно: в 2025 году 143 600,0 тыс. руб. из них: -средства областного бюджета 73 855,7 тыс. руб.; -средства городского бюджета 69 744,3 тыс. руб. |
| --- | --- |

2. Раздел 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 403 056,4 | 93 545,0 | 155 655,7 | 153 855,7 |
| Средства бюджета городского округа | 287 972,3 | 73 996,7 | 141 421,4 | 72 554,2 |
| Итого по городской целевой программе | 691 028,7 | 167 541,7 | 297 077,1 | 226 409,9 |

3.  Раздел 7 «Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовое значение*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства | км | 0 | 0,034 | 0,034 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км | 2,4 | 4,656 | 2,209 | 2,8 |
| 3. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию | м2 | 9 000 | 12 850 | 17 500 | 12 000 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров | тыс.чел. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5. | Количество отремонтированных (замененных) светильников | шт. | 270 | 350 | 350 | 350 |

* Значение на 01.01.2023 года.

4.   Абзац третий раздела 8 «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

«- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, составит 9,665 км;»

5. Абзац четвертый раздела 8 «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

«- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, составит 42 350 м2;».

6.   Раздел 9 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

6.1 в задаче 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования» строки 2, 2.1, 2.1.17, 2.2, 2.3.7, изложить в следующей редакции:

| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км | 4,656 | 2022 | 80 441,8 | 72 900,4 | 7 541,4 | МКУ «Центр развития» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,209 | 2023 | 180 505,3 | 135 655,7 | 44 849,6 |  |
|  |  |  | 3,8 | 2024 | 140 975,8 | 133 855,7 | 7 120,1 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: | Протяженность автомобильных дорог, км | 2,008 | 2022 | 27 525,5 | 22 629,9 | 4 895,6 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 0,996 | 2023 | 62 208,9 | 23 274,5 | 38 934,4 |  |
|  |  |  | 2,100 | 2024 | 28 785,1 | 23 274,5 | 5 510,6 |  |
| 2.1.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,1 | 2024 | 28 785,1 | 23 274,5 | 5 510,6 | МКУ «Центр развития» |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы, здравоохранения, образовательных учреждений: | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,23 | 2022 | 24 619,3 | 23 388,4 | 1 230,9 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1,213 | 2023 | 32 190,8 | 30 581,2 | 1 609,6 |  |
|  |  |  | 0,7 | 2024 | 32 190,7 | 30 581,2 | 1 609,5 |  |

6.2  задачу 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования» дополнить строками 2.1.18, 2.3.8 следующего содержания:

| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км | 4,656 | 2022 | 80 441,8 | 72 900,4 | 7 541,4 | МКУ «Центр развития» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,209 | 2023 | 180 505,3 | 135 655,7 | 44 849,6 |  |
|  |  |  | 3,8 | 2024 | 140 975,8 | 133 855,7 | 7 120,1 |  |
| 2.1.18. | Разработка проектно-сметной документации | Количество, шт. | 3 | 2023 | 5 000,0 | 0 | 5 000,0 | МКУ «Центр развития» |
| 2.3.8 | Устройство проекционного пешеходного перехода | Количество, шт. | 3 | 2023 | 1 895,0 | 1 800,0 | 95,0 | МКУ «Центр развития» |

6.3 в задаче 3 «Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения» строки 3, 3.1, изложить в следующей редакции:

| 3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию,м2 | 12 850 | 2022 | 28 258,8 | 20 644,6 | 7 614,2 | МКУ «Центр развития» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 17 500 | 2023 | 45 375,5 | 20 000,0 | 25 375,5 |  |
|  |  |  | 12 000 | 2024 | 35 500,0 | 20 000,0 | 15 500,0 |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог | Площадь, м2 | 12 850 | 2022 | 22 438,3 | 19 697,4 | 2 740,9 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 17 500 | 2023 | 37 272,9 | 18 442,4 | 18 830,5 |  |
|  |  |  | 12 000 | 2024 | 35 500,00 | 20 000,0 | 15 500,0 |  |

6.4 в задаче 5 «Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения» строки 5, 5.2, изложить в следующей редакции:

| 5. | Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 35 157,3 | 0,0 | 35 157,3 | МКУ «Центр развития» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 350 | 2023 | 36 437,9 | 0,0 | 36 437,9 |  |
|  |  |  | 350 | 2024 | 29 934,1 | 0,0 | 29 934,1 |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения | Количество потребляемой электроэнергии, кВт⋅ч. | 4 023 950 | 2022 | 32 097,1 | 0,0 | 32 097,1 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 4 023 950 | 2023 | 32 195,2 | 0,0 | 32 195,2 |  |
|  |  |  | 4 023 950 | 2024 | 29 934,1 | 0,0 | 29 934,1 |  |

6.5 строку «Итого по городской целевой программе» изложить в следующей редакции:

| Итого по городской целевой программе | 2022 | 167 541,7 | 93 545,0 | 73 996,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 297 077,1 | 155 655,7 | 141 421,4 |  |
|  | 2024 | 226 409,9 | 153 855,7 | 72 554,2 |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление городского хозяйства - управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.