АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.02.2025 № ПОС.03-235/25

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации города Переславля-Залесского

от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 14.12.2023 № 99 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», в целях уточнения объема финансирования, изменения программных мероприятий, значений целевых показателей и в связи с кадровыми изменениями,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1.Внести изменения в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22 (в редакции постановлений Администрации города Переславля-Залесского от 22.03.2022                  № ПОС.03-0568/22, от 07.04.2022 № ПОС.03-0702/22, от 20.06.2022 № ПОС.03-1306/22, от 15.07.2022 № ПОС.03-1496/22, от 12.10.2022 № ПОС.03-2242/22, от 30.11.2022 № ПОС.03-2612/22, от 14.02.2023 № ПОС.03-242/23, от 02.03.2023                  № ПОС.03-343/23, от 10.03.2023 № ПОС.03-452/23, от 30.05.2023 № ПОС.03-1121/23, от 24.07.2023 № ПОС.03-1661/23, от 07.09.2023 № ПОС. 03-2291/23, от 04.10.2023 № ПОС.03-2533/23, от 15.11.2023 № ПОС.03-2920/23, от 15.12.2023                            № ПОС.03-3253/23, от 02.02.2024 № ПОС.03-226/24, от 28.02.2024 № ПОС.03-406/24, от 05.04.2024 № ПОС.03-700/24) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                В.А. Талалаев

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 05.02.2025 № ПОС.03-235/25

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы:

1. В разделе 1 «Паспорт Программы» позиции «3. Исполнитель городской целевой программы», «6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

| 3. Исполнитель городской целевой программы | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского, Филипцов Илья Владимирович, телефон (48535) 3-27-82 |
| --- | --- |
| 6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 734 288,3 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год – 93 545,0 тыс. руб.; 2023 год – 155 655,7 тыс. руб.; 2024 год – 153 473,2 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 73 996,7 тыс. руб.; 2023 год – 139 198,2 тыс. руб.; 2024 год – 118 419,5 тыс. руб. Справочно: 2025 год 161 233,5 тыс. руб. из них: -средства областного бюджета 73 473,2 тыс. руб.; -средства городского бюджета 87 760,3 тыс. руб. 2026 год 173 261,8 тыс. руб. из них: -средства областного бюджета 73 473,2 тыс. руб.; -средства городского бюджета 99 788,6 тыс. руб. |

2. Раздел 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 402 673,9 | 93 545,0 | 155 655,7 | 153 473,2 |
| Средства бюджета городского округа | 331 614,4 | 73 996,7 | 139 198,2 | 118 419,5 |
| Итого по городской целевой программе | 734 288,3 | 167 541,7 | 294 853,9 | 271 892,7 |

3. Раздел 7. «Система целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовое значение*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства | км | 0 | 0,034 | 0,034 | 0 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт | км | 2,4 | 2,915 | 2,8 | 2,8 |
| 3. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию | м2 | 9 000 | 12 850 | 17 500 | 12 000 |
| 4. | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5. | Количество отремонтированных (замененных) светильников | шт. | 270 | 350 | 350 | 350 |

4. Раздел 8. «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:

По итогам реализации программы планируется достичь следующих конечных результатов:

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, составит 0,034 км;

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт, составит 8,515км;

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, составит 42 350м2;

- Количество перевезенных пассажиров составит 1050 тыс. чел;

- Количество отремонтированных (замененных) светильников составит 1050 шт.

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) |  | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | (в установленном порядке) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км | 0,034 | 2022 | 263,3 | 0,0 | 263,3 | Управление городского хозяйства |  |  |
|  |  |  |  | 0,034 | 2023 | 998,9 | 0,0 | 998,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. | Строительство моста через р.Трубеж (в т. ч. разработка ПСД) |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 0,034 | 2022 | 263,3 | 0,0 | 263,3 | Управление городского хозяйства |  |  |
|  |  |  |  | 0,034 | 2023 | 998,9 | 0,0 | 998,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км | 4,656 | 2022 | 80 441,8 | 72 900,4 | 7 541,4 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 2,209 | 2023 | 175 529,3 | 135 655,7 | 39 873,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,8 | 2024 | 184 883,8 | 133 473,2 | 51 410,6 |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 2,008 | 2022 | 27 525,5 | 22 629,9 | 4 895,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0,996 | 2023 | 57 232,9 | 23 274,5 | 33 958,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,100 | 2024 | 67 310,9 | 21 810,9 | 45 500,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Вокзальная (ПК0+00 – ПК1+40) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,140 | 2022 | 3 935,6 | 3 738,8 | 196,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт ул.Кузнецова (ПК0+00-ПК2+02) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,202 | 2022 | 4 260,0 | 4 047,0 | 213,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Призывной (ПК9+40-ПК11+50) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,210 | 2022 | 4 547,6 | 4 320,2 | 227,4 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» (ПК10+15-ПК12+65) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,250 | 2022 | 2 057,6 | 1 954,7 | 102,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково» (ПК0+00-ПК3+30) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,330 | 2022 | 3 233,9 | 1 064,4 | 2 169,5 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Оптимистов |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,240 | 2022 | 2 696,8 | 2 562,0 | 134,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт тротуаров вдоль автомобильной дороги ул. Ростовская (участок от ул. Плещеевская до ул. Кузнецова) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,446 | 2022 | 5 202,9 | 4 942,8 | 260,1 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт тротуара от ул. Московская до д. 55 пер. Фёдоровский (район школы №2) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,170 | 2022 | 1 211,3 | 0,0 | 1 211,3 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.9. | Устройство съезда и пешеходных дорожек от автомобильной дороги ул. Магистральная к ФОКу, расположенному по адресу: Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, возле д. 52 |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,020 | 2022 | 379,8 | 0,0 | 379,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК6+69-ПК11+22) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,453 | 2023 | 11 404,9 | 10 834,6 | 570,3 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.11. | Капитальный ремонт тротуаров вдоль ул. Советская (от Сергиевского моста до конца ул. Валовое кольцо) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 1,584 | 2023 | 9 281,4 | 8 817,2 | 464,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.12. | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги ул. Менделеева (участок от ул. Урицкого до поворота на 1-й Галев проезд) в части обустройства пешеходного перехода, совмещенного с искусственной дорожной неровностью, а также с обустройством подходов и пешеходных дорожек |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,131 | 2023 | 3 816,1 | 3 622,7 | 193,4 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Центральная (ПК0+00-ПК0+53) в д. Болшево с устройством разворотной и посадочной площадки |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,053 | 2023 | 3 504,0 | 0,0 | 3 504,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.14. | Ремонт автомобильной дороги Аниково-Борисово (ПК12+65-ПК14+65) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,200 | 2023 | 1 774,0 | 0 | 1 774,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Рязанцево-Аниково (ПК3+30 – ПК6+20) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,290 | 2023 | 2 019,8 | 0 | 2 019,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.16 | Ремонт дорог с грунтовым покрытием |  | Протяженность отремонтированных дорог, км |  | 2023 | 25 432,7 | 0 | 25 432,7 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.17. | Разработка проектно-сметной документации |  | Количество, шт. | 3 | 2023 | 0,0 | 0 | 5 000,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.18 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Озерная (участок от ул. Ростовская до ул. Комсомольская) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,245 | 2024 | 8 225,0 | 7 803,9 | 421,1 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Трудовая (участок от ул. Свободы до пер. Лесной) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,274 | 2024 | 7 790,0 | 7391,2 | 398,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.19 | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Призывной (участок от ул. Кардовского до ул. Пыряева) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,365 | 2024 | 7515,0 | 6 615,8 | 899,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.1.20 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования |  | Протяженность отремонтированных дорог, км |  | 2024 | 43 780,90 | 0 | 43 780,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы, здравоохранения, образовательных учреждений: |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,23 | 2022 | 24 619,3 | 23 388,4 | 1 230,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 1,213 | 2023 | 32 190,8 | 30 581,2 | 1 609,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,184 | 2024 | 33 362,2 | 31 662,3 | 1 700,0 |  |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт дорожного проезда от ул.Пролетарская в районе д.40а до ул.Свободы |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,176 | 2022 | 2 514,2 | 2 388,5 | 125, 7 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Берендеевский (ПК0+00-ПК2+96) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,296 | 2022 | 4 646,1 | 4 413,8 | 232,3 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер. Новомирский (ПК0+00-ПК2+91) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,291 | 2022 | 5 256,6 | 4 993,8 | 262,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК2+02-ПК6+69) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,467 | 2022 | 12 202,4 | 11 592,3 | 610,1 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (участок от ж.д.4 до ул. Озерная) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,200 | 2023 | 4 584,3 | 4 355,1 | 229,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Купанское, ул.Советская (участок от д.4а по ул.Советская до ул.Борисоглебская) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,100 | 2023 | 3 037,9 | 2 886,0 | 151,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Купанское ул.Борисоглебская (ПК0+00-ПК1+00) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,100 | 2023 | 3 072,5 | 2 918,9 | 153,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с.Берендеево, ул.Центральная (участок от ул. Некрасова до пер.Клубный) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,200 | 2023 | 6 886,3 | 6 542,0 | 344,3 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги в с. Берендеево пер. Клубный (участок от ул.Центральная до д.10 по пер. Клубный) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,300 | 2023 | 5 596,7 | 5 316,9 | 279,8 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.10. | Капитальный ремонт ул.Строителей в с.Большая Брембола |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,200 | 2023 | 6 563,6 | 6 235,4 | 328,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.11. | Капитальный ремонт подъездной дороги от ул. Разведчика Петрова к д. 6 ул. разведчика Петрова |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,113 | 2023 | 2 449,4 | 2 326,9 | 122,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.12 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги пер. Фёдоровский от д.№56 по ул. Московская до школы №2 и участка дорожного проезда от д.№80 по ул. Московская до съезда к школе №2 |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,719 | 2024 | 14 177,9 | 13 454,8 | 723,1 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.13 | Капитальный ремонт участка дорожного проезда от д.№5 по ул. Ямская до д. №117 (детский сад Колосок) по ул. Московская |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,106 | 2024 | 2 963,0 | 2 799,5 | 163,5 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.2.14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги от ул. Строителей в районе д.№36 до школы №4 и участка дорожного проезда от ул. Строителей в районе д. №30А до ул. Октябрьская |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,359 | 2024 | 16 221,3 | 15 407,9 | 813,4 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собственности |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 1,418 | 2022 | 28 297,0 | 26 882,1 | 1 414,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 2,156 | 2023 | 86 105,6 | 81 800,0 | 4 305,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,156 | 2024 | 84 210,6 | 80 000,0 | 4 210,6 |  |  |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кошелевская (ПК1+93-ПК6+00) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,407 | 2022 | 5 653,3 | 5 370,6 | 282,7 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Октябрьская (участок от ул.Кооперативная до ул.Кошкина) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,497 | 2022 | 13 623,8 | 12 942,6 | 681,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кооперативная (участок от ул.Строителей до ул.Октябрьская) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,514 | 2022 | 9 019,9 | 8 568,9 | 451,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
| 2.3.6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Свободы (участок от ул. Ростовская до пересечения с ж/д путями в районе дома 102 по ул. Свободы) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,156 | 2023 | 84 210,6 | 80 000,0 | 4 210,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 2,156 | 2024 | 84 210,6 | 80 000,0 | 4 210,6 |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, м2 | 12 850 | 2022 | 28 258,8 | 20 644,6 | 7 614,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 17 500 | 2023 | 44 985,3 | 20 000,0 | 24 985,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 34 650,0 | 20 000,0 | 14 650,0 |  |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог |  | Площадь, м2 | 12 850 | 2022 | 22 438,3 | 19 697,4 | 2 740,9 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 17 500 | 2023 | 36 882,7 | 18 442,4 | 18 440,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 31 085,2 | 18 320,4 | 12 764,8 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2022 | 2 890,8 | 947,2 | 1 943,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 2023 | 3 673,6 | 1 557,6 | 2 116,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2024 | 3 564,8 | 1 679,6 | 1 885,2 |  |  |  |
| 3.2.1. | Устройство светофора Т.7.2 М300 |  | Количество, шт. | 3 | 2022 | 600,0 | 0,0 | 600,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2023 | 443,6 | 0,0 | 443,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2024 | 598,0 | 0,0 | 598,0 |  |  |  |
| 3.2.2. | Установка дорожных знаков |  | Количество, шт. | 119 | 2022 | 1 628,8 | 947,2 | 681,6 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 40 | 2023 | 588,9 | 559,5 | 29,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 57 | 2024 | 598,0 | 0,0 | 598,0 |  |  |  |
| 3.2.3. | Нанесение дорожной разметки |  | Протяженность, м/м2 | 33 490/ 3 893,2 | 2023 | 1 050,6 | 998,1 | 52,5 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.4. | Установка ограничивающего пешеходного ограждения вдоль автомобильной дороги пер. Федоровский |  | Протяженность, пог.м. | 180 | 2022 | 662,0 | 0,0 | 662,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.5 | Устройство светофора с вызывной фазой по адресу ул.Менделеева, д.24 |  | Количество, шт. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2023 | 1 340,5 | 0,0 | 1 340,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.6 | Обследование моста р.Трубеж |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2023 | 250,0 | 0,0 | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.7 | Обследование моста через реку Сольба д. Степанцево |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2.8 | Ремонт в части содержания автомобильной дороги ул. Центральная д. Пономаревка |  | Площадь, м3 | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 111,7 | 2024 | 587,4 | 557,3 | 30,1 |  |  |  |
| 3.2.9 | Ремонт в части содержания автомобильной дороги ул. Центральная д. Горохово |  | Площадь, м3 | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 114,3 | 2024 | 597,1 | 566,4 | 30,7 |  |  |  |
| 3.2.10 | Устройство проекционного пешеходного перехода методом гобо-проекции для проекции дорожной разметки 1.14.1 (зебра) |  | Количество, шт. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2024 | 586,0 | 555,9 | 30,1 |  |  |  |
| 3.2.11 | Установка пешеходных ограждений по ул. Советская (вблизи Пушкинского сада) |  | Протяженность, пог.м. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 | 2024 | 598,3 | 0,0 | 598,3 |  |  |  |
| 3.3. | Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  | Исполнение судебных актов, (да (2)/нет (0)) | 1 | 2022 | 2 929,7 | 0,0 | 2 929,7 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2023 | 4 429,0 | 0,0 | 4 429,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 350 | 2022 | 23 420,5 | 0,0 | 23 420,5 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 33 368,8 | 0,0 | 33 368,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 27 806,0 | 0,0 | 27 806,0 |  |  |  |
| 4.1. | Автобусные перевозки |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 350 | 2022 | 23 420,5 | 0,0 | 23 420,5 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 33 368,8 | 0,0 | 33 368,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 27 806,0 | 0,0 | 27 806,0 |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 35 157,3 | 0,0 | 35 157,3 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 39 971,6 | 0,0 | 39 971,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 24 552,9 | 0,0 | 24 552,9 |  |  |  |
| 5.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 3 112,1 | 0,0 | 3 112,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения |  | Количество потребляемой электроэнергии, кВт⋅ч. | 4 023 950 | 2022 | 32 097,1 | 0,0 | 32 097,1 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2023 | 35 728,9 | 0,0 | 35 728,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2024 | 24 552,9 | 0,0 | 24 552,9 |  |  |  |
| 5.3. | Погашение кредиторской задолженности по исполнительным листам |  | Исполнение судебных актов, (да (1)/нет (0)) | 1 | 2022 | 460,2 | 0,0 | 460,2 | МКУ «Центр развития» |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 2023 | 1 130,6 | 0,0 | 1 130,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  |  | 2022 | 167 541,7 | 93 545,0 | 73 996,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 294 853,9 | 155 655,7 | 139 198,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 271 892,7 | 153 473,2 | 118 419,5 |  |  |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление городского хозяйства - управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.