АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.09.2025 № ПОС.03-2424/25

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 11.10.2024 № ПОС.03-2554/24

«Об утверждении Порядка принятия решения

о подготовке и реализации бюджетных инвестиций

в объекты капитального строительства муниципальной

собственности и передачи полномочий на осуществление

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности»

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 11.10.2024 № ПОС.03-2553/24 «Об утверждении Правил осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области», Уставом Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области,

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 11.10.2024 № ПОС.03-2554/24 «Об утверждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и передачи полномочий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности» изменения, изложив приложение к постановлению в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Главы Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа                                      Т.И. Кулакова

Приложение

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского муниципального округа

от 19.09.2025 № ПОС.03-2424/25

Порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и передачи полномочий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает:

1) порядок принятия решения Администрацией Переславль-Залесского муниципального округа (далее - Администрация) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности за счет средств бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

2) порядок передачи Администрацией муниципальным бюджетным учреждениям Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее – муниципальный округ), подведомственным Администрации, полномочий муниципального заказчика по заключению муниципальных контрактов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

1.2. В соответствии с настоящим Порядком полномочия передаются на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального округа и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность муниципального округа.

1.3. Условием передачи полномочий муниципального заказчика по заключению контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной собственности), является соответствие целей и видов деятельности, предусмотренных Уставом бюджетного учреждения, целям и видам деятельности по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества.

2. Порядок принятия решения о подготовке и

реализации бюджетных инвестиций

2.1. Инициатором подготовки проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности выступает Администрация как главный распорядитель бюджетных средств Переславль-Залесского муниципального округа (далее ‒ главный распорядитель).

2.2. Отбор объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, а также объектов недвижимого имущества, на приобретение которых необходимо осуществлять бюджетные инвестиции, производится с учетом:

‒ основных направлений развития, обозначенных в прогнозах, программах социально-экономического развития, документах стратегического планирования Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области;

‒ поручений Главы Переславль-Залесского муниципального округа.

2.3. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности подготавливается главным распорядителем в форме проекта постановления Администрации.

2.4. Проектом решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут предусматриваться несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.

2.5. Проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества:

1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (проекта бюджетных инвестиций ‒ в случае отсутствия утвержденной проектной документации на дату подготовки проекта решения) или наименование объекта недвижимого имущества согласно проекту бюджетных инвестиций;

2) настоящее или планируемое местонахождение объекта;

3) направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

4) наименование главного распорядителя бюджетных средств и муниципального заказчика;

5) мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу в эксплуатацию;

6) срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитального строительства;

7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, предоставляемых в объекты капитального строительства) в ценах соответствующих лет;

8) общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций, направляемых в объекты капитального строительства (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

2.6. Согласованное в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в Администрации, и утвержденное решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности является основанием для внесения изменений в муниципальную программу, в рамках которой планируется осуществлять бюджетные инвестиции.

2.7. Внесение изменений в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется в порядке, установленном настоящим Порядком для его принятия.

3. Порядок заключения соглашения

3.1. Соглашение о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению муниципальных контрактов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее – Соглашение о передаче полномочий) заключается между Администрацией и бюджетным учреждением на основании решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности и постановления Администрации о передаче полномочий.

3.2. Соглашение о передаче полномочий заключается в соответствии с установленной формой согласно приложению к настоящему Порядку.

Любые изменения и дополнения к соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения к соглашению о передаче полномочий по заключению муниципальных контрактов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

3.3. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов.

3.4. Соглашение о передаче полномочий заключается в течение 10 рабочих дней с момента утверждения постановления Администрации о передаче полномочий.

Приложение к Порядку

Соглашение

о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению муниципальных контрактов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности

г. _____________________________

(место заключения соглашения)

«__» __________ 20__ г.							№ ___________

(дата заключения соглашения)                                                                                              (номер соглашения)

_______________________________________________________________________,

(наименование органа власти, передающего полномочия муниципального заказчика)

именуемое(-ый) в дальнейшем «Получатель средств бюджета муниципального  округа», в лице__________________________________________________________

(наименование должности руководителя Получателя средств муниципального бюджета или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств муниципального бюджета)

______________________________________________________, действующего(ей)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Получателя средств муниципального бюджета или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств муниципального бюджета)

на основании___________________________________________________________,

(устав или иной уполномочивающий документ, удостоверяющий полномочия)

с одной стороны, и _______________________________________________________,

(наименование бюджетного учреждения, принимающего полномочия муниципального заказчика)

именуемое(-ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице

_______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

______________________________________________________, действующего (-ей)

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

на основании ___________________________________________________________,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с пунктом 6 статьи 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, _________________________________________________________________,

(реквизиты нормативного правового акта органа власти, осуществляющего полномочия главного распорядителя средств бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, принятого в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации либо реквизиты правового акта, принятого в соответствии с абзацем третьим пункта 3.1 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Получатель средств бюджета муниципального округа передает на безвозмездной основе, а Учреждение принимает полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Получателя средств бюджета муниципального округа Ярославской области в целях осуществления за счет средств бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (далее соответственно ‒ полномочия муниципального заказчика, бюджетные инвестиции, Объекты).

1.2. Пообъектное распределение бюджетных инвестиций с указанием сведений о каждом Объекте приведено в приложении 1 к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Финансовое обеспечение бюджетных инвестиций

2.1. Бюджетные инвестиции в рамках полномочий муниципального заказчика, переданных Учреждению в соответствии с настоящим Соглашением, осуществляются на основании ___________________________, заключаемых и

(реквизиты муниципального контракта)

оплачиваемых в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Получателю средств бюджета муниципального округа, в общем размере _______________ (______________________) рублей _____ копеек,

(сумма прописью)

в том числе:

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек;

(сумма прописью)

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек;

(сумма прописью)

в 20__ году ____________ (______________________) рублей __ копеек.

(сумма прописью)

2.2. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, и отражаются на лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытом Получателю средств бюджета муниципального  округа в Управлении финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа (далее – лицевой счет).

3. Взаимодействие Сторон

3.1. Получатель средств бюджета муниципального округа обязуется:

3.1.1. обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств на лицевой счет не позднее __ рабочих дней со дня получения от Учреждения информации, указанной в пункте 3.3.3 настоящего Соглашения;

3.1.2. совершить(-ать) действие(-я), необходимое(-ые) для ввода Объекта(-ов) в эксплуатацию в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не позднее _____ рабочих дней со дня получения от Учреждения документов, указанных в пункте 3.3.8 настоящего Соглашения;

3.1.3. направлять Учреждению разъяснения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения обращения Организации в соответствии с пунктом 3.4.1 настоящего Соглашения;

3.1.4. уведомлять Учреждение об уменьшении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до Получателя средств бюджета муниципального округа лимитов бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций в случае, если такое уменьшение влечет невозможность исполнения Получателем средств бюджета муниципального округа обязательств по настоящему Соглашению, в течение __ рабочих дней с даты, когда Получатель средств бюджета муниципального округа узнал о данных обстоятельствах. В этом случае Получатель средств бюджета муниципального округа обеспечивает согласование новых условий настоящего Соглашения, в том числе размера и (или) сроков осуществления бюджетных инвестиций, и заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое оформляется в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Соглашения;

3.1.5. оказывать по запросу Учреждения необходимую для надлежащего исполнения заключенного муниципального контракта методическую, консультационную помощь, касающуюся предмета муниципального контракта, в том числе привлекая для этих целей профильных специалистов, обладающих необходимыми знаниями и компетенцией;

3.1.6. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.2. Получатель средств бюджета муниципального округа вправе:

3.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением, путем осуществления плановых и внеплановых проверок:

3.2.1.1. по месту нахождения Получателя средств бюджета муниципального округа, в том числе на основании документов, представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего Соглашения;

3.2.1.2. по месту нахождения Учреждения;

3.2.2. согласовывать разработанные Учреждением проекты документации, возникающей в ходе исполнения заключенного муниципального контракта, исполнение которого передается в рамках настоящего Соглашения;

3.2.3. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением;

3.2.4. давать обязательные для исполнения указания по результатам проверок, предусмотренных пунктом 3.2.1 настоящего Соглашения, об устранении выявленных нарушений, содержащие сроки их устранения;

3.2.5. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.3. Учреждение обязуется:

3.3.1. осуществлять полномочия при исполнении обязательств, принятых в рамках заключенного муниципального контракта, являющегося предметом настоящего Соглашения и указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

3.3.2. в срок не позднее __ рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения представить в Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа копию настоящего Соглашения и документы, необходимые для открытия лицевого счета;

3.3.3. в срок не позднее __ рабочих дней со дня открытия лицевого счета проинформировать об этом Получателя средств бюджета муниципального округа;

3.3.4. исполнять полномочия муниципального заказчика от лица Получателя средств бюджета муниципального округа с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе:

3.3.4.1. исполнять муниципальный контракт от имени Получателя средств бюджета муниципального округа;

3.3.4.2. обеспечивать согласование новых условий заключенного муниципального контракта, в том числе цены и (или) сроки исполнения муниципального контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных муниципальным контрактом, в случае изменения настоящего Соглашения в связи с уменьшением Получателю средств бюджета муниципального округа ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций;

3.3.4.3. направлять в установленном порядке информацию и документы для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками (реестр контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну);

3.3.5. осуществлять в рамках переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации бюджетные полномочия от лица Получателя средств бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, в том числе:

3.3.5.1. обеспечивать постановку на учет бюджетных и денежных обязательств Получателя средств бюджета муниципального округа в установленном порядке;

3.3.5.2. предоставлять в Управление финансов Администрации Переславль-Залесского муниципального округа документы, необходимые для санкционирования оплаты денежных обязательств Получателя средств бюджета муниципального округа;

3.3.5.3. вести бюджетный учет, составлять и представлять бюджетную отчетность Получателю средств бюджета муниципального округа;

3.3.6. направлять по запросу Получателя средств бюджета муниципального округа документы и информацию, необходимые для проведения проверок соблюдения Учреждением условий, установленных настоящим Соглашением, не позднее __ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

3.3.7. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Получателем средств бюджета муниципального округа, факт(ы) нарушения условий, установленных настоящим Соглашением, не позднее срока, установленного Получателем средств бюджета муниципального округа в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего Соглашения;

3.3.8. не позднее __ рабочих дней со дня приемки Объекта(ов) направлять Получателю средств бюджета муниципального округа документы, необходимые для совершения Получателем средств бюджета муниципального округа действий, предусмотренных пунктом 3.1.2 настоящего Соглашения;

3.3.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

3.4. Учреждение вправе:

3.4.1. обращаться к Получателю средств бюджета муниципального округа в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

3.4.2. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине третьей Стороны.

5. Иные условия

5.1. Настоящим Соглашением Стороны договорились действовать в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, устанавливающих в том числе условие, что в случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

5.2. После заключения настоящего Соглашения Получатель средств бюджета муниципального округа обязуется уведомить о смене заказчика сторону заключенного муниципального контракта, направив ей соответствующее уведомление с приложением копии настоящего Соглашения в порядке и сроки, предусмотренные условиями указанного муниципального контракта.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения Получателю средств бюджета муниципального округа лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении изменений в случае, предусмотренном пунктом 3.1.4 настоящего Соглашения, осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью (Приложение 2 к соглашению).

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению Сторон или в случаях, определенных пунктом 6.6 настоящего Соглашения, в одностороннем порядке Получателем средств бюджета муниципального округа.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон оформляется в виде дополнительного соглашения о расторжении настоящего Соглашения (Приложение 3 к Соглашению).

6.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке Получателем средств бюджета муниципального округа возможно в случаях:

6.6.1. ликвидации Учреждения;

6.6.2. нарушения Учреждением целей осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, установленных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

6.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами следующим способом:

6.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:

6.8.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

7. Платежные реквизиты Сторон

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Сокращенное наименование Учреждения |
| --- | --- |
| Наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Наименование Учреждения |
| ОГРН, ОКТМО | ОГРН, ОКТМО |
| Адрес | Адрес |
| ИНН/КПП | ИНН/КПП |
| Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России | Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации) |
| БИК | БИК, корреспондентский счет |
| Расчетный счет | Расчетный счет |
| Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет | Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет |
| Лицевой счет | Лицевой счет |

## 8. Подписи Сторон

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Сокращенное наименование Учреждения |
| --- | --- |
| ____________/_________________ (подпись) (ФИО) | ____________/_________________ (подпись) (ФИО) |

Приложение 1 к соглашению

Приложение № ____

к соглашению от ____ 20__ г. № ____

(Приложение № ___ к Дополнительному

соглашению от _____ 20__ № ___) <1>

Пообъектное распределение бюджетных инвестиций

| № п/п | Наименование Объекта/Виды работ | Код объекта <2> | Мощность объекта <3> | Единица измерения мощности по ОКЕИ <3> |  | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объекта капитального строительства, приобретение объекта недвижимого имущества) <3> | Срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта капитального строительства/приобретения объекта недвижимого имущества либо подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита | Сметная или предполагаемая (предельная) стоимость объекта либо стоимость приобретения объекта рублей <3> | Общий объем капитальных вложений, рублей |  |  |  |  |  | Размер бюджетных инвестиций, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе распределение по годам <4> |  |  |  |  | Всего | в том числе распределение по годам <4> |  |  |  |
|  |  |  |  | наименование | код |  |  |  |  | На 20__ год | На 20__ год |  | На 20__ год |  |  | На 20__ год |  | На 20__ год | На 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
|  | Объект _______, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта. | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект _______, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на разработку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведение технологического и ценового аудита, аудита проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости Объекта. | X | X | X |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего по Объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.

<2> Указывается код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного инвестиционного проекта), включенного в инвестиционную программу.

<3> На весь срок осуществления капитальных вложений.

Получатель средств

бюджета муниципального округа __________________                                          Учреждение ____________________

(личная подпись, Ф.И.О.)                                                              (личная подпись, Ф.И.О.)

М.П.                                                                                                  М.П.

Приложение 2 к соглашению

Приложение № 2

к соглашению от _______ 20__ № ____

Дополнительное соглашение

к соглашению о передаче полномочий муниципального

заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Переславль-Залесского муниципального округа муниципального контракта при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

<1>

от «__» ________ № ___

г. _______________________________

(место заключения соглашения)

«__» _________________ 20__ г.                                                № ____________________

(дата заключения соглашения)                                                           (номер соглашения)

__________________________________________________________________________,

(наименование передающего полномочия муниципального заказчика)

именуемый в дальнейшем «Получатель средств бюджета муниципального округа», в лице

___________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств бюджета муниципального округа, ФИО) _________________________________________________________, действующего(-ей)

на основании _______________________________________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________________________,

(наименование бюджетного (автономного) учреждения, федерального

государственного унитарного предприятия, и принимающего полномочия муниципального заказчика)

именуемое(-ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

действующего(-ей) на основании _______________________________________________________________________,

заключили настоящее Дополнительное соглашение № __ к Соглашению о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Переславль-Залесского муниципального округа муниципального контракта при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от «__» __________ № _______ (далее – Соглашение) о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:

1.1. в преамбуле <3>:

1.1.1. слова «______________________» заменить словами «_______________________».

1.2. в разделе 2 «Финансовое обеспечение Соглашения»:

1.2.1. в пункте 2.1:

слова «в общем размере ___________ (________________) рублей __ копеек»

(сумма прописью)

заменить словами «в общем размере _______________ (_______________________)

(сумма прописью)

рублей ___ копеек» <4>;

слова «в 20__ году ____________ (___________________) рублей __ копеек"

(сумма прописью)

заменить словами «в 20__ году ___ (________________) рублей __ копеек» <5>;

(сумма прописью)

дополнить абзацем следующего содержания: «в 20__ году _________________

(______________________) рублей __ копеек»;

(сумма прописью)

абзац: «в 20__ году ____________ (__________________) рублей __ копеек»

(сумма прописью)

исключить;

1.3. в разделе 3«Взаимодействие Сторон»:

1.3.1. в пункте 3.1.1 слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не позднее _________ рабочих дней»;

1.3.2. в пункте 3.1.2 слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не позднее _________ рабочих дней»;

1.3.3. в пункте 3.1.3 слова «не позднее _________ рабочих дней» заменить словами «не позднее _________ рабочих дней»;

1.3.4. в пункте 3.1.4 слова «в течение _________ рабочих дней» заменить словами «в течение _________ рабочих дней»;

1.3.5. в пункте 3.3.2:

слова «не позднее _______ рабочих дней» заменить словами «не позднее ________ рабочих дней»;

слова «в ____________________________________________» заменить словами

(наименование органа казначейства)

«в __________________________________________________________________»;

(наименование территориального казначейства)

1.3.6. в пункте 3.3.3 слова «не позднее ______ рабочих дней» заменить словами «не позднее _______ рабочих дней»;

1.3.7. в подпункте 3.3.5.2 пункта 3.3.5 слова «в ______________________

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

______________________________________________________» заменить словами «в________________________________________________________________»;

(наименование территориального органа Федерального казначейства)

1.3.8. в пункте 3.3.6 слова «не позднее ________ рабочих дней» заменить словами «не позднее _______ рабочих дней»;

1.3.9. в пункте 3.3.8 слова «не позднее ________ рабочих дней» заменить словами «не позднее _______ рабочих дней».

1.4. в разделе 4 «Ответственность Сторон»:

1.4.1. в пункте 4.2 слова «в размере ________ рублей» заменить словами «в размере _________ рублей».

1.5. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <6>:

1.5.1. _____________________________________________;

1.5.2. _____________________________________________.

1.6. раздел 7. «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:

«7. Платежные реквизиты Сторон

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Сокращенное наименование Учреждения |
| --- | --- |
| Наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Наименование Учреждения |
| ОГРН, ОКТМО | ОГРН, ОКТМО |
| Адрес | Адрес |
| ИНН/КПП | ИНН/КПП |
| Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России | Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации) |
| БИК Расчетный счет Лицевой счет | БИК, корреспондентский счет Расчетный счет Лицевой счет |

а».

1.7. приложение № _____ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № ______ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.8. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:

5.1. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <7>.

6. Подписи Сторон:

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа |  | Сокращенное наименование Учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________/ (подпись) | ________________ (ФИО) | _______________/ (подпись) | ________________ (ФИО) |

--------------------------------

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/»секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.

<2> При оформлении Дополнительного соглашения к соглашению используются пункты настоящего приложения к настоящей форме соглашения, соответствующие пунктам и (или) разделам соглашения, в которые вносятся изменения.

<3> При внесении изменений в преамбулу соглашения, в том числе могут быть изменены наименование соглашения, сведения о месте заключения соглашения и дате его подписания.

<4> Указывается изменение общего размера бюджетных инвестиций.

<5> Указываются изменения ежегодных размеров бюджетных инвестиций.

<6> Указываются изменения, вносимые в соответствующие подпункты пунктов 3.1.5, 3.2.5, 3.3.9, 3.4.2 и 5.1 соглашения, а также иные конкретные положения (при наличии).

<7> Пункт 5.1 включается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

Приложение 3 к соглашению

Приложение № ____

к соглашению от ____ 20__ г. № ____

Дополнительное соглашение

о расторжении соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Переславль-Залесского муниципального округа муниципального контракта при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области <1>

от «__» ________ № ___

г. ________________________

(место заключения соглашения)

«__» ___________________ 20__ г.                              № ______________________

(дата заключения соглашения)                                                                                  (номер соглашения)

_______________________________________________________________________,

(наименование органа, передающего полномочия муниципального заказчика)

именуемый в дальнейшем «Получатель средств бюджета муниципального округа», в лице_________________________________________________________________

(наименование должности руководителя или иного лица, уполномоченного действовать от имени Получателя средств бюджета муниципального округа)

_______________________________________________________________________, действующего(-ей) на основании _______________________________________________________________________,

с одной стороны, и _______________________________________________________________________,

(наименование бюджетного учреждения, принимающего полномочия муниципального заказчика)

именуемое(ый) в дальнейшем «Учреждение», в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

_______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Учреждения или иного лица, уполномоченного действовать от имени Учреждения)

действующего(-ей) на основании _______________________________________________________________________,

(устав Учреждения или иной уполномочивающий документ)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с______________________________________________________________________,

(документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 6.5 Соглашения)

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Переславль-Залесского муниципального округа муниципального контракта при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности из бюджета Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области от _____________ № ____ (далее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

3. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон.

4. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения <3>, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.

5. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено Сторонами в форме:

5.1. документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <4>.

5.2. ____________________________________________________ <6>.

6. Платежные реквизиты Сторон

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Сокращенное наименование Учреждения |
| --- | --- |
| Наименование Получателя средств бюджета муниципального округа | Наименование Учреждения |
| ОГРН, ОКТМО | ОГРН, ОКТМО |
| Адрес | Адрес |
| ИНН/КПП | ИНН/КПП |
| Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России | Платежные реквизиты: Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной организации) |
| БИК Расчетный счет Лицевой счет |  |
|  | БИК, корреспондентский счет Расчетный счет Лицевой счет <7> |

7. Подписи Сторон

| Сокращенное наименование Получателя средств бюджета муниципального округа |  | Сокращенное наименование Учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| _______________/ (подпись) | ________________ (ФИО) | _______________/ (подпись) | ________________ (ФИО) |

--------------------------------

<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф («Для служебного пользования»/ «секретно»/ «совершенно секретно»/ «особой важности») и номер экземпляра.

<3> Указываются пункты соглашения, предусматривающие условия, исполнение которых предполагается после расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

<4> Пункт 5.2 включается в случае формирования и подписания дополнительного соглашения о расторжении соглашения в форме документа на бумажном носителе.

<6> Указываются иные конкретные положения (при наличии).

<7> Указывается при передаче полномочий муниципального заказчика бюджетному учреждению, лицевой счет которому открыт в муниципальном органе казначейства.