АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2025 № ПОС.03-626/25

город Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья

на территории Переславль-Залесского муниципального округа

Ярославской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68 –ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Переславль – Залесского муниципального округа Ярославской области и в целях безопасного пропуска весеннего половодья на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Администрация Переславль-Залесского муниципального округа постановляет:

1. Создать оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в период весеннего половодья согласно 1.

2. Утвердить план мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период временного половодья 2025-2028 годов на территории Переславль – Залесского муниципального округа Ярославской области согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Переславль–Залесского:

- от 06.03.2023 № ПОС.03-375/23 «О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

- от 01.12.2023 № ПОС.03-3116/23 «О внесении изменений в постановление Администрации города Переславль-Залеского от 06.03.2023 № ПОС.03-375/23 «О мерах по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Переславль-Залесского

муниципального округа							Д.Н. Зяблицкий

Приложение 1

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского

муниципального округа

от 13.03.2025 № ПОС.03-626/25

Состав

оперативного штаба по контролю за паводковой обстановкой на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области в период весеннего половодья

| Состав штаба | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Начальник оперативного штаба | Зяблицкий Дмитрий Николаевич | Глава Переславль-Залесского муниципального округа, председатель КЧС и ОПБ |
| Заместитель начальника оперативного штаба | Митюнин Андрей Николаевич | Начальник управления по ГО и ЧС Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, заместитель председателя КЧС и ОПБ |
| Члены оперативного штаба | Горелова Наталья Александровна | Директор МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
|  | Трошина Светлана Львовна | Начальник Пригородного территориального управления Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
|  | Голякова Ирина Владимировна | Начальник Нагорьевского территориального управления Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
|  | Чиесов Сергей Владимирович | Начальник Рязанцевского территориального управления Админисьрации Переславль-Залесского муниципального округа |
|  | Борисов Алексей Юрьевич | Консультант управления по ГО и ЧС Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |
|  | Пеганов Владимир Сергеевич (по согласованию) | Руководитель производства Переславского филиала АО «Ярдормост» |
|  | Мохова Анна Сергеевна | Начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля- Залесского» |
|  | Черноногов Алексей Владимирович | Директор МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства» |
|  | Сухотерин Леонид Янкович | Директор МУП «Теплосервис» |
|  | Филипцов Илья Владимирович | Начальник управления городского хозяйства Администрации Переславль-Залесского муниципального округа |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Переславль-Залесского

муниципального округа

от 13.03.2025 № ПОС.03-626/25

План

мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья

2025-2028 годов на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Разработать план превентивных мероприятий по подготовке к паводковому периоду на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области | Начальник управление по ГО и ЧС Администрации Переславль-Залесского муниципального округа | до 20 февраля |  |
| 2 | Провести смотр готовности техники, оборудования и личного состава, выделенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных весенним половодьем | Переславский филиал АО «Ярдормост», ЦРБ, ОМВД, МУП «Сервис», МУП «Теплосервис», ГИМС, ГБУ ЯО ПСС ЯО ПСО - 4, собственники ГТС | до 01 апреля |  |
| 3 | Провести сбор, обобщение и представление информации о паводковой обстановке на территории Переславль- Залесского муниципального округа Ярославской области в ГУ МЧС России по Ярославской области и Департамент региональной безопасности Правительства Ярославской области | оперативный штаб по контролю за паводковой обстановкой на территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее - оперативный штаб), ЕДДС | в период прохождения паводка |  |
| 4 | Провести анализ состояния дорог, мостов, дамб и плотин на территории Переславль-Залесский муниципального округа Ярославской области | оперативный штаб, Переславский филиал АО «Ярдормост», МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | в период подготовки и прохождения паводка |  |
| 5 | П Провести проверку гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья: - шлюз на реке Вёкса в с.Купанское; - плотина на реке Шаха у д.Горки; - плотина на реке Тошма у с.Никулинка; - плотина на реке Кубрь; - Хоробровская МГЭС; - дамба на реке Ветлянка | эксплуатирующие организации, ответственные лица | до 01 апреля |  |
| II Мероприятия по планированию |  |  |  |  |
| 1 | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области (далее - КЧС и ОПБ), по планированию мероприятий по минимизации рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в период весеннего половодья | оперативный штаб, КЧС и ОПБ | до 05 марта |  |
| 2 | Заключить договора с организациями, индивидуальными предпринимателями на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных весенним половодьем на территории Переславль- Залесского муниципального округа Ярославской области | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залеского» МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | до 01 апреля |  |
| 3 | Разработать график дежурств оперативного штаба по пропуску весеннего половодья и предоставление его в Главное управление МЧС России по Ярославской области | оперативный штаб | до 01 апреля |  |
| 4 | Провести корректировку Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Переславль- Залесского муниципального округа Ярославской области | Начальник управления по ГО и ЧС Администрации Переславль – Залесского муниципального округа | до 01 марта |  |
| III Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Уточнить зоны возможного подтопления, организовать постоянный контроль (мониторинг) за развитием паводковой обстановки | оперативный штаб, Переславский участок ГИМС | в период прохождения паводка |  |
| 2 | Утвердить состава сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по проведению безаварийного пропуска весеннего половодья и привести их в готовность к действиям | оперативный штаб | до 15 марта |  |
| 3 | Провести информационную работу среди населения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области, попадающего в зону возможного подтоплений | Начальник управление по ГО и ЧС Администрации Переславль – Залесского муниципального округа, начальники территориальных управлений Администрации Переславль – Залесского муниципального округа | до 01 марта |  |
| 4 | Создать запасы хлорсодержащих веществ для проведения хлорирования и гиперхлорирования питьевой воды | ООО «ГКС» | до 15 марта |  |
| 5 | Обеспечить подготовку автомобильных дорог местного значения к пропуску весеннего половодья согласно нормативным требованиям | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залеского», Переславский участок АО «Ярдоромост», МБУ «Служба жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» | до 01 апреля |  |
| 6 | Принять меры по ограничению и запрещению выхода людей, выезда автомобильного транспорта на лед водоёмов Переславль-Залесского муниципального округа | Начальник управления по ГО и ЧС Администрации Переславль – Залесского муниципального округа | в период подготовки и прохождения паводка |  |
| 7 | Обеспечить необходимые работы по укреплению и ремонту плотин, по подготовке водосборных сооружений к пропуску талых вод, по расчистке подъездных путей к гидротехническим сооружениям, создать запасы бутового камня, мешков с песком, грунта, привести в готовность строительную технику | собственники гидротехнических сооружении и эксплуатирующие их организации, начальники территориальных управлений Администрации Переславль – Залесского муниципального округа, Переславский участок АО Ярдормост», управляющие организации | до 15 марта |  |
| 8 | Информировать население о складывающейся обстановке в период прохождения паводка, об опасности пребывания на весеннем льду, выставить предупреждающие (запрещающие) аншлаги. Провести инструктажи, открытые уроки в общеобразовательных учреждениях, направленные на предотвращение несчастных случаев на водоемах в весенний период | Начальник управление по ГО и ЧС Администрации Переславль – Залесского муниципального округа, начальники территориальных управлений Администрации Переславль – Залесского муниципального округа, Управление образования Администрации Переславль-Залесского муниципального округа, пресс-служба Администрации Переславль – Залесского муниципального округа | в период подготовки и прохождения паводка |  |
| 9 | Провести мероприятия по очистке берегов рек населенных пунктов от поваленных деревьев и бытового мусора | начальники территориальных управлений Администрации Переславль – Залесского муниципального округа, МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залеского» | до 01 апреля |  |