АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2015 № ПОС.03-0260/15

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Сохранность автомобильных дорог

г. Переславля-Залесского» на 2010-2015 годы

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 19.03.2012 № 259 «Об утверждении реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа города Переславля-Залесского», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог г. Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского» на 2010-2015 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 26.09.2014 №ПОС.03-1491/14 «Об утверждении городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского» на 2010-2015 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Туманова А.С.

Мэр города Переславля-Залесского                                           Д.В. Кошурников

|  | Приложение к Постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 20.02.2015 №ПОС.03-0260/15 |
| --- | --- |

ГОРОДСКАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«СОХРАННОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО»

НА 2010 – 2015 ГОДЫ

ПАСПОРТ
 городской целевой программы

| Наименование программы | городская целевая программа «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского» на 2010-2015 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Федеральный закон от 10 октября 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| Цели и задачи программы | Цели: - обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения, - повышение уровня комфорта проживания населения города. Задачи: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, - реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, - повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах. |
| Сроки реализации программы | 2010-2015 годы |
| Объёмы и источники финансирования программы | 404 807,617 тыс. рублей в том числе: - средства областного бюджета – 208 134,596 тыс. рублей - средства городского бюджета – 164 456,221 тыс. рублей - внебюджетные источники – 32 216,8 тыс. рублей в том числе по годам: 2010 г. – 17761,4 тыс. рублей, в том числе: -средства областного бюджета - 1389,0 тыс. рублей - средства городского бюджета – 16372,4 тыс. рублей 2011 г.- 16740,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 935,0 тыс. рублей - средства городского бюджета – 15805,4 тыс. рублей 2012 г. – 63 610,4 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 52 933,0 тыс. рублей - средства городского бюджета – 10 677,4 тыс. рублей 2013 г. – 100437,097 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 60740,596 тыс. рублей - средства городского бюджета – 39696,501 тыс. рублей 2014 г.- 121103,87 тыс. рублей, в том числе: -средства областного бюджета – 71223,0 тыс. рублей -средства городского бюджета – 49880,87 тыс. рублей 2015 г. – 85154,45 тыс.рублей, в том числе: -средства областного бюджета – 20914,0 тыс. рублей -средства городского бюджета – 32023,65 тыс. рублей -внебюджетные источники – 32216,8 тыс. рублей. |
| Перечень разделов Программы | 1. Анализ и оценка проблемы 2. Цели и задачи Программы 3. Мероприятия и целевые индикаторы Программы 4. Механизм реализации Программы 5. Методика оценки результативности и эффективности реализации Программы. 6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010-2015 гг. 7. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2010 - 2015 гг. 8. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в г. Переславле-Залесском. |
| Наименование исполнителя программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Должностное лицо, ответственное за реализацию программы | Туманов Андрей Сергеевич – заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского |

1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  ПРОБЛЕМЫ

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее по тексту автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах г. Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения города по состоянию на 01 января 2015 года составила 145,69 км, в том числе по типам покрытий:

- с асфальтобетонным покрытием – 105,6 км (72,5%);

- с переходным типом покрытия –  16,39 км (11,2%);

- грунтовые – 23,7 км (16,3%).

Протяжённость автомобильных дорог местного значения по техническим категориям:

- IV категории –  23,99 км (16,1%);

- V категории –  122,3 км (83,9%).

Парк автомобилей в городе растёт ежегодно на 5%. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам  70 – 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

По состоянию на 01.01.2015 г. не отвечают нормативным требованиям 120,7 км/724,26 тыс.м2 автомобильных дорог  местного значения.

Согласно «Нормативов ежегодных объёмов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий» объём работ по капитальному ремонту  и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится город Переславль-Залесский составляет 120м2 на 1000м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному  ремонту и ремонту, составляет 104,897 тыс.м2 (ориентировочно – 17,5 км).

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог  местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах г. Переславля-Залесского составило:

  - в 2013 году в результате 56 ДТП 2 человека погибли и 58 человек ранено;

  - в 2014 году в результате 39 ДТП 1 человек погиб и 42 человека ранено.

Развитие городского пассажирского транспорта занимает одно из основных мест в социальной сфере города. Осуществление стабильных и качественных перевозок способствует удобному и комфортному передвижению жителей города.

В настоящее время общее количество автобусов, которые осуществляют перевозки пассажиров, составляет 21 ед. Главной проблемой в деятельности перевозчиков является высокий уровень износа автобусного парка. По состоянию на 1 июля 2014 г. уровень износа автобусного парка главного перевозчика города (доля автобусного парка города 76,2%) составляет почти 40%.

В программе представлен Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг., приобретению подвижного состава, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог местного значения. В первую очередь необходимо провести ремонт автомобильных дорог, обеспечивающих  пропуск всё возрастающего автомобильного потока, ликвидацию «пробок», подъезды к наиболее значимым объектам туристической инфраструктуры. Также при составлении перечня учитывались данные состояния автомобильных дорог и наличие сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цели программы:

- обеспечение транспортных связей и удовлетворение потребностей населения и хозяйственного комплекса города в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного значения,

- повышение уровня комфорта проживания населения города.

В связи с поставленными целями программой предлагается выполнение следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ,

- реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения,

- повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах.

3. Мероприятия и целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия | Ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение целевого индикатора, сумма расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | км | 93,4 | 93,4 | 96,66 | 108,29 | 132,0 | 132,0 |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | км | 0,363 | 0,293 | 3,4 | 2,217 | 2,156 | 1,575 |
|  | Площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт | кв.м. | 0 | 0 | 6605,5 | 8993,41 | 8540,1 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. рублей | 2383,0 994,0 1389,0 | 1 605,2 670,2 935,0 | 24294,93 2429,493 21865,437 | 8127,878 406,394 7721,484 | 0 0 0 | 16614,737 830,737 15784,00 |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. рублей | 0 | 0 | 4287,474 428,747 3858,727 | 9916,800 889,800 9027,000 | 14086,369 704,318 13382,051 | 0 |
| 1.2.3 | Содержание автомобильных дорог местного значения: - летнее и зимнее содержание автомобильных дорог, - текущий ремонт автомобильных дорог, - содержание тротуаров (ручная уборка), - содержание средств организации дорожного движения (обеспечение безопасного движения), - содержание и ремонт объектов уличного освещения, в т.ч. отпуск объемов электроэнергии, необходимой для освещения улиц города, - разработка и экспертиза проектно-сметной документации, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- в т.ч. кредиторская задолженность: | тыс. рублей | 15378,4 15378,4 0 | 15135,2 15135,2 0 | 34187,996 7735,16 26452,836 | 38113,726 29624,63 8489,096 | 42017,501 36176,552 5840,949 2870,493 | 36322,913 31192,913 5130,0 |
| 1.2.4 | Реконструкция автомобильных дорог, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 43750,0 8750,0 35000,0 | 65000,0 13000,0 52000,0 | 0 |
| 2. | Задача 2. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности | км | 0 | 0 | 11,63 | 23,71 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Межевание, проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых автодорогами, и в отношении автодорог как объектов недвижимого имущества, паспортизации, инвентаризации и государственной регистрации прав муниципальной собственности на эти земельные участки и автодороги, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. рублей | 0 | 0 | 840,0 84,0 756,0 | 528,693 25,677 503,016 | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3. Повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество единиц приобретенного подвижного состава | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 3.2.1 | Приобретение подвижного состава внебюджетные источники- | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32216,8 32216,8 |
|  | Всего по программе: в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- внебюджетные источники- | тыс. рублей | 17761,4 16372,4 1389,0 0 | 16740,4 15805,4 935,0 0 | 63610,4 10677,4 52933,0 0 | 100473,097 39696,501 60740,596 0 | 121103,87 49880,87 71223,0 0 | 85154,45 32023,65 20914,0 32216,8 |

4. Механизм реализации программы

Реализует программу и управляет процессами ее реализации исполнитель –муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения  мероприятий программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

- предоставление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий  программы на предмет целевого использования средств.

Ответственный за реализацию мероприятий программы – заместитель  Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманов А.С.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и городского бюджета для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования  местного значения.

Проверка целевого использования средств областного  и городского бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

5. Методика оценки результативности и эффективности реализации программы

Эффективность реализации программы оценивается исполнителем программы в установленные сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

R =  inKn (Xn текXn план)Fтек  Fплан × 100 % ,

где:

| Xn план | - плановое значение показателя; |
| --- | --- |
| Xn тек | - текущее значение показателя; |
| Fплан | - плановая сумма финансирование по программе: |
| Fтек | - сумма финансирования на текущую дату; |
| Kn | - весовой коэффициент. |

При значении показателя R  80 % эффективность программы признаётся низкой, при значении 80%  R 90% - средней, при значении 90%  R 100%  - высокой.

Результативность реализации программы рассчитывается по формуле:

R ' = Kn XтекXплан×100%.

При значении R' 80 % результативность реализации программы признаётся низкой, при значении  80%  R' 90% - средней, при значении  90%  R' 100%  - высокой.

При расчёте эффективности и результативности реализации программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:

На 2010-2011 годы

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | 0,5 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 0,5 |

На 2012 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | 0,6 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 0,3 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности | 0,1 |

На 2013 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | 0,6 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 0,3 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которые оформлены документы по паспортизации, постановке на кадастровый учет, регистрации прав собственности | 0,1 |

На 2014 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | 0,3 |
| 2. | Площадь дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, на которых проведен капитальный ремонт и ремонт | 0,7 |

На 2015 год

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых проводится содержание | 0,4 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 0,5 |
| 3. | Количество единиц приобретенного подвижного состава | 0,1 |

6. Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2010 - 2015 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2010 год |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодорожного проезда ул.Северная (участок от ул.Кооперативная до ул.Новая) | тыс.руб. | 1857,0 |
|  |  | км | 0,363 |
| 2 | Ремонт тротуара(нечетная сторона) ул.Свободы (участок от съезда к главпочтамту до пер.Кривоколенный) | тыс.руб. | 271,0 |
|  |  | тыс.м2 | 0,436 |
| 3 | Ремонт тротуара(четная сторона) ул.Свободы (участок от ул.Красный Текстильщик до съезда к ж.д.№48; участок от д.№46 до д.№40) | тыс.руб. | 255,0 |
|  |  | тыс.м2 | 0,585 |
| 4 | Экспертиза проектно-сметной документации | тыс. рублей | 6,4 |
|  | ИТОГО 2010 год: | тыс.руб. | 2389,4 |
|  |  | км | 0,363 |
|  | 2011 год |  |  |
| 5 | Ремонт автодорожного проезда пер.Северный | тыс.руб. | 1598,7 |
|  |  | км | 0,293 |
| 6 | Экспертиза проектно-сметной документации | тыс. рублей | 6,5 |
|  | Итого 2011 год: | тыс.руб. | 1 605,2 |
|  |  | км | 0,293 |
|  | 2012 год |  |  |
| 7 | Ремонт дворовых территорий жилых домов №39, 41, 43 по ул. Строителей | тыс.руб. | 3433,230 |
|  |  | кв.м. | 5290 |
| 8 | Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д.14 | тыс.руб. | 426,262 |
|  |  | кв.м. | 645 |
| 9 | Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д.16,18 | тыс.руб. | 427,982 |
|  |  | кв.м. | 670,5 |
| 10 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ямская (участок ПК0+94-ПК7+73) | тыс.руб. | 6583,652 |
|  |  | км | 0,679 |
| 11 | Ремонт автомобильной дороги ул. Светлая | тыс.руб. | 1755,288 |
|  |  | км | 0,26 |
| 12 | Ремонт автомобильной дороги ул. Первомайская (участок ПК2+35-ПК8+50) | тыс.руб. | 3762,614 |
|  |  | км | 0,615 |
| 13 | Ремонт автомобильной дороги ул. Пришвина | тыс.руб. | 4675,524 |
|  |  | км | 0,73 |
| 14 | Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая (участок ПК5+13-ПК7+00) | тыс.руб. | 944,444 |
|  |  | км | 0,3 |
| 15 | Ремонт автомобильной дороги пер. Кривоколенный (участки: ПК0+00-ПК0+96; ПК2+35-ПК6+54) | тыс.руб. | 3270,305 |
|  |  | км | 0,516 |
| 16 | Ремонт автомобильной дороги пер. Лесной | тыс.руб. | 3303,103 |
|  |  | км | 0,3 |
|  | Итого 2012 год: | тыс.руб. | 28582,404 |
|  |  | км/кв.м. | 3,4/6605,5 |
|  | 2013 год |  |  |
| 17 | Ремонт дворовой территории ул. Строителей, д.33, ул. Кооперативная, д.56 | тыс.руб. | 1952,953 |
|  |  | кв.м. | 2223,65 |
| 18 | Ремонт дворовой территории ул. Маяковского, д.17,19, ул. 50 лет Комсомола, д.3,5 | тыс.руб. | 5461,937 |
|  |  | кв.м. | 4424,06 |
| 19 | Ремонт дворовой территории ул. Менделеева, д.8,12 – школа № 6 | тыс.руб. | 2501,910 |
|  |  | кв.м. | 2345,70 |
| 20 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кошкина | тыс.руб. | 3540,281 |
|  |  | км | 0,38 |
| 21 | Ремонт автомобильной дороги ул. Ярославская | тыс.руб. | 1143,753 |
|  |  | км | 0,13 |
| 22 | Ремонт автомобильной дороги ул. Строителей (участок ПК7+00-ПК12+07) | тыс.руб. | 3443,844 |
|  |  | км | 0,507 |
|  | Итого 2013 год: | тыс.руб. | 18044,678 |
|  |  | км/кв.м. | 1,017/8993,41 |
|  | 2014 год |  |  |
| 23 | Ремонт дворовой территории ул. 50 лет Комсомола, д.1,7,9 | тыс.руб. | 5538,583 |
|  |  | кв.м. | 3965,1 |
| 24 | Ремонт проездов от д.30 по ул. Менделеева до д.50 по ул. Менделеева, проезда от д.30 по ул. Менделеева до д.39 по ул. Строителей | тыс.руб. | 8547,786 |
|  |  | кв.м. | 4575,0 |
|  | Итого 2014 год: | тыс.руб. | 14086,369 |
|  |  | км/кв.м. | 0/8540,1 |
|  | 2015 год |  |  |
| 25 | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы | тыс.руб. | 16614,737 |
|  |  | км | 1,575 |
|  | Итого 2015 год: | тыс.руб. | 16614,737 |
|  |  | км/кв.м. | 1,575/0 |

7. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2010 - 2015 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2013 год |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Менделеева | тыс.руб. | 43750,0 |
|  |  | кв.м. | 1,2 |
|  | Итого 2013 год: | тыс.руб. | 43750,0 |
|  |  | км | 1,2 |
|  | 2014 год |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги ул. 50 лет Комсомола | тыс.руб. | 12530,558 |
|  |  | км | 0,516 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Магистральная | тыс.руб. | 51449,863 |
|  |  | км | 1,65 |
|  | Итого 2014 год: | тыс.руб. | 63980,421 |
|  |  | км | 2,156 |

8. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обновлению подвижного состава в г. Переславле-Залесском

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | Нанесение и восстановление линий дорожной разметки | 750,0 | 500,0 |
| 2. | Обустройство пешеходных переходов: - ул. Полевая (к музыкальной школе), - ул. Разведчика Петрова, возле д/с «Родничок», - ул. Свободы | 30,0 70,0 - | - - 50,0 |
| 3. | Устройство тротуара ул. Свободы | - | 200,0 |
| 4. | Замена знаков 5.19.1/2 (пешеходный переход) на знаки повышенной яркости на желтом фоне | 100,0 | - |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Устройство регулируемого пешеходного перехода: - на пересечении ул. Магистральная и ул. Строителей | 1500,0 | - |
| 7. | Устройство искусственных дорожных неровностей на ул. 50 лет Комсомола, возле д/с «Малыш» | 300,0 | - |
| 8. | Обустройство остановочных пунктов по ул. Магистральная | 400,0 | - |
| 9. | Обустройство остановочного пункта ул. Свободы, возле городской больницы | - | 1500,0 |
| 10. | Приобретение подвижного состава 10 ед. | - | 32216,8 |