АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2016  № ПОС.03-0423/16

г. Переславль-Залесский

- О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству

территорий города в весенний период 2016 года и общегородских

субботников

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, улучшения санитарного и экологического состояния территории города Переславля-Залесского, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Переславль-Залесской городской Думы от 29.02.2012 № 15 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского»

- Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Провести с 15 апреля по 15 мая 2016 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий города Переславля-Залесского (далее по тексту - месячник по уборке города).

2. Провести общегородские субботники 28 апреля и 06 мая 2016 года.

3. Предприятиям, учреждениям, организациям города Переславля-Залесского всех форм собственности принять участие в месячнике по уборке города на собственных территориях и территориях, прилегающих к объекту за пределами границ отведенного земельного участка в радиусе тридцати метров, согласно приложению № 1 и обеспечить вывоз мусора на полигон ТБО по талонам (субботник).

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций города Переславля-Залесского, не указанных в приложении № 1, а также индивидуальным предпринимателям приступить к уборке территории, прилегающих к зданиям, сооружениям, торговым точкам и другим объектам, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Переславля-Залесского.

5. Во время проведения субботника не допускается поджигание и складирование травы и мусора на территории города Переславля-Залесского.

6. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, индивидуальным предпринимателям обеспечить вывоз мусора на полигон твердых бытовых отходов.

7. Заместителю Главы Администрации (В.А. Талалаев) организовать работы по привлечению всех структурных подразделений и подведомственных учреждений Администрации города к месячнику по уборке города и общегородским субботникам.

8. Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского (Г.А. Зарайская) организовать санитарную уборку закрепленных за образовательными учреждениями территорий и прилегающих к ним земельных участков. На управление образования Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над качеством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

9. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич) организовать санитарную уборку закрепленных за учреждениями культуры территорий и прилегающих к ним земельных участков. На управление культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского возложить контроль над качеством санитарной уборки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

10. Управлению экономики (А.М. Аникина) организовать работы и обеспечить контроль по санитарной уборке и благоустройству мест торговли и рынков (вывоз мусора, мойка витрин, ремонт рекламных щитов и прочее), в том числе информирование индивидуальных предпринимателей.

11. МУП "Спектр" (И.А. Кушниров) в период проведения месячника по уборке города:

11.1. организовать регулярную (ежедневную) уборку объектов внешнего благоустройства общего пользования (дорог, площадей, тротуаров, мостов, путепроводов, парков, зеленых зон, берегов рек и т. п.);

11.2. обеспечить своевременный вывоз мусора с объектов внешнего благоустройства общего пользования;

11.3. обеспечить структурные подразделения Администрации и подведомственные им учреждения передвижным транспортом для вывоза собранного мусора;

11.4. производить прием бытового мусора с территорий города Переславля-Залесского на полигон ТБО без оплаты, по талонам (субботник).

12. ИП Алябьев А.Н. принять меры по ликвидации несанкционированных свалок с городских территорий и по уборке контейнерных площадок, земельных участков в радиусе 20 метров от контейнерных площадок и обеспечить своевременный вывоз мусора, в том числе крупногабаритного.

13. Управлению муниципальной собственности (Д.А. Решетко) организовать работы и обеспечить контроль по санитарной уборке и благоустройству территорий, прилегающих к зданиям (помещениям), земельных участков, переданных в аренду.

14. Информацию о проведенной уборке на закрепленной территории представлять в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» (В. Е. Круглова). Управлению архитектуры и градостроительства (А.Ю. Цымбалов), Управлению муниципального контроля (И.Ю. Леонова), МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» в дни проведения месячника по уборке города организовать ежедневные проверки по исполнению организациями и гражданами требований, предъявляемых к содержанию элементов внешнего благоустройства зданий, сооружений, временных ограждений территорий строительства и ремонта объектов недвижимости и иных объектов недвижимости (содержание в надлежащем состоянии, соответствующим технико-эксплуатационным характеристикам и иным нормативным требованиям), а также требований к порядку размещения наружной информации (объявлений, листовок и др.).

15. Организациям, управляющим жилищным фондом, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким домом:

15.1. организовать работы по уборке мусора, вырубке кустарника на придомовых (дворовых) территориях;

15.2. обеспечить предоставление хозяйственного инвентаря по заявкам жителей для уборки придомовой (дворовой) территории.

16. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

17. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Администрации В.А. Талалаева.

Мэр города Переславля-Залесского						       Д.В. Кошурников

Приложение № 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от __________ № ______

| № п/п | Дата | Наименование предприятий, организаций, учреждений города | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с 15.04. по 15.05.2016г. | МУП «Спектр» | - Южная часть города (правая сторона): ул. Проездная, пер. Ветеринарный, пер. Призывной, ул. Левая Набережная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Валовое кольцо, ул. Гагарина, ул. Тихонравова, ул. Гражданская, ул. 2-я Гражданская, ул. 3-я Гражданская, ул. Южная, пер. Казаковский, ул. Казаковская, ул. Новый Быт, ул. Мира, пер. Дорожный, пер. Подгорный, пер. Музейный, пер. Московский, Неглинный пер., Красноармейский пер., Тайницкий пер., ул. Садовая, ул. Дорожная, Красная пл., ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Березовая, мкрн. Чкаловский - Южная часть города (левая сторона): ул. Большая Крестьянка, ул. Малая Крестьянка, ул. Луговая, ул. Пришвина, ул. Зеленая, ул. Некрасова, ул. Селитровская, ул. Пыряева, ул. Большая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Малая Протечная, ул. Невского, ул. Белинского, ул. Александровская, ул. Республиканская, ул. Восточная, ул. Весенняя, ул. Журавлева, ул. Володарского, ул. Даниловская, ул. Комитетская, ул. Нагорная Крестьянка, Сокольский пер., пер. 2-ой Сокольский, пер. Пришвина, пер. Ямской, ул. Ямская, ул. 1-я Ямская, ул. 2-я Ямская, ул. 3-я Ямская, ул. 4-я Ямская, ул. 5-я Ямская, пер. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Угличская, - Северная часть города ( правая сторона): ул. Плещеевская, ул. Правая Набережная, ул. Озёрная, ул. Найдышева, ул. Найдышева 1-ый проезд, ул. Найдышева 2-ой проезд, ул. Новоплещеевская, пер. Новомирский, ул. Первомайская, ул. Кузнечная, ул. Пионерская, пер. Пионерский 1-ый проезд, пер. Пионерский 2-ой проезд, пер. Пионерский 3-ий проезд, Плановый проезд, 2-ой Плещеевский пер., 4-ый Плещеевский пер., ул. Трубежная, пер. Западный, ул. Комсомольская, Народная пл., пер. Малоозерный, ул. Советская, ул. Конная, ул. Кузнецова, ул. Ростовская, Пушкинский парк, городской пляж, сквер ул. Проездная. Летний сад - Северная часть города (левая сторона): ул. Менделеева, ул. Маяковского, ул. Магистральная, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. 50 лет Комсомола, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Брембольская, ул. Разведчика Петрова, пер. Совхозный, ул. Коммунальная, ул. Кирпичная, ул. Заводская, ул. Северная, пер. Северный, ул. Урицкого, ул. Вейнгарта, ул. Кошкина, ул. Ярославская, пер. Строительный, Парк Победы, парк ул. Строителей, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Берендеевская, пер. Берендеевский, ул. Вокзальная, ул. Красноэховская, пер. Красноэховский, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Кошелевская, Красноэховский парк пер. Фабричный, пер. Школьный, ул. Парковая, пер. Кривоколенный, пер. Лесной, ул. Пролетарская, ул. Полевая пос. Брембольский, ул. Свободы, ул. Красный Текстильщик |
| 2 | 15.04.2016г. | Администрация города Переславля-Залесского | Территория городского пляжа, прилегающая территория ул. Плещеевская |
| 3 | с 15.04. по 15.05.2016г. | Собственники индивидуальных жилых домов | Привести в надлежащее состояние фасады ИЖД, очистить от мусора прилегающую к домовладению территорию |
| 4 | 18-20.04.2016 | ГК «Восход», ГК «Восход-2» | ул. Магистральная, 32, 34 – прилегающая территория (до автодороги) |
| 5 | 18-20.04.2016 | ГК «Коммунальник» | ул. Магистральная, 51 - прилегающая территория |
| 6 | 18-20.04.2016 | ЗАО «Фирма «ВИТАФАРМА» | ул. Магистральная, 38 – прилегающая территория |
| 7 | 18-20.04.2016 | ООО «Переславский торговый двор» | ул. Магистральная, 39 - прилегающая территория |
| 8 | 18-20.04.2016 | Пожарная часть № 28 | ул. Менделеева, 47 – прилегающая территория |
| 9 | 18-20.04.2016 | ОАО «Компания «Славич» ООО «Переславская энергетическая компания» ООО «Переславский технопарк» | ул. Менделеева (четная сторона) от пл. Менделеева до ул. 50 лет Комсомола, пл. Менделеева с проездами, автостоянками и парком до ул. Магистральная |
| 10 | 18-20.04.2016 | ОАО «Донской табак» обособленное подразделение в г. Переславль-Залесский | ул. Магистральная – от пересечения с ул. Строителей до АЗС |
| 11 | 18-20.04.2016 | ООО Завод «Славрос» | ул. Магистральная - от здания № 28 до автобусной остановки МСЧ «Славич» |
| 12 | 18-20.04.2016 | ООО «МСЧ «Славич» | ул. Магистральная, 24а – прилегающая территория; парковая зона по ул. Магистральная (за остановочным комплексом) |
| 13 | 18-20.04.2016 | ГК «Жигули» | ул. Магистральная, 35 – прилегающая территория по периметру (до автодороги ул. Магистральная – ул. Октябрьская с водоотводными канавами) |
| 14 | 18-20.04.2016 | ООО «Радослав-Вымпел» | Парковая зона по ул. Магистральная (за остановочным комплексом) |
| 15 | 18-20.04.2016 | ООО «Переславльстрой-пром» | ул. Магистральная, 20 - прилегающая территория |
| 16 | 18-20.04.2016 | ИП Ронжин Александр Владимирович | ул. Магистральная, 18 - прилегающая территория |
| 17 | 18-20.04.2016 | ООО «Компания Универсал» | ул. Магистральная, 16; 8-4, ул. Свободы, 2, 107в, ул. Кардовского, 79 – прилегающая территория |
| 18 | 18-20.04.2016 | ООО «Экскавация» ООО «Техника плюс» | ул. Магистральная, 12, 10б – прилегающая территория |
| 19 | 18-20.04.2016 | ООО «Еврострой» | ул. Магистральная, 10 – прилегающая территория |
| 20 | 18-20.04.2016 | ООО «Авангард» | ул. Магистральная, 2 – прилегающая территория |
| 21 | 18-20.04.2016 | ООО «Лесная сказка – Центр» | ул. Магистральная, 3а – прилегающая территория |
| 22 | 18-20.04.2016 | ООО «Переславские зори» | ул. Магистральная, 1 – прилегающая территория |
| 23 | 18-20.04.2016 | ГК «Луч» | ул. Магистральная, 25 – прилегающая территория |
| 24 | 20-22.04.2016 | ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | ул. Ростовская, 20 – прилегающая территория |
| 25 | 20-22.04.2016 | ООО «ПК «ТМТ» | ул. Урицкого – лесозащитная полоса от ул. Маяковского до знака «Переславль-Залесский» (левая сторона по направлению г. Ярославль) |
| 26 | 20-22.04.2016 | Переславское отделение Ярославского отделения № 17 ПАО "Сбербанк России" | ул. Менделеева, 2 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к дополнительным офисам, расположенным на территории города; лесозащитная полоса до ул. Маяковского |
| 27 | 20-22.04.2016 | ИП Родкевич Светлана Игоревна | ул. Менделеева, 1а – прилегающая территория; |
| 28 | 20-22.04.2016 | ОАО «Переславский сырзавод» | ул. Свободы, 96 – прилегающая территория по периметру |
| 29 | 20-22.04.2016 | Переславская объединенная техническая школа ДОСААФ России | ул. Свободы – от здания 100 до ж/д переезда, пер. Красный |
| 30 | 20-22.04.2016 | ОАО «Переславский агроснаб» | ул. Железнодорожная |
| 31 | 20-22.04.2016 | Переславское городское потребительское общество, арендаторы | ул. Свободы, 94 – прилегающая территория (со стороны ул. Свободы до пешеходного тротуара) |
| 32 | 20-22.04.2016 | ООО «Прогресс-плюс» | ул. Свободы, 107 – прилегающая территория |
| 33 | 20-22.04.2016 | ИП Перейма Игорь Николаевич | ул. Свободы, 105 – прилегающая территория |
| 34 | 20-22.04.2016 | ФЛ ОАО «Ярославльоблгаз» Трест «Переславльрайгаз» | ул. Свободы, 105а – прилегающая территория, а также прилегающие территории к газораспределительным подстанциям, расположенным на территории города |
| 35 | 20-22.04.2016 | ИП Гусаров Виталий Валерьевич | ул. Свободы, 103 – прилегающая территория до границы с ООО «ЗОМЗ» |
| 36 | 20-22.04.2016 | ООО «НПК Протэкт» | ул. Свободы, 103г – прилегающая территория; сквер перед домами №№ 66-74 по ул. Свободы |
| 37 | 20-22.04.2016 | ЗАО «Переславская ПМК-11» | ул. Пушкина – от ул. Свободы до ул. Вокзальная |
| 38 | 20-22.04.2016 | ООО «ЗОМЗ» | ул. Свободы, 99 – прилегающая территория |
| 39 | 20-22.04.2016 | ООО «Автотема», ООО «ЗТМ» | ул. Свободы, 95 – прилегающая территория |
| 40 | 20-22.04.2016 | ЗАО «Переславский хлебозавод» | ул. Свободы, 97 – прилегающая территория по периметру |
| 41 | 20-22.04.2016 | ЗАО «Дикси ЮГ», ИП Гладышев Виктор Александрович, ИП Арзуманян Роберт Размикович | Прилегающие территории к торговым объектам; территория от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Свободы, 64а |
| 42 | 20-22.04.2016 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Прилегающая территория (сквер, автостоянка) |
| 43 | 20-22.04.2016 | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в РМР», Территориальный отдел Роспотребнадзора в Ростовском МР, Переславский районный отдел Федеральной службы судебных приставов | ул. Красный Текстильщик, 11 – прилегающая территория |
| 44 | 20-22.04.2016 | ГК «Синдикат» | ул. Пролетарская – прилегающая территория по периметру |
| 45 | 20-22.04.2016 | ИП Насонов Станислав Николаевич | ул. Пролетарская, прилегающая территория к гаражным боксам |
| 46 | 25-27.04.2016 | МУП «Спектр» | ул. Кардовского – от городского вала до ул. Дорожная («старый автовокзал») левая сторона по направлению на г. Москва; пер. Кривоколенный, 1 – прилегающая территория; прилегающие территории к отдельно стоящим производственным объектам коммунального назначения (ЦТП и КНС) |
| 47 | 25-27.04.2016 | ООО «Оазис» | пл. Комсомольская, 29 – прилегающая территория |
| 48 | 25-27.04.2016 | ОАО «Залесье» | пл. Комсомольская, 5 – прилегающая территория по периметру; береговая зона р. Трубеж в районе беседки |
| 49 | 25-27.04.2016 | ГП ЯО «Ярославское АТП» Переславский филиал | пл. Комсомольская, 14 – прилегающая территория, в т.ч. береговая зона реки Трубеж; ул. Московская, 113 – прилегающая территория |
| 50 | 25-27.04.2016 | ЗАО «Новый мир» | ул. Плещеевская, 17 – прилегающая территория, в т.ч. береговая зона реки Трубеж |
| 51 | 25-27.04.2016 | Университет города Переславля-Залесского им. А.К. Айламазяна | ул. Свободы, 5а, 15, ул. Советская, 2 – прилегающая территория; городской вал со стороны левого берега р. Трубеж и до пересечения с пер. Тайницкий |
| 52 | 25-27.04.2016 | Отделение скорой медицинской помощи | ул. Советская, 6 – прилегающая территория, сквер |
| 53 | 25-27.04.2016 | УФМС России по Ярославской области в городе Переславле-Залесском | ул. Советская, 16 – прилегающая территория |
| 54 | 25-27.04.2016 | ГКУ ЯО Центр занятости населения г. Переславля-Залесского | ул. Советская, 22 - прилегающая территория, территория городских валов до пересечения с ул. Проездная |
| 55 | 25-27.04.2016 | ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ул. Проездная, 2Б - прилегающая территория |
| 56 | 20-22.04.2016 | ООО «ГолденРинг» | ул. Садовая, 10 – прилегающая территория и до пересечения с ул. Проездная |
| 57 | 20-22.04.2016 | Судебные участки мировых судей Переславского района | ул. Садовая, 8 – прилегающая территория |
| 58 | 25-27.04.2016 | ЗАО «Завод «ЛИТ» | ул. Советская, 1 – прилегающая территория по периметру (береговая зона р. Трубеж от р. Черноречка до автодорожного моста, участок городского вала до пер. Горсоветский); ул. Кардовского, 20 – прилегающая территория |
| 59 | 18-22.04.2016 | Переславский филиал ГП ЯО «Ярдормост» | Дорога областного значения в границах города, мост через р. Трубеж, Гелев ручей, |
| 60 | 25-27.04.2016 | Администрация Переславского муниципального района | ул. Советская, 5; 14 – прилегающая территория |
| 61 | 25-27.04.2016 | ООО «Эвелина» ИП Воробьев А. | ул. Советская - от пересечения пер. Горсоветский до пересечения с ул. Проездная |
| 62 | 25-27.04.2016 | Переславская межрайонная прокуратура | ул. Советская, 25 – прилегающая территория |
| 63 | 25-27.04.2016 | ФГБУ НП «Плещеево озеро» | ул. Советская, 41– прилегающая территория, а также территория городских валов до пересечения с ул. Валовое кольцо |
| 64 | 25-27.04.2016 | Управление Росреестра по Ярославской области, Переславский отдел | ул. Проездная от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Валовое кольцо |
| 65 | 25-27.04.2016 | Администрация Пригородного сельского поселения | ул. Комитетская, 5 – прилегающая территория |
| 66 | 27-29.04.2016 | ФГУП «Почта России» Переславский почтамт, ООО «ГЕРЦ» | ул. Свободы, 1а – прилегающая территория, сквер перед зданием; а также прилегающие территории к почтовым отделениям, расположенным на территории города |
| 67 | 27-29.04.2016 | Переславль-Залесский МО МВД России | пер. Горсоветский, ул. Валовое кольцо до пересечения с ул. Проездная |
| 68 | 27-29.04.2016 | ЗАО ЦССН «Протон М» | ул. Большая Протечная, 51 – прилегающая территория, территория городского вала по ул. Лабазная |
| 69 | 27-29.04.2016 | ЗАО «Швейная фабрика», ООО «БИГАМ-Инвест» ООО «Люкс» (Альбицкий сад) | ул. Кардовского, 21 - 27а - прилегающая территория |
| 70 | 27-29.04.2016 | ООО «Славянский базар» | ул. Строителей, 31 – прилегающая территория по периметру (до автодороги по ул. Строителей – ул. Кооперативная) |
| 71 | 27-29.04.2016 | ГОУ СПО ЯО Переславский политехнический техникум | ул. Строителей, 22 – прилегающая территория |
| 72 | 27-29.04.2016 | ГОУ НПО ЯО Профессиональное училище № 6 | ул. Строителей, 33 – прилегающая территория |
| 73 | 27-29.04.2016 | ГОУ СПО ЯО "Переславский кинофото-химический колледж" | пос. Красный Химик, 1 – прилегающая территория |
| 74 | 27-29.04.2016 | ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы № 4" | ул. Кузнечная, 32а – прилегающая территория |
| 75 | 04-06.05.2016 | ОАО «Ярославская электросетевая компания» Переславский филиал | пер. Призывной, 16 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к трансформаторным и распределительным подстанциям, расположенным на территории города; ул. Кардовского - от городского вала до ул. Кардовского, 77 правая сторона по направлению на г. Москва |
| 76 | 04-06.05.2016 | ИП Рыков Николай Валентинович | ул. Кардовского от пересечения с ул. Дорожная до ул. Малая Крестьянка |
| 77 | 04-06.05.2016 | ОАО «Автотранс» | ул. Московская, 89а – прилегающая территория |
| 78 | 04-06.05.2016 | ИП Щербаков Валерий Павлович | ул. Московская, 113б – прилегающая территория |
| 89 | 04-06.05.2016 | ИП Неустроев Александр Иванович ОАО «Переславльагропром-техснаб» ИП Костанян Араик Радикович | ул. Московская от пересечения с ул. Ямская до знака «Переславль-Залесский» |
| 80 | 04-06.05.2016 | АНО «Дом творчества им. Д.Н. Кардовского» | ул. Московская, 30 – прилегающая территория |
| 81 | 04-06.05.2016 | ПГК «Нива» | Ул. Ямская, возле дома № 3 – прилегающая территория |
| 82 | 04-06.05.2016 | ГСК «Таврия» | ул. Магистральная, 17б – прилегающая территория |
| 83 | 04-06.05.2016 | ГСК «Лесной» | ул. Вокзальная, 41– прилегающая территория |
| 84 | 04-06.05.2016 | ГСК «Мелиоратор» | ул. Вокзальная, 37а– прилегающая территория |
| 85 | 04-06.05.2016 | ГСК «Строитель» | пос. Большевик – прилегающая территория |
| 86 | 04-06.05.2016 | ГСК «Ока» | ул. Магистральная, 17а – прилегающая территория |
| 87 | 04-06.05.2016 | ГСК «Механизатор» | Ул. Магистральная, 11 (пос. Большевик) – прилегающая территория |
| 88 | 20-22.04.2015 | ООО «ПолиЭР» | лесозащитная полоса от ул. Менделеева до знака «Переславль-Залесский» (правая сторона по направлению г. Ярославль) |