АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.03.2015  № ПОС.03-0432/15

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории

г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы»», утверждённую

постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 28.03.2011 № 431

(в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского

от 16.05.2014 № ПОС.03-0718/14)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Внести изменения в городскую целевую программу «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011 – 2014 годы», утверждённую постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 28.03.2011 № 431   (в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 16.05.2014 № ПОС.03-0718/14), изложив её в новой редакции согласно приложению.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города А.С. Туманова.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                         Д.В. Кошурников

- Приложение

- к Постановлению Администрации

- г. Переславля-Залесского

- от                   №

Городская целевая программа

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами

на территории г. Переславля-Залесского»  на 2011 - 2014 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011 – 2014 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация г. Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; областная целевая программа «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы, утверждённая постановлением Правительства Ярославской области от 04.10.2010 № 738-п; постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1150-п «О внесении изменения в постановление Правительства области от 04.10.2010 № 738-п»; постановление Правительства Ярославской области от 29.11.2012 № 1342-п «О внесении изменений в постановление Правительства области от 04.10.2010 № 738-п»; Закон Ярославской области от 23.12.2013 №81-з «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»; закон Ярославской области от 31.03.2014 №7-з «О внесении изменений в Закон Ярославской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского А.С. Туманов |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее – МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского») |
| Исполнители Программы | Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, МУП «Спектр», ИП Алябьев А.Н. |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| Цель и задачи Программы | Цель Программы - развитие системы раздельного сбора и сортировки в сфере обраще-ния с твёрдыми бытовыми отходами (далее - ТБО) на территории г. Переславля-Залесского, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду; Задачи Программы: - совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО; - разработка генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского и обоснование строительства промышленных производств по переработке ТБО; - модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО; - повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО; - предотвращение пожароопасной ситуации на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского и обеспечение экологической безопасности. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяю-щие оценить ход реализации Программы | - количество ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объёме ТБО; - количество вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, в общем объёме ТБО |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2011 – 2014 годы |
| Перечень разделов Программы | - Содержание проблемы - Цель Программы - Задачи Программы IV. Механизмы реализации Программы V. Перечень мероприятий Программы |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 7 817,227 тыс. рублей - всего, в том числе: в 2011 году – 900 тыс. рублей; в 2012 году – 4 242,14 тыс. рублей; в 2013 году – 1 539,577 тыс. рублей; в 2014 году – 1 135,51 тыс. рублей (в т.ч. 775,954 тыс. рублей – кредиторская задолженность за 2013 год), из них: средства областного бюджета – 3 372,252 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 630 тыс. рублей; в 2012 году – 862,5 тыс. рублей; в 2013 году – 980,577 тыс. рублей; в 2014 году – 899,175 тыс. рублей (в т.ч. 562,752 тыс. рублей - кредиторская задолженность за 2013 год), средства местного (городского) бюджета – 4 444,975 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году – 270 тыс. рублей; в 2012 году – 3 379,64 тыс. рублей; в 2013 году – 559 тыс. рублей; в 2014 году – 236,335 тыс. рублей (в т.ч. 213,202 тыс. рублей – кредиторская задолженность за 2013 год). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение количества ТБО, направляемых на захоронение, к 2014 году; - обеспечение доступности услуг по сбору и вывозу ТБО для населения города; - привлечение внебюджетных инвестиций в сферу обращения с ТБО; - создание современных отходосортировочных предприятий; - проведение модернизации инфраструктуры в сфере обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО (обустройство контейнерных площадок, закупка спецоборудования); - повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в сферу безопасного обращения с ТБО; - повышение уровня экологической безопасности. |
| Ответственные лица для контактов | Туманов Андрей Сергеевич – заместитель Главы Администрации г. Переславля-Залесского, тел. 3-11-98; Талалаев Виктор Анатольевич – директор МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64; Тютляева Екатерина Николаевна – начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», тел. 3-04-64, 6-08-20. |

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ

| Источники финансирования | Единица измерения | Объём финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Финансовые ресурсы: | тыс. руб. | 7 817,227 | 900 | 4 242,14 | 1 539,577 | 1 135,51 (в т.ч. кредиторская задолженность за 2013 год – 775,954) |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 3 372,252 | 630 | 862,5 | 980,577 | 899,175 (в т.ч. кредиторская задолженность за 2013 год – 562,752) |
| - местный бюджет | тыс. руб. | 4 444,975 | 270 | 3 379,64 | 559 | 236,335 (в т.ч. кредиторская задолженность за 2013 год – 213,202) |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - |

- Содержание проблемы

Одной из основных проблем г. Переславля-Залесского в экологической сфере является усиливающееся по мере социально-экономического развития города негативное воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов – воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестицион-ной привлекательности и потенциала развития г. Переславля-Залесского в целом.

В г. Переславле-Залесском в 2005 г. создан минисортировочный пункт, увязанный с системой сбора и транспортировки картона, стекла и полиэтиленовой плёнки. С введением в городе сортировки отходов (извлечение вторичного сырья) количество вывозимых на полигон отходов сократилось: если в 2003 г. было вывезено отходов на полигон 84,5 тыс. м3, в 2004 г. – 86,3 тыс. м3, то уже в 2005г. – 76,3 тыс. м3, в 2006г. – 67 тыс. м3. Однако динамика образования твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО) с 2007 г. свидетельствует об их постоянном росте: в 2007 году на полигон поступило 71,3 тысяч м3 ТБО (6,3 тыс.м3 – от предприятий, 65 тыс.м3 – от населения и прочие), в 2008 году – 76,8 тысяч м3 ТБО (6,9 тыс. м3 – от предприятий, 69,9 тыс.м3 – от населения и прочие), а в 2009 году – 82,1 тысяч м3 ТБО (9,8 тыс.м3 – от предприятий, 72,3 тыс. м3 – от населения и прочие).

Источниками образования ТБО являются организации, предприятия и учреждения, объекты инфраструктуры, население города и временно проживающие и отдыхающие. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТБО.

В г. Переславле-Залесском основным способом утилизации ТБО и приравненных к ним отходов производства и потребления является захоронение на лицензированном полигоне ТБО, однако на нём не налажен должный учёт и контроль за поступающими отходами: отсутствует весовой учёт количества поступающих отходов, частично соблюдаются технологические требования, что приводит к загрязнению окружающей среды.

В результате несовершенной схемы сбора и транспортировки ТБО значительная их часть несанкционированно размещается в окружающей среде, что приводит к нанесению существенного экологического ущерба, ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации в городе. С 2008г. по 2010г. вывезено 3 429 куб. м. отходов от ликвидации несанкционированных свалок, в 2011 г. – 1 277 куб. м., при этом ликвидация несанкционированных свалок не приводит к радикальному улучшению ситуации в городе.

К основным проблемам в сфере обращения с ТБО в г. Переславле-Залесском относятся следующие:

-  недостаточная региональная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО;

- ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления;

- недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО;

- недостаточное развитие раздельного сбора ТБО и их сортировки;

- низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО;

- низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса;

- низкое качество работы объекта по захоронению ТБО и частичное соблюдение санитарных и экологических норм при его эксплуатации, несоответствие технологии сбора, вывоза и захоронения ТБО современным требованиям;

- отсутствие генеральной схемы очистки г. Переславля-Залесского;

- низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО.

Важнейшим направлением решения проблем, связанных с обращением ТБО, является привлечение инвестиций в традиционную сферу сбора, транспортировки и размещения ТБО и в строительство отходосортировочных и отходоперерабатывающих комплексов с целью вовлечения отходов в качестве вторичных ресурсов в материальное производство путём развития системы переработки ТБО.

Достижение цели экологически безопасного и экономически эффективного обращения с ТБО на основе решения комплекса взаимоувязанных экологических, социальных и экономических задач возможно только на межведомственной основе с использованием программно-целевого метода путём принятия и реализации городской целевой программы «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, максимальное извлечение вторичных материальных ресурсов, привлечение частных инвестиций, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТБО.

Мероприятия Программы направлены на решение стратегических целей Администрации г. Переславля-Залесского по обеспечению качества окружающей среды и экологических условий жизни населения, совершенствование механизмов комплексного и рационального использования природных ресурсов.

SWOT-анализ ситуации в сфере обращения с ТБО на территории г. Переславля-Залесского с учётом сильных и слабых сторон, возможностей и угроз представлен в приложении 1 к Программе.

В зависимости от влияния внешних и внутренних факторов возможны следующие варианты реализации Программы.

Первый вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:

- улучшения социально-экономической ситуации в городе и повышения инвестиционной активности;

- передачи дополнительных полномочий в сфере обращения с ТБО органам местного самоуправления;

- повышения ответственности и активности населения в сфере обращения с отходами.

Данный вариант гарантирует полное и эффективное проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и достижение ожидаемых результатов в полном объёме.

Второй вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:

- стабилизации социально-экономической ситуации в городе и сохранения существующей инвестиционной активности;

- сохранения существующих полномочий в сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления;

- повышения активности населения в сфере обращения с отходами.

Данный вариант предполагает сужение сферы реализации Программы под влиянием неблагоприятных внешних факторов. В этом случае возможно достижение не в полном объёме запланированных результатов при выполнении Программы в целом.

Третий вариант предполагает, что реализация Программы произойдет в условиях:

- ухудшения социально-экономической обстановки в городе и падения инвестиционной активности;

- сосредоточения основной ответственности в сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления при ограниченных полномочиях;

- сокращения объёмов финансирования программных мероприятий.

В этом случае возрастает вероятность серьёзного влияния отрицательных внешних и внутренних факторов на реализацию мероприятий Программы. Возможны невыполнение запланированных мероприятий в значительном объёме и снижение эффективности реализации Программы.

Первый вариант реализации Программы позволяет добиться достижения поставленной цели и решить все задачи Программы.

Второй вариант позволяет в основном достигнуть поставленной цели и решить основные задачи Программы.

Третий вариант предполагает частичное решение поставленной цели и отдельных задач Программы.

- Цель Программы

| Наименование цели | Показатель |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | единица измерения | базовое значение | плановое значение |  |  |  |
|  |  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| Развитие системы раздельного сбора и сортировки в сфере обращения с ТБО на территории г. Переславля-Залесского, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду | Количество ТБО, проходящих через раздельный сбор и сортировку, в общем объёме ТБО | процентов | 27 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | Количество вторич-ных материальных ресурсов, извлекае-мых из ТБО, в общем объёме ТБО | процентов | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 |

- Задачи Программы

| № п/п | Наименование задачи | Результат |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | единица измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего |
| 1. | Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО | количество разработанных и утверждённых правовых актов органов местного самоуправления в сфере обращения с ТБО | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2. | Разработка генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского и обоснование строительства промышленных производств по переработке ТБО | наличие разработанной и утверждённой генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского | да/нет | да | да | да | да | да |
| 3. | Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО | количество закупленных единиц оборудования для сбора, вывоза и переработки ТБО | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  |  | количество обустроенных контейнерных площадок | ед. | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4. | Повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО | уровень осведомлён-ности населения области о способах безопасного обраще-ния с ТБО и меропр-иятиях, проводимых в этой сфере, на территории Ярослав-ской обл. (прирост к базовому уровню) | % | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 5. | Предотвращение пожароопасной ситуации на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского и обеспече-ние экологической безопасности | количество потушенных полигонов ТБО | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

IV. Механизмы реализации Программы

Программа будет реализовываться через систему мероприятий, которые должны обеспечивать выполнение поставленных задач и достижение запланированных показателей.

Администрация г. Переславля-Залесского c участием МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» организуют реализацию мероприятий, связанных с разработкой (корректировкой) генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского, модернизацией инфраструктуры обращения с ТБО, повышением экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО.

Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории г. Переславля-Залесского на объектах муниципальной собственности.

Администрация  города Переславля-Залесского осуществляет контроль за разработкой и реализацией Программы.

Ответственный исполнитель Программы несёт ответственность за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы:

- участвует в организации финансирования мероприятий Программы, по которым наделён полномочиями главного распорядителя бюджетных средств;

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению изменений в Программу, в том числе в части содержания мероприятий, назначения исполнителей, объёмов и источников финансирования Программы;

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач Программы;

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий Программы, использования бюджетных средств на основе отчетов исполнителей и участников Программы в целом по городу;

- обеспечивает представление отчётов в порядке, установленном постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области».

Исполнители ОЦП:

- представляют предложения по внесению изменений в Программу;

- осуществляют координацию деятельности участников Программы по контролируемым ими направлениям;

- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в организации финансирования мероприятий Программы по контролируемым ими направлениям;

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на освещение цели и задач реализуемых мероприятий;

- ежеквартально представляют отчёты о реализации мероприятий Программы в департамент.

Администрация г. Переславля-Залесского направляет в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области заявку на выделение субсидии по форме  (приложение 1 к Методике оценки эффективности и результативности использования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Ярославской области» на 2011-2014 годы), в сроки, установленные для сдачи отчётности, - отчёты по формам (приложения 2 и 3 к вышеуказанной Методике).

Контроль за целевым использованием средств городского бюджета, направленных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы – заместитель Главы Администрации  г. Переславля-Залесского Туманов А.С.

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование задачи (проекта)/ мероприятия | Результат выполнения мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | ОБ | МБ | ВИ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ЗАДАЧА 1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО | количество разработанных и утверждённых правовых актов органов местного самоуправления в сфере обращения с ТБО, ед. | 2 | всего | - | - | - | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 1 | 2012 | - | - | - |  |
|  |  |  | 1 | 2013 | - | - | - |  |
| 2. | ЗАДАЧА 2. Разработка генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского и обоснование строительства промышленных производств по переработке ТБО | наличие разработанной и утверждённой генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского, да/ нет | да | всего | 630 | 270 | - | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | да | 2011 | 630 | 270 | - |  |
| 3. | ЗАДАЧА 3. Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО | количество закупленных единиц оборудования для сбора, вывоза и переработки ТБО, ед. | 15 | всего | 2 742,252 | 1 132,29 | - | Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 1 | 2012 | 862,5 | 369,643 | - |  |
|  |  | количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | 10 | 2013 | 980,577 | 549,445 | - |  |
|  |  |  | 4 | 2014 | 899,175 | 213,202 | - |  |
| 3.1. | Обустройство контейнерных площадок | количество обустроенных и введённых в эксплуатацию контейнерных площадок, ед. | 14 | всего | 1 879,752 | 762,647 | - | Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского, МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 10 4 | 2013 2014 | 980,577 899,175 (в т.ч. 562,752 - (кредитор. задолж-ть за 2013 год) | 549,445 213,202 (кредитор. задолж-ть за 2013 год) | - - |  |
| 3.2. | Закупка спецоборудования для сортировки (прессов, измельчителей древесных отходов) | количество спецоборудования для сортировки и обработки ТБО, ед. | 1 | всего | 862,5 | 369,643 | - |  |
|  |  |  | 1 | 2012 | 862,5 | 369,643 | - |  |
| 4. | ЗАДАЧА 4. Повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО | уровень осведомлённости населения области о способах безопасного обращения с ТБО и мероприятиях, проводимых в этой сфере, на территории Ярославской области (прирост к базовому уровню), % | 8 | всего | - | 42,685 | - | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 1 | 2011 | - | - | - |  |
|  |  |  | 4 | 2012 | - | 9,997 | - |  |
|  |  |  | 6 | 2013 | - | 9,555 | - |  |
|  |  |  | 8 | 2014 | - | 23,133 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1. | Организация передачи на городском телевизионном канале для информирова-ния населения г. Переславля-Залесского о безопасном обращении с ТБО и мероприятиях, проводимых в городе | количество выпусков телепередачи, ед. | 6 | всего | - | - | - | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 1 | 2012 | - | - | - |  |
|  |  |  | 2 | 2013 | - | - | - |  |
|  |  |  | 3 | 2014 | - | - | - |  |
| 4.2. | Организация подготовки и распространения наглядной агитации в сфере безопасного обращения с ТБО | количество подготовленных агитационных материалов, ед. | 566 | всего | - | 42,685 | - |  |
|  |  |  | 541 | 2012 | - | 9,997 | - |  |
|  |  |  | 7 | 2013 | - | 9,555 | - |  |
|  |  |  | 18 | 2014 | - | 23,133 | - |  |
| 5. | ЗАДАЧА 5. Предотвращение пожароопасной ситуации на полигоне ТБО г. Переславля-Залесского и обеспечение экологической безопасности | количество потушенных полигонов ТБО, ед. | 1 | всего | - | 3 000 | - | МУП «Спектр», МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
|  |  |  | 1 | 2012 | - | 3 000 | - |  |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  | 3 372,252 (в т.ч. кредитор. задолж-ть за 2013 год – 562,752) | 4 444,975 (в т.ч. кредитор. задолж-ть за 2013 год – 213,202) |  |  |

Список сокращений, используемых в таблице:

ТБО – твердые бытовые отходы;

ОБ – областной бюджет;

МБ – местный бюджет;

ВИ – внебюджетные источники финансирования.

Приложение 1 к городской целевой программе

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы

SWOT-анализ ситуации с сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского

| Сильные стороны | Возможности |
| --- | --- |
| - опыт реализации природоохранных проектов, в том числе строительства сортировочной станции, положительный опыт раздельного сбора ТБО в городе Переславль-Залесский, в том числе опыт международного сотрудничества; - заинтересованность подавляющей части населения, органов местного самоуправления города в решении проблем загрязнения территорий ТБО; - наличие сети образовательных и общественных экологических организаций, работающих в том числе с детьми. | - приоритетность природоохранных задач; - создание типовых проектов; - привлечение средств инвесторов, в том числе зарубежных; - применение передовых технологий сбора и переработки ТБО; - использование современных информационных технологий; - доступность изучения практик российского и зарубежного опыта. |
| Слабые стороны | Угрозы |
| - недостаточная региональная нормативная правовая и методическая база обращения с ТБО, в том числе отсутствие механизма долгосрочного регулирования тарифов на утилизацию ТБО; - отсутствие генеральной схемы очистки территории г. Переславля-Залесского и территориальной балансовой схемы Ярославской области; - ограниченность ресурсов и отсутствие полномочий по контролю в сфере обращения с ТБО у органов местного самоуправления; - недостаточный охват населения, проживающего в частном секторе, и хозяйствующих субъектов услугами по сбору, вывозу и захоронению ТБО; - недостаточное развитие раздельного сбора ТБО и их сортировки; - низкая степень вовлечения ТБО в материальную сферу производства и слабое развитие переработки ТБО; - низкая привлекательность сферы обращения с ТБО для бизнеса; - отсутствие научного и кадрового потенциала; - низкое качество работы объекта по захоронению ТБО и частичное соблюдение санитарных и экологических норм при его эксплуатации, несоответствие технологий по сбору, вывозу и захоронению ТБО современным требованиям; - низкая экологическая культура населения и слабая информированность населения по вопросам безопасного обращения с ТБО. | - социальные (культурные); - колебания спроса и уровня цен на вторичные материальные ресурсы; - снижение инвестиционной привлекательности сферы обращения с ТБО; - состояние дорожной сети; - недостаточность и изменчивость федерального законодательства в области нормативного правового и методического регулирования в сфере обращения с ТБО |

Приложение 2 к городской целевой программе

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы

Методика оценки эффективности и результативности реализации городской целевой программы

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы

Оценка эффективности реализации городской целевой программы «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы (далее - Программа) осуществляется ответственным исполнителем в сроки, установленные для сдачи отчётности, путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их плановыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учётом бюджетного финансирования оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её бюджетного финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности (R) рассчитывается по формуле:

Xi тек - Xi нач Ki ------------------------------ Xi план - Xi нач R = ------------------------------------------ х 100% F тек / F план

где: X i нач - значение i-го целевого показателя на начало реализации Программы;

X i план - плановое значение показателя;

X i тек - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования;

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

К i - весовой коэффициент параметра.

При значении R 95 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении R от 80 до 95 процентов эффективность реализации Программы признаётся средней, при значении R 80 процентов и менее эффективность реализации Программы признаётся низкой.

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Комплексный показатель результативности (P) рассчитывается по формуле:

где: Х план - плановое значение показателя;

Х тек - текущее значение показателя;

К i - весовой коэффициент параметра.

При значении Р 95 процентов и более результативность реализации Программы признаётся высокой, при значении Р от 80 до 95 процентов результативность реализации Программы признаётся средней, при значении Р 80 процентов и менее результативность реализации Программы признаётся низкой.

При расчёте комплексных показателей эффективности и результативности Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО), проходящее через сортировку и раздельный сбор, в общем объёме ТБО | 0,4 |
| 2. | Количество вторичных материальных ресурсов, извлекаемых из ТБО, в общем объёме ТБО | 0,6 |
|  | Итого: | 1 |

Приложение 3 к городской целевой программе

«Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории г. Переславля-Залесского» на 2011-2014 годы

ДЕРЕВО ЦЕЛИ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ

городской целевой программы «Обращение с твёрдыми бытовыми отходами

на территории г. Переславля-Залесского»

на 2011 – 2014 годы

Развитие системы раздельного сбора и сортировки в сфере обращения с ТБО

на территории  г. Переславля-Залесского, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду

Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы в сфере обращения с ТБО

Задача 2.

Разработка генеральной схемы очистки территории

г. Переславля-Залесского и обоснование строительства промышленных производств по переработке ТБО

Задача 3.

Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО с внедрением раздельного сбора и сортировки ТБО

Задача 4.

Повышение экологической культуры и степени вовлечённости населения в вопросы безопасного обращения с ТБО

Задача 5.

Предотвращение пожароопасной ситуации на полигоне ТБО

г. Переславля-Залесского и обеспечение экологической безопасности

Обустройство контейнерных площадок

Закупка спецоборудования

для сортировки (прессов, измельчителей древесных отходов)

Организация  передачи на городском телевизионном канале для информирования населения

г. Переславля-Залесского о безопасном обращении с ТБО и мероприятиях, проводимых в городе

Организация подготовки и распространения наглядной агитации в сфере безопасного обращения с ТБО