АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2015	  № ПОС.03-0884/15

г. Переславль-Залесский

Об утверждении плана мероприятий

по открытию новых мест 
в общеобразовательных организациях

В целях исполнения распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.12.2014 №642-р, плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области в 2015 году Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, утвержденного постановлением Правительства Ярославской области от 17.02.2015 №137-п

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по открытию новых мест для получения начального, основного и среднего общего образования в муниципальных организациях г. Переславля-Залесского согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации  г. Переславля-Залесского Ж. Н. Петрову.

Мэр города Переславля-Залесского					Д.В. Кошурников

Приложение
к постановлению Администрации
г. Переславля-Залесского
от ______________ №___________

План мероприятий по открытию новых мест

для получения начального, основного и среднего общего образования

в муниципальных организациях г. Переславля-Залесского

| № п/п | Мероприятие | Школа | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сокращение дошкольной группы в связи с невостребованностью мест | МОУ начальная школа-детский сад № 5 | Открытие 25-ти дополнительных мест для младших школьников | 01.09.2015 |
| 2 | Передача в муниципальную собственность (или в аренду) здания детского сада «Почемучка» на 120 мест с выводом дошкольных групп из МОУ начальная школа-детский сад № 5 | МОУ начальная школа-детский сад № 5 | Открытие 75-ти дополнительных мест для младших школьников | 2016-2017 |
| 3 | Изменение договора безвозмездного пользования с МОУ ДОД ЦДТТ (возврат 1 кабинета, в связи с его невостребованностью при организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам), перевод кабинета в учебное помещение. | МОУ СОШ №6 | Открытие 25-ти дополнительных мест | 01.09.2015 |
| 4 | Переоборудование помещений хозяйственного назначения под учебные классы. | МОУ гимназия | Ввод 50 дополнительных мест | 01.09.2015. |
| 5 | Переоборудование класса для внеурочных занятий, расположенного в пристроенном помещении (левое крыло 2-го этажа). | МОУ СОШ №9 | Кабинет английского языка (15 мест) | 01.09.2016 |
| 6 | Переоборудование класса для внеурочных занятий, расположенного в пристроенном помещении (правое крыло 2-го этажа) в учебное помещение. | МОУ СОШ №9 | Дополнительный учебный кабинет (30 мест) | 01.09.2017 |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации на строительство здания школы на 700 мест* | - | Готовая проектно сметная документация | 2017 |