АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.08.2016 № ПОС.03-1202/16

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление Администрации

г. Переславля-Залесского от 23.09.2015 №ПОС.03-1441/15

«Об утверждении городской целевой программы

«Сохранность автомобильных дорог

города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 09.12.2013 № ПОС.03-2095/13 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Переславля-Залесского», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог г. Переславля-Залесского

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.09.2015 №ПОС.03-1441/15 (в ред. от 25.02.2016 №ПОС.03-0196/16), следующие изменения:

1.1. В паспорте городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог города Переславля-Залесского на 2016-2020 годы» позицию «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

299 007,039 тыс. руб. в том числе:

- средства областного бюджета – 78 283,0 тыс. руб.

- средства городского бюджета – 168 760,039 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 51 964,0 тыс. руб.

в том числе по годам:

2016 г. – 108 294,913 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 36 587,0 тыс. руб.

- средства городского бюджета – 31 667,913 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 40 040,0 тыс. руб.

2017 г.- 48 182,2 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 20 848,0 тыс. руб.

- средства городского бюджета – 23 608,2 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 3 726,0 тыс. руб.

2018 г. – 52 529,926 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 20 848,0 тыс. руб.

- средства городского бюджета – 23 483,926 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 8 198,0 тыс. руб.

2019 г. – 45000,0 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета – 45000,0 тыс. руб.

2020 г.- 45000,0 тыс. руб., в том числе:

- средства городского бюджета – 45000,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 1. Общая потребность в ресурсах изложить в следующей редакции:

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г |
| Финансовые ресурсы |  | 299007,039 | 108294,913 | 48182,2 | 52529,926 | 45000,0 | 45000,0 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 78283,0 | 36587,0 | 20848,0 | 20848,0 | 0 | 0 |
| - городской бюджет | тыс. руб. | 168760,039 | 31667,913 | 23608,2 | 23483,926 | 45000,0 | 45000,0 |
| - внебюджетные источники | тыс. руб. | 51964,0 | 40040,0 | 3726,0 | 8198,0 | 0 | 0 |

1.3. Раздел 8. Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции согласно Приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Талалаева В.А.

Мэр города Переславля-Залесского                                                              Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от ____________ № ____________

8. Перечень программных мероприятий

8.1. Перечень программных мероприятий с целевыми индикаторами

| № п/п | Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия | Ед. изм. |  |  | 2015 г. | Значение целевого индикатора, сумма расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | кв.м. |  |  | 24139 | 33389 | 39589 | 45789 | 51989 | 58189 |
| 1.1 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | кв.м. |  |  | 0 | 9250 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 2. | Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог города | % |  |  | 18,4 | 19,7 | 21,7 | 23,2 | 24,8 | 27,5 |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ, на которых проведены реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | км. |  |  | 2,1 | 1,888 | 1,4 | 1,08 | 1,72 | 6,65 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. |  |  | 0 0 0 | 16568,0 829,0 15739,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 5000,0 5000,0 0 | 5000,0 5000,0 0 |
| 2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, в т.ч.: городской бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году: областной бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году: | тыс. руб. |  | 18081,942 2297,942 15784,00 |  | 18029,214 2362,491 2089,500 15666,723 10465,899 | 21945,3 1097,3 20848,0 | 21945,3 1097,3 20848,0 | 5000,0 5000,0 0 | 5000,0 5000,0 0 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог местного значения, в т.ч.: городской бюджет- в т.ч. по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году областной бюджет- в т.ч. по видам работ: | тыс. руб. | 37052,397 31922,397 5130,0 |  |  | 33657,699 28476,422 4278,882 5181,277 | 22510,9 22510,9 0 0 | 22386,626 22386,626 0 0 | 20000,0 20000,0 0 0 | 20000,0 20000,0 0 0 |
| 3.1 | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения (городской бюджет) | тыс. руб. | 1688,84 |  |  | 2621,485 | 1500,0 | 1500,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 3.2 | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения (городской бюджет) | тыс. руб. | 12604,63 |  |  | 9019,691 | 7610,9 | 7486,626 | 6400,0 | 6400,0 |
| 3.3 | Содержание автомобильных дорог, в том числе: - городской бюджет - - областной бюджет - | тыс. руб. | 22365,257 17235,257 5130,0 |  |  | 21616,859 16435,582 5181,277 | 13000,0 | 13000,0 | 12000,0 | 12000,0 |
| 3.4 | Содержание средств организации дорожного движения (городской бюджет) | тыс. руб. | 393,67 |  |  | 399,664 | 400,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4. | Реконструкция автомобильных дорог, в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15000,0 15000,0 0 |
| Задача 2. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог местного значения | км. | 145,7 |  |  | 145,7 | 146,4 | 147,9 | 148,8 | 148,8 |
| 1.1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог | км. | 0 |  |  | 0 | 0,71 | 1,5 | 0,84 | 0 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог местного значения (в т.ч. разработка ПСД), в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- | тыс. руб. | 0 0 0 |  |  | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 15000,0 15000,0 0 | 0 0 0 |
| Задача 3. Повышение качества транспортного обслуживания населения на внутригородских маршрутах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обновленного подвижного состава | ед. | 0 |  |  | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление подвижного состава внебюджетные источники- | тыс. руб. | 0 |  |  | 40040,0 | 3726,0 | 8198,0 | 0 | 0 |
| Всего по программе: в т.ч.: городской бюджет- областной бюджет- внебюджетные источники- |  | тыс. руб. | 55134,339 34220,339 20914,0 0 |  |  | 108294,913 31667,913 36587,0 40040,0 | 48182,2 23608,2 20848,0 3726,0 | 52529,926 23483,926 20848,0 8198,0 | 45000,0 45000,0 0 0 | 45000,0 45000,0 0 0 |

8.1.1 Перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог

местного значения, капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 2016 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2016 год |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги мкр. Чкаловский | тыс.руб. | 5318,630 |
|  |  | км | 0,404 |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги ул. Свободы (ПК17+70-ПК23+00) | тыс.руб. | 2477,234 |
|  |  | км | 0,315 |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги пер. Ветеринарный | тыс.руб. | 4406,273 |
|  |  | км | 0,558 |
| 4 | Ремонт автомобильной дороги ул. Гагарина | тыс.руб. | 4289,150 |
|  |  | км | 0,611 |
| 5 | Ремонт дворовой территории вдоль дома № 5 по ул. Берендеевская, далее вдоль домов №12,16 по пер. Красноэховский до ул. 40 лет ВЛКСМ, вдоль домов №11,13 по пер. Берендеевский до ул. 40 лет ВЛКСМ, проезды дворов дома №4 по ул. 40 лет ВЛКСМ и дома №14 по пер. Красноэховский | тыс.руб. | 9981,31 |
|  |  | кв.м. | 4588,0 |
| 6 | Ремонт дворовой территории возле жилых домов ул. Строителей, д.31 и ул. Кооперативная, д.54 | тыс.руб. | 6586,69 |
|  |  | кв.м. | 4662,0 |
|  | ИТОГО 2016 год: | тыс.руб. | 33059,287 |
|  |  | км/кв.м. | 1,888/9250,0 |
|  | 2017 год |  |  |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 1,4 |
| 4 | Ремонт дворовых территорий | тыс. рублей | 5000,0 |
|  |  | кв.м. | 6200,0 |
|  | Итого 2017 год: | тыс.руб. | 10000,0 |
|  |  | км/кв.м. | 1,4/6200,0 |
|  | 2018 год |  |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги ул. Кузнецова | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 1,08 |
|  | Итого 2018 год: | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км/кв.м. | 1,08 |
|  | 2019 год |  |  |
| 6 | Ремонт автомобильной дороги ул. Подгорная | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 1,72 |
| 7 | Ремонт дворовых территорий | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | кв.м. | 6200,0 |
|  | Итого 2019 год: | тыс.руб. | 10000,0 |
|  |  | км/кв.м. | 1,72/6200,0 |
|  | 2020 год |  |  |
| 8 | Ремонт автомобильной дороги ул. Разведчика Петрова | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 0,604 |
| 9 | Ремонт дворовых территорий | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | кв.м. | 6200,0 |
|  | Итого 2020 год: | тыс.руб. | 10000,0 |
|  |  | км/кв.м. | 0,604/6200,0 |

8.1.2 Перечень мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения в 2016 - 2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Стоимость, протяженность дорог/площадь дворов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2016-2020 годы |  |  |
| 1 | Строительство объездной дороги (в том числе разработка ПСД) | тыс.руб. | 15000,0 |
|  |  | км. | 3,05 |
|  | Итого 2016-2020 годы: | тыс.руб. | 15000,0 |
|  |  | км | 3,05 |
|  | 2020 год |  |  |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Кооперативная | тыс. руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 0,414 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Маяковского | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 0,536 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Строителей | тыс.руб. | 5000,0 |
|  |  | км | 1,7 |
|  | Итого 2020 год: | тыс.руб. | 15000,0 |
|  |  | км | 2,65 |

8.1.3. Перечень мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обновлению подвижного состава в г. Переславле-Залесском

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| За счет средств городского бюджета на содержание автомобильных дорог города |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Нанесение и восстановление линий дорожной разметки | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2. | Обустройство пешеходных переходов | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 3. | Устройство тротуаров | - | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - |
| 4. | Замена знаков 5.19.1/2 (пешеходный переход) на знаки повышенной яркости на желтом фоне | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| 5. | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. на устройство светофорных объектов) | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 6. | Устройство и ремонт искусственных дорожных неровностей | 200,0 | - | - | - | - |
| 7. | Обустройство остановочных пунктов | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| За счет внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обновление подвижного состава 16 ед. (ПАЗ-320412-05) | 40040,0 | 3726,0 | 8198,0 | - | - |