АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.10.2014  № ПОС.03-1662/14

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую

целевую программу  «Создание местной системы

оповещения населения города Переславля-Залесского

об опасностях, возникающих при ведении военных

действий или вследствие этих действий,

а также вследствие чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

на 2014-2016 годы (второй этап)»

На основании Федерального закона  от 2 июля 2013 № 158-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения и информирования населения», с целью уточнения мероприятий второго этапа создания местной системы оповещения населения города Переславля-Залесского

Администрация г.Переславля – Залесского постановляет:

1.Внести в  городскую целевую программу  «Создание  местной системы  оповещения населения  города Переславля-Залесского об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 годы (второй этап)», утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 13.11.2013 №03-1897/13, следующие изменения:

1.1.В Паспорте  программы:

1.1.1.В позицию «Объемы и источники финансирования» внести следующие изменения:

«Областной бюджет 0 рублей всего,

В том числе:

2014  год – 0 рублей.

Городской бюджет 1 911 376. 80 тысяч рублей всего,

В том числе

2014 год – 0 рублей;

2015 год – 302 296 рублей;

2016 год -   1 609  080.80 рублей».

1.1.2.Таблицу №1 «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы.

Таблица №1

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы: -областной бюджет -городской бюджет | тыс. руб. тыс. рублей | 0 0 | 0 302 296 | 0 1 559 079.80 |

1.2. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

Таблица 2.

| № пп | Наименование мероприятия | К целев ому индика тору | Срок испол нения (годы) | Объем финансирования тыс. рублей |  |  | Источник финансиро вания | Исполнитель (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Закупка технических средств с учетом монтажа , пуско –наладки и подключения технических средств оповещения к телекоммуникационным и электрическим сетям для создания 2-х зон оповещения электросиренами с запуском всей системы оповещения от дежурного диспетчера ЕДДС | 2,3 | 2015 | - - | - 302 296 | - - | Областной бюджет Городской бюджет | ГКУ ЯО «Служба оповещения и связи Ярославской области» МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города Переславля-Залесского и ЕДДС» |
| 2 | Закупка технических средств с учетом монтажа , пуско –наладки и подключения технических средств оповещения к телекоммуникационным и электрическим сетям для создания 5-ти зон оповещения электросиренами и 2-х зон речевого оповещения с запуском всей системы оповещения от дежурного диспетчера ЕДДС и обеспечения оповещения 100 % населения города. Закупка переносной сирены и электромегафона | 2,3 | 2016 | - | - | 1 494 079.80 65 | Городской бюджет Городской бюджет | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации г.Переславля-Залесского и ЕДДС» |
| 3 | Проведение технического обслуживания и ремонта оборудования местной системы оповещения города | 3 | 2016 | - | - | 50,0 | Городской бюджет | МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС» |

1.3. Раздел IV. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Таблица №3

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Финансовые ресурсы: - областной бюджет - городской бюджет | тыс. руб. | - - | - 302 296 | - 1 609 080.80 |

В рамках Программы средства  городского бюджета будут направляться исполнителю Программы.

Объемы финансирования Программы могут уточняться:

- при формировании бюджета города на очередной финансовый год;

-при внесении изменений в Программу постановлением Администрации города Переславля-Залесского.

1.4. Раздел VII.  «Система индикаторов экономической и социальной эффективности» изложить в новой редакции:

В основе оценки эффективности реализации Программы лежит система, включающая  три группы показателей, характеризующих эффективность Программы.

1-я группа показателей – целевые индикаторы (таблица № 2) характеризующие:

-создание  2-х зон электросиренного оповещения в 2015 году;

- создание  5-ти зон электросиренного оповещения и 2-х зон речевого оповещения, приобретение автономных переносных приборов оповещения населения в 2016 году в количестве 2-х единиц;

- обеспечение работоспособности местной системы оповещения путем проведения технического обслуживания и ремонта оборудования МСО.

Таблица 4.

| № п.п. | Целевые индикаторы | Едини-ца измерения | Исходный уровень (показатели 2013 года) | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество зон элетросиренного оповещения | Кол-во зон оповещения | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 2. | Количество зон речевого оповещения | Кол-во зон оповещения | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Наличие автономных переносных приборов оповещения | Ед. | 0 | - | - | 2 |
| 4. | Обеспечение работоспособности оборудования МСО путем проведения его технического обслуживания и ремонта. | Тыс. руб. | 0 | Гарантийные обязательства подрядчика | Гарантийные обязательства подрядчика | 50,0 |

2.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля – Залесского

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города А.С.Туманова.

Мэр города Переславля – Залесского                                                 Д.В.Кошурников