АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.12.2015 № ПОС.03-1778/15

г. Переславль-Залесский

О внесении  изменений  в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 06.05.2013 № 640 «Об утверждении плана-

графика сноса или реконструкции расселяемых

аварийных жилых домов»

В целях уточнения перечня аварийных и подлежащих сносу жилых домов в связи со сносом аварийных многоквартирных домов в 2015 году по адресам: ул. Ростовская дома №№ 45, 47, 47А, 49, ул. Кузнецова дом № 17,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 06.05.2013 № 640 «Об утверждении плана-графика сноса или реконструкции расселяемых аварийных жилых домов» (в редакции постановления Администрации г. Переславля-Залесского от 14.04.2014 №ПОС.03-0529/14) следующие изменения:

  - план-график сноса или реконструкции аварийных жилых домов, расселяемых в рамках реализации городской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Переславля-Залесского на 2013-2015 гг.», изложить в новой редакции согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского В.А. Талалаева.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                Д.В. Кошурников

Приложение к постановлению

Администрации г. Переславля-Залесского

от 08.12.2015 № ПОС.03-1778/15

ПЛАН – ГРАФИК

сноса или реконструкции аварийных жилых домов, расселяемых в рамках реализации городской программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Переславля-Залесского на 2013-2015 гг.»

| №№ п/п | Адрес МКД | Плановая дата сноса (реконструкции) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Комсомольская, д. 59 | 2016 год | средства городского бюджета, средства инвесторов |
|  | ул. Комсомольская, д. 59А | 2016 год | « - « |
|  | ул. Комсомольская, д. 59Б | 2016 год | « - « |
|  | ул. Свободы, д. 17 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Красный Текстильщик, д. 5 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Кардовского, д. 41 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Плановый проезд, д. 6 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Большая Протечная, д. 37А | 2017 год | « - « |
|  | ул. Проездная, д. 10 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Зеленая, д. 2 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Заводская, д. 18 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Кошелевская, д. 9 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Лабазная, д. 12 | 2017 год | « - « |
|  | пл. Комсомольская, д. 39 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Кошелевская, д. 1 | 2017 год | « - « |
|  | пл. Комсомольская, д. 12 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Свободы, д. 35А | 2017 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 2 | 2017 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 2А | 2017 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 3 | 2017 год | « - « |
|  | ул. Коммунальная, д. 12 | 2018 год | « - « |
|  | пер. Кривоколенный, д. 14А | 2018 год | « - « |
|  | пер. Кривоколенный, д. 14Б | 2018 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 4 | 2018 год | « - « |
|  | ул. Красный Текстильщик, д. 6 | 2018 год | « - « |
|  | ул. Московская, д. 5 | 2018 год | « - « |
|  | ул. Кардовского, д. 23 | 2018 год | « - « |
|  | ул. Ростовская, д.26 | 2018 год | « - « |
|  | ул. Свободы, д.14 | 2018 год | « - « |
|  | пер. Северный, д.14 | 2018 год | « - « |