АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2014  № пос.03-2036/14

г. Переславль-Залесский

Об утверждении муниципальной  программы   «Обеспечение качественными  коммунальными  услугами населения   г. Переславля-Залесского»

на 2014-2016годы» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Мэра г. Переславля-Залесского от 26.02.2014 г. № ПОС.03-0257/14 «Об утверждении положения о порядке принятия решения о разработке муниципальных программ городского округа г. Переславля-Залесского, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации» и в связи с уточнением объема финансирования,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1.  Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского» на 2014 – 2016 годы» в новой редакции согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации г.Переславля-Залесского от 31.03.2014г.  № ПОС.03-0445/14 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского» на 2014 – 2016 годы».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманова А.С., Петрову Л.В.

Мэр города Переславля-Залесского                                                                             Д.В. Кошурников

Приложение № 1 к постановлению

Администрации г.Переславля-Залесского

от			№

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа г. Переславля-Залесского

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения г. Переславля-Залесского»

на 2014 - 2016 годы

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города, МБУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (далее МБУ «Центр развития») |
| --- | --- |
| - Куратор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации города Туманов А.С., заместитель Главы Администрации города Петрова Л.В. |
| - Сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2016 г.г. |
| - Цель(и) муниципальной программы | Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности. |
| - Объем финансирования муниципальной программы | Всего – 162 338,2 тыс. руб., в т.ч. 2014 г. – 9 546,4 тыс. руб. 2015 г. – 12 000,0 тыс. руб. 2016 г. – 140 791,8 тыс. руб. |
| - Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав программы | - ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 г.г. |
| - Контакты кураторов и разработчиков программы | - Начальник отдела капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города Корнева Галина Борисовна тел. 6-08-21 - Директор МБУ «Центр развития» Талалаев Виктор Анатольевич тел. 3-04-64 |
| - Ссылка на электронную версию программы | - www.adminpz.ru |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики города Переславля-Залесского. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг жилищно-коммунального хозяйства являются практически все население города, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики города.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ города, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение доли населения в оплате жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ  остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта коммунальных ресурсов;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

1.1. Газоснабжение.

Система газоснабжения города  по состоянию на 01.01.2014 года включает в себя 232,47 километров газовых сетей. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет 19102 квартиры. Уровень газификации жилищного фонда – 90,06%.

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения города;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ путем строительства квартальных газовых котельных;

- создать условия для более интенсивного развития экономики города за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

1.2.Теплоснабжение.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей г. Переславля-Залесского осуществляется от девяти котельных, в том числе:

- пять котельных являются муниципальными, которые стоят на балансе МУП «Энергетик» (котельная поселка Сельхозтехника, 2-е котельная ул. Московская, котельная ул. Зеленая, ул. Кардовского);

- четыре котельные принадлежат частным предприятиям (ООО «Переславская энергетическая компания»,  ООО «МЭС», ЗАО «Новый мир»).

Котельная ООО «Переславская энергетическая компания» работает по температурному графику 130/70 °С со срезкой на 115 °С, остальные котельные работают по графику 95/70 °С.

Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от котельной ул. Московская, ООО «Переславская энергетическая компания», мкр. Чкаловский, пос. Молодежный и ЗАО «Новый мир». При параметрах теплоносителя 55 – 40 °С.

Системы теплоснабжения закрытая двухтрубная. Тепловые сети, на которые работают котельные, между собой не связаны. Протяженность сетей 83,3 км.в двухтрубном исчислении. Подогрев горячей воды происходит на центральных тепловых пунктах (15 шт.) сетевой воды в водо-водяных подогревателях, также имеются подогреватели для горячей воды в ряде жилых домов и на объектах социальной сферы. Прокладка сетей в основном подземная, канальная, имеются участки сетей надземной прокладки, в том числе магистральные трубопроводы. К тепловым сетям подключены жилые дома, объекты социальной сферы и промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепла является жилищный фонд). Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

1.3.Водоснабжение и водоотведение.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и города Переславля-Залесского.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1 % от их общей протяженности, что в 5-6 раз менее необходимых объемов.  Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета города по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

В городе имеется системы водоснабжения и водоотведения  (гидротехнические сооружения), построенные 25-30 лет назад и требуют капитального ремонта  и реконструкции. Однако отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория города активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р.Трубеж и оз.Плещеево  приводит к загрязнению водосбора в черте города. С неканализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов  сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

В настоящее время обеспеченность централизованным водоснабжением населения составляет 95 %, а централизованным водоотведением населения составляет 82 %.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи  и  вместе с тем серьезной проблемой города, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

В целом для  систем водоснабжения и систем водоотведения характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

Протяженность водопроводных сетей города 150,0 км, проложены в период 1884г. - 2001 гг. Особенно много неисправностей на домовых вводах, выполненных из стальных труб, пришедших в негодность в процессе эксплуатации. В настоящее время нуждается в срочном ремонте до 10 км придомовых и внутри квартальных сетей. Уровень износа сетей водоснабжения составляет 86,7%.

Канализационные сети имеют протяженность 121,3 км, износ – 89,0 % Основными проблемами при эксплуатации уличных и внутриквартальных самотечных канализационных сетей являются засоры на сети, вызванные плохим исполнением сети (контруклоны) и некачественными материалами.

2. ЦЕЛЬ(И) И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности, обеспечение охраны и рациональное использование водных ресурсов.

- Программа по модернизации и реформированию ЖКХ на современном этапе диктуются необходимостью реализации комплекса мер в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Ярославской области от 05.10.2011 № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Ярославской области», Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утверждённой постановлением Правительства Ярославской области от 06.03.2014 № 188-п, Концепцией социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года, утвержденной указом Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110,  Стратегией  социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы, утвержденной решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года № 57 и других нормативных правовых актов федерального и регионального уровней.

- Реализация Программы   будет   осуществляться на основании утвержденных программных мероприятий, выполнение которых позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения города, повысить качество предоставления ЖКУ, в значительной степени снизить потребление энергетических ресурсов в результате сокращения потерь в процессе их производства и доставки потребителям, улучшить экологическую обстановку.

Приоритетными направлениями развития города Переславля-Залесского в сфере реализации муниципальной программы являются:

- Газоснабжение.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных  газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

- Теплоснабжение.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

- Водоснабжение и водоотведение.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство и реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих целевых показателей муниципальной программы:

Целевые показатели муниципальной программы

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базовое 2013 год | 2014г. | 2015 г. | 2016 г. |
|  |  |  | плановое | плановое | плановое |
| ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 г.г. |  |  |  |  |  |
| 1.Повышение уровня газификации жилищного фонда | % | 90,06 | 91,0 | 93,0 | 94,0 |
| 2.Увеличение протяженности сетей газоснабжения | км | 232,47 | 233,6 | 234,8 | 236,0 |
| 3.Уровень износа сетей теплоснабжения | % | 80,4 | 80,4 | 71,3 | 62,5 |
| 4.Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки | % | 26,5 | 26,5 | 23,5 | 20,6 |
| 5.Снижение уровня износа сетей водоснабжения | % | 86,7 | 86,7 | 84,0 | 83,8 |
| 6.Увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением | % | 95,0 | 95,0 | 96,0 | 98,0 |
| 7.Увеличение протяженности сетей водоснабжения | км | 150,0 | 150,0 | 150,44 | 152,0 |
| 8.Снижение уровня износа сетей водоотведения | % | 89,0 | 88,8 | 87,0 | 85,5 |
| 9.Увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением | % | 82,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 |
| 10.Увеличение протяженности сетей водоотведения | км | 121,3 | 121,3 | 124,0 | 126,0 |

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014г | 2015г | 2016г |
| Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016гг» | 162 338,2 | 9 546,4 | 12 000,0 | 140 791,8 |
| - Областной бюджет | 104 488,5 | 4 891,0 | - | 99 597,5 |
| - Городской бюджет | 56 009,7 | 4 655,4 | 12 000,0 | 39 354,3 |
| - Внебюджетные источники | 1 840,0 | - | - | 1 840,0 |
| Итого по муниципальной программе | 162 338,2 | 9 546,4 | 12 000,0 | 140 791,8 |
| - Областной бюджет | 104 488,5 | 4 891,0 | - | 99 597,5 |
| - Городской бюджет | 56 009,7 | 4 655,4 | 12 000,0 | 39 354,3 |
| - Внебюджетные источники | 1 840,0 | - | - | 1 840,0 |

- ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Задачами Программы являются:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  города;

- снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города;

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг,

в т.ч. по направлениям:

- Газоснабжение:

- повышение уровня газификации жилищного фонда города;

- увеличение протяженности сетей газоснабжения.

- Теплоснабжение:

- модернизация системы теплоснабжения  города;

- повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение тепловых и эксплуатационных потерь при реконструкции и модернизации

системы теплоснабжения;

- повышение уровня эксплуатации объектов системы теплоснабжения.

- Водоснабжение и водоотведение:

- строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города).

- реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений);

- повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации  централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

- снижение уровня износа сетей путем внедрения в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности.

5. ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| №№ п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ГЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 г.г. |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 29.06.2011 № 969 «Об утверждении городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016 годы. Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 года № 26. Стратегия социально-экономического развития городского округа города Переславля-Залесского на 2009-2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 года № 57. | Модернизации и реформирование жилищно-коммунального хозяйства. | - Отдел капиталь-ного строительства управления архи-тектуры и градостроительства Администрации города, - МБУ «Центр развития»; | принято 29.06.2011 принято 12.03.2009 принято 23.04.2009 |

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

О ПОДПРОГРАММАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

| Наименование подпрограммы | - Городская целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Переславля-Залесского» на 2011-2016гг», |
| --- | --- |
| Срок реализации | 2011 - 2016гг |
| Ответственный исполнитель | - МБУ «Центр развития», Отдел капитального строительства управления архитектуры и градостроительства Администрации города |
| Объемы финансирования | Всего – 189 988,291 тыс. руб., в т.ч. 2011 г. – 10 590,10 тыс. руб. 2012 г. – 12 467,36 тыс. руб. 2013 г. – 4 592,631 тыс. руб. 2014 г. – 9 546,4 тыс. руб. 2015 г. – 12 000,00 тыс. руб. 2016 г. – 140 791,80 тыс. руб. |
| Цель(и) | Развитие и модернизация городских инженерных сетей и организаций коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения. Обеспечение эффективности производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, соответствие инженерной и коммунальной инфраструктуры стандартам качества и безопасности. |
| Задача(и) | – модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города; - снижение уровня износа сетей коммунальной инфраструктуры города; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; – снижение издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; – повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в т.ч. по направлениям: - Газоснабжение: – повышение уровня газификации жилищного фонда города; – увеличение протяженности сетей газоснабжения. - Теплоснабжение: – модернизация системы теплоснабжения города; – повышение качества предоставления коммунальных услуг; – снижение тепловых и эксплуатационных потерь при реконструкции и модернизации системы теплоснабжения; – повышение уровня эксплуатации объектов системы теплоснабжения. - Водоснабжение и водоотведение: - строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде города (особенно в водоохраной зоне города). - реконструкция очистных сооружений (увеличение мощности очистных сооружений); - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - снижение уровня износа сетей путем внедрения в сектор водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод современных инновационных технологий, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. |
| Целевые показатели | – повышение уровня газификации жилищного фонда города с базового уровня 90,06 процента до 94 процентов; – увеличение протяженности сетей газоснабжения от 232,47 км до 236,0км - снижение уровня износа сетей теплоснабжения с базового уровня 80,4 процентов до 62,5процентов; – снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации с базового уровня 26,5 процентов до 20,6 процентов; - снижение уровня износа сетей водоснабжения с базового уровня 86,7 процентов до 83,8 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоснабжением с базового уровня 95,0 процентов до 98,0 процентов; - увеличение протяженности сетей водоснабжения от 150,0 км до 152,0 км. - снижение уровня износа сетей водоотведения с базового уровня 89,0 процентов до 85,5 процентов, - увеличение уровня обеспечения центральным водоотведением с базового уровня 82,0 процентов до 85,0 процентов; - увеличение протяженности сетей водоотведения от 121,3 км до 126,0 км. |
| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 29.06.2011 № 969 |