АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03.2014 № ПОС.03-0327/14

г. Переславль-Залесский

О мерах по обеспечению безопасности

граждан  в период  весеннего половодья 2014 года

на  территории города Переславля-Залесского

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Переславля-Залесского и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций при прохождении паводка

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период  весеннего половодья 2014 года на  территории города Переславля-Залесского (Приложение).

2. Управлению образования города (Г.А. Зарайская), управлению культуры, туризма, молодежи и спорта (А.Н. Грушевич)  организовать проведение инструктажей в подведомственных учреждениях по мерам безопасности на льду в весенний период и оказанию помощи утопающим.

3. Постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на первого заместитель Главы администрации города А.С. Туманова.

Мэра города Переславля-Залесского                                                        Д.В. Кошурников

Приложение

к постановлению Администрации города

от                                       №

П Л А Н

основных мероприятий по обеспечению безопасности граждан в период  весеннего половодья 2014 года на  территории города Переславля-Залесского.

| № пп | Наименование мероприятий. | Срок исполнения. | Исполнители | Отметка о выполне-нии. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организовать контроль уровня паводковых вод. | Постоянно с 01.04.14г. | Начальник метеостанции ( по согласованию). Начальник гидропоста на р.Трубеж( по согласованию). Начальник отдела по ВМР,ГОЧС. Начальник ЕДДС города. |  |
| 2. | Проверить и откорректировать План действий по предупреждению и ликвидации ЧС города и План действий по предупреждению и ликвидации ЧС при прохождении паводка на территории города. Уточнить границы и масштабы последствий подтопления по наихудшему варианту развития половодья. | До 14.03.14г | Председатель КЧС и ПБ города. Начальник отдела по ВМР,ГОЧС. Начальники служб ГО города. |  |
| 3. | Проверить состояние мостов, дорог и водопропускных труб, наличие материальных ресурсов для ликвидации последствий паводка. Провести санитарную очистку берега озера Плещеево и реки Трубеж, а также прилегающих к ним участков территории города. Провести очистку водопропускных труб и водоотводных канав. | До 15.04.14г. | Директор МБУ «ЦР». Директора Управляющих организаций ( по согласованию). Директор МУП «Спектр». Директор ПМК-11 ( по согласованию). |  |
| 4. | Провести мероприятия по предотвращению загрязнения питьевой воды. Проверить наличие необходимых запасов хлорсодержащих веществ и коагулянтов для проведения хлорирования, гиперхлорирования и очистки питьевой воды, а также организовать усиленный контроль за ее качеством. | До 01.04.14г. | Директор МУП «Энергетик». Начальник ТО Роспотребнадзор ( по согласованию). Директор ФГУЗ «Гигиена и эпидемиология» ( по согласованию). |  |
| 5. | Уточнить места для размещения населения и материальных ценностей в случае проведения эвакуации при паводке. | до 01.04.14г. | Заместитель председателя эвакокомиссии города – начальник отдела по ВМР, ГОЧС |  |
| 6. | Проверить готовность местной системы оповещения города к выполнению задач по оповещению населения. Уточнить списки оповещения руководящего состава при возникновении ЧС. | до 25.03.14г. | Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
| 7. | Провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболевания населения острыми кишечными заболеваниями в период паводка. | До 20.04.14г. | Директор ТО Роспотребнадзор ( по согласованию). Главный врач ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ ( по согласованию). |  |
| 8. | Провести комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на водоемах города | до 01.04.14г. | Начальник МО МВД « Переславль-Залесский» ( по согласованию). Директор Национального парка ( по согласованию). Отдел по ВМР,ГОЧС. Отделение ГИМС ( по согласованию) |  |
| 9. | Подготовить ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» для оказания помощи пострадавшим. | до 25.03.14г. | ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» ( по согласованию) |  |
| 10. | Разработать муниципальный правовой акт о мерах по предотвращению несчастных случаев на водоемах города в весенне-летний период. | до 15.03.14г. | Консультант отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 11. | Провести уточнение паспорта безопасности города по рискам возникновения ЧС, обусловленными паводковыми явлениями | до 20.03.14г | Начальник ЕДДС города |  |
| 12. | Обеспечить сбор информации и ежедневный доклад в ГКУ ЦУКС ЯО по прохождению весеннего паводка с отображением на электронной карте города. | с 01.04.14г. | Начальник ЕДДС города |  |
| 13. | Провести уточнение Плана мероприятий по первоочередному обеспечению населения в условиях чрезвычайной ситуации. | до 10.04.14г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС |  |
| 14. | Уточнить резерв финансовых и материальных ресурсов для проведения превентивных мероприятий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | до 01.04.14г. | Начальник отдела по ВМР,ГОЧС. Директор МУП «Спектр». Директор МУП «Энергетик». |  |
| 15. | Провести подготовку технических средств для откачки воды в подвальных помещениях жилищного фонда. | до 01.04.14г. | Директора управляющих компаний, собственники помещений в многоквартирных, индивидуальных жилых домах ( по согласованию) |  |
| 16. | Организовать и обеспечить проведение мероприятий по прочистке дренажной системы и ливневой канализации. | до 10.04.14г. | Директор МБУ «ЦР». Директор МУП «Спектр» |  |
| 17. | Организовать своевременное представление докладов и отчетных материалов по проведенным мероприятиям в ГУ МЧС России ( через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЯО») | с 10.03.14г | Секретарь КЧС и ОПБ города. Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |
| 18. | Организовать информирование населения о развитии паводковой обстановки на территории города через СМИ города, а , при ее обострении – задействовать систему местного оповещения для оповещения населения о возникновении ЧС при паводке. | с 10.03.14г | Секретарь КЧС и ОПБ города. Директор МУ «Служба обеспечения деятельности Администрации города и ЕДДС». |  |

Согласовано:

Первый заместитель Главы администрации

города Переславля-Залесского                                                                  А.С.Туманов

Начальник юридического управления	Е.В.Николаева

Исп.Калинин А.С.

Рассылка

- Управление образования

- Управление культуры

3.Отдел ГО и ЧС

4. МУП « Энергетик»

5. МУП « Спектр»

6. МБУ « МЦР»

7.ГИМС

8. ГБУЗ ЯО « Городская ЦРБ »

9. МУ « Служба обеспечения деятельности администрации и ЕДДС»

10. ООО « Национальный  парк «Плещеево озеро»

11. МО МВД России « Переславль-Залесский»

12. ФГУЗ «Гигиена и эпидемиология»

13. ТО Роспотребнадзор

14. ПМК-11