АДМИНИСТРАЦИЯ г. ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.04.2014 № ПОС.03-0529/14

г. Переславль-Залесский

О внесении  изменений  в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 06.05.2013 г. № 640 «Об утверждении плана-

графика сноса или реконструкции расселяемых

аварийных жилых домов»

В связи с уточнением перечня аварийных и подлежащих сносу жилых домов в соответствии с постановлениями Администрации города Переславля-Залесского (№1637 от 29.12.2006г, №1525 от 31.12.2008г, 403 от 10.04.2012г, №1216 от 30.08.12г, №ПОС.03-1434/13 от 27.08.2013г) и  сносом аварийных многоквартирных домов в 2013г по адресу:  ул.Заводская, д.№№16,19,21, ул.Северная д.№12, ул. Кошелевская, д.№7,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Внести изменения в план-график сноса или реконструкции аварийных жилых домов, расселяемых в рамках реализации городской программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Переславля-Залесского на 2013-2015г.г.», изложив его в новой редакции (прилагается).

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Туманова А.С.

Мэр города Переславля-Залесского                                                      Д.В. Кошурников

Утвержден постановлением

Администрации г. Переславля-Залесского

от ____________ №____

ПЛАН – ГРАФИК

сноса или реконструкции аварийных жилых домов, расселяемых в рамках реализации программы «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда г. Переславля-Залесского на 2014-2018г.г.»

| №№ п/п | Адрес МКД | Плановая дата сноса (реконструкции) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Ростовская, д. 47 | 2014 год | средства городского бюджета, средства инвесторов |
|  | ул. Ростовская, д. 47А | 2014 год | « - « |
|  | ул. Ростовская, д. 45 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Комсомольская, д. 59 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Комсомольская, д. 59А | 2014 год | « - « |
|  | ул. Плановый проезд, д. 6 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Большая Протечная, д. 37А | 2014 год | « - « |
|  | ул. Кардовского, д. 41 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Проездная, д. 10 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Зеленая, д. 2 | 2014 год | « - « |
|  | ул.Заводская, д.18 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Кошелевская, д. 9 | 2014 год | « - « |
|  | ул. Лабазная, д. 12 | 2014 год | « - « |
|  | пл.Комсомольская, 39 | 2014год | « - « |
|  | ул. Кошелевская, д. 1 | 2015 год | « - « |
|  | пл. Комсомольская, д. 12 | 2015 год | « - « |
|  | ул. Комсомольская, д. 59Б | 2015 год | « - « |
|  | ул. Ростовская, д. 49 | 2015 год | « - « |
|  | ул. Свободы, д. 17 | 2015 год | « - « |
|  | ул. Свободы, д. 35А | 2015 год | « - « |
|  | ул. Коммунальная, д. 12 | 2015 год | « - « |
|  | пер. Кривоколенный, д. 14А | 2015 год | « - « |
|  | пер. Кривоколенный, д. 14Б | 2015 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 4 | 2015 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 2 | 2015 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 2А | 2015 год | « - « |
|  | пл. Народная, д. 3 | 2015 год | « - « |
|  | ул. Красный Текстильщик, д. 6 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Кардовского, д. 23 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Кузнецова, д.17 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Московская, д. 5 | 2016 год | « - « |
|  | ул. Красный Текстильщик, д. 5 | 2016 год | « - « |
|  | ул.Ростовская, д.26 | 2018 год | « - « |
|  | ул.Свободы, д.14 | 2018 год | « - « |
|  | пер.Северный, д.14 | 2018 год | « - « |