АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.03.2019	 № ПОС.03-0485/19

г. Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 20.07.2015 г. № ПОС.03-1103/15 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Переславля-Залесского», постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.01.2019 № ПОС.03-0038/19 «О концепции городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского А.К. Евстигнеева.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского		    			             В.А. Астраханцев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от                    №

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Сохранность автомобильных дорог городского округа

город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация г. Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10 октября 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - постановление Администрации г. Переславля-Залесского от 20.07.2015 г. № ПОС.03-1103/15 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Переславля-Залесского»; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.01.2019 № ПОС.03-0038/19 «О концепции городской целевой программы «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы». |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеев Александр Константинович |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Исполнители Программы | Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского. |
| Основной разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» |
| Цели и задачи Программы | Цели: - обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа; - создание современной инфраструктуры развития бизнеса. Задачи: - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ; - реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения; - повышение качества транспортного обслуживания населения; - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - протяженность автомобильных дорог; - протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям; - протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям; - количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения. |
| - Сроки (этапы) реализации Программы | - 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общая потребность в финансовых средствах составляет 103 963,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 103 963,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 34 800,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 34 800,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 2020 год – 26 904,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 26 904,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 42 259,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 42 259,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Выполнение мероприятий Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих результатов: - протяженность автомобильных дорог составит 921,50 км; - протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 192,25 км; - протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составит 729,25 км; - количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения, составит 12 шт. |
| Ответственные лица для контактов | Директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» Корнилова Ирина Ивановна, тел. 8 (48535) 3-04-64 |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 103 963,00 | 34 800,00 | 26 904,00 | 42 259,00 |
| - бюджет городского округа | Тыс. руб. | 103 963,00 | 34 800,00 | 26 904,00 | 42 259,00 |

1. Содержание проблемы

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть (далее – автомобильные дороги), позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах городского округа город Переславль-Залесский, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры городского округа. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития городского округа.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного производства, увеличения объемов строительства, расширения торговли и развития сферы услуг.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Общая протяженность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский составляет 912,152 км. По состоянию на 01.01.2018 г. не отвечают нормативным требованиям 735,6 км автомобильных дорог.

Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

– содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

– ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

– капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

– реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к накоплению количества участков недоремонта, не соблюдению межремонтных сроков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Согласно «Нормативов ежегодных объёмов и методике выбора и расчета потребности в средствах механизации для работ по текущему, среднему и капитальному ремонтам дорожных одежд в городах различных категорий» объём работ по капитальному ремонту  и ремонту дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием для II дорожно-климатической зоны, в которой находится городской округ город Переславль-Залесский, составляет 120 м2 на 1000 м2. Площадь дорог, подлежащих ежегодному капитальному  ремонту и ремонту, составляет 104,897 тыс.м2 (ориентировочно – 17,5 км).

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения усугубляют положение в социальной сфере, способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП).

Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах городского округа город Переславль-Залесский, в том числе федеральной и областной собственности, составило:

– в 2016 году в результате 128 ДТП 20 человек погибло и 172 человека пострадало;

– в 2017 году в результате 114 ДТП 20 человек погибло и 138 человек пострадало.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Развитие системы пассажирских перевозок и усовершенствование парка транспортных средств является одной из важных задач социальной сферы городского округа. Осуществление стабильных и качественных перевозок способствует удобному и комфортному передвижению жителей городского округа.

По состоянию на 1 января 2018 г. пассажирские перевозки на территории городского округа осуществляют ООО «Автонадежда» и Переславский филиал ГП ЯО «Ярославское АТП».

Общее количество автобусов, которые обеспечивают перевозку пассажиров, составляет 36 ед., из них количество транспортных средств, обслуживаемых ООО «Автонадежда» – 20 ед., Переславским филиалом ГП ЯО «Ярославское АТП» - 15 ед.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования, а также пассажирского транспорта позволит системно решать проблемы в дорожной отрасли, в социальной сфере и привлекать финансовые ресурсы бюджетов всех уровней, в том числе внебюджетные источники.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

– риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

– риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, автомобильных дорог общего пользования;

– риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе результатов.

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «Внетранспортный эффект» связан с влиянием совершенствования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на социально-экономическое развитие городского округа и экологическую обстановку.

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и «внетранспортного эффекта» с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса городского округа в целом.

Последовательная реализация мероприятий программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки.    В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики городского округа.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Цели:

– обеспечение чистоты и благоустроенности городского округа;

– создание современной инфраструктуры развития бизнеса.

2.2. Основные задачи:

– приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ;

– реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;

– повышение качества транспортного обслуживания населения;

– мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019–2021 годы.

Информация о целевых индикаторах Программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год (базовое значение) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Всего (2019-2021 год) |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог | км. | 912,15 | 915,25 | 918,30 | 921,50 | 921,50 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | км. | 176,55 | 181,75 | 186,85 | 192,25 | 192,25 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км. | 735,60 | 733,50 | 731,45 | 729,25 | 729,25 |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 |

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит к 2021 году достигнуть следующих результатов:

–   протяженность автомобильных дорог составит 921,50 км;

– протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, составит 192,25 км;

– протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составит 729,25 км;

– количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения, составит 12 шт.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и бюджета городского округа для реализации мероприятий Программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Разработчиком и ответственным исполнителем Программы является Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– осуществляет координацию работы исполнителей Программы и разрешение возникающих проблемных ситуаций по компетенции;

– вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учётом складывающейся в городском округе ситуации в сфере сохранности автомобильных дорог;

– ежегодно с учетом хода реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

– формирует, предоставляет и размещает отчёты о ходе реализации и финансировании Программы в установленном порядке.

Исполнители Программы:

Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского.

Исполнители Программы:

– несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;

– осуществляют организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий Программы;

– осуществляют контроль за целевым использованием средств Программы;

– осуществляют подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию Программы;

– осуществляют формирование заявок на финансирование мероприятий Программы в пределах выделенных средств;

– осуществляют своевременную подготовку отчётов о реализации мероприятий Программы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы может происходить в случаях:

- низкой результативности Программы (то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей);

- низкой результативности и (или) эффективности Программы (при невозможности внесения в Программу корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации Программы);

- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, чем те, которые предусматривались Программой;

- существенных нарушений, допущенных участниками Программы, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию цели Программы;

- принятия другой Программы, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств областного бюджета и бюджета городского округа, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, имеющих полный износ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | тыс. руб. | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| 1.2. | Строительство автомобильных дорог местного значения (в т. ч. разработка ПСД) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по задаче 1: |  | тыс. руб. | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| Задача 2. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 35 563,76 | 11 539,20 | 11 823,11 | 12 201,45 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| Итого по задаче 2: |  | тыс. руб. | 35 563,76 | 11 539,20 | 11 823,11 | 12 201,45 | бюджет городского округа |  |
| Задача 3. Повышение качества транспортного обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Автобусные перевозки | тыс. руб. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| Итого по задаче 3: |  | тыс. руб. | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| Задача 4. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения | тыс. руб. | 17 278,28 | 675,59 | 3 958,09 | 12 644,60 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| 4.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения | тыс. руб. | 39 313,66 | 10 777,91 | 11 122,80 | 17 412,95 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| 4.3. | Содержание средств организации дорожного движения | тыс. руб. | 7,30 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| Итого по задаче 4: |  | тыс. руб. | 56 599,24 | 11 460,80 | 15 080,89 | 30 057,55 | бюджет городского округа |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | тыс. руб. | 103 963,00 | 34 800,00 | 26 904,00 | 42 259,00 | бюджет городского округа |  |

Приложение 1 к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка результативности определяется как степень достижения запланированных результатов (показателей) реализации Программы. Оценка результативности () рассчитывается по формуле:

, где

– весовой коэффициент i-го показателя;

– фактическое значение i-го показателя;

– плановое значение i-го показателя.

При расчёте результативности реализации Программы используются индикаторы (показатели) и их весовые коэффициенты, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение весового коэффициента () |
| --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог | 0,25 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям | 0,25 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 0,25 |
| 4. | Количество мероприятий, проведенных по безопасности дорожного движения | 0,25 |
| Итого |  | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании оценки эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности () рассчитывается по следующей формуле:

, где

– фактическая сумма финансирования;

– плановая сумма финансирования.

Сводный показатель оценки результативности и эффективности Программы () определяется по формуле:

, где

– оценка результативности;

– оценка эффективности.

При значении  95% результативность и эффективность Программы признается высокой, при 85% 95%  – средней, при  85% – низкой.