АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.03.2022 № ПОС.03-0531/22

город Переславль-Залесский

Об утверждении городской целевой программы

«Комплексная программа модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года», постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области», Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Утвердить городскую целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского				                               В.А. Клыков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением  Администрации

города Переславля-Залесского

от 17.03.2022 № ПОС.03-0531/22

Городская целевая программа

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы

- 1. Паспорт программы

| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| --- | --- |
| 2. Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82 |
| 3. Исполнитель городской целевой программы | Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского, Талалаев Виктор Анатольевич, телефон (48535) 3-28-33 |
| 4. Сроки реализации городской целевой программы | 2022 - 2024 годы |
| 5. Цель городской целевой программы | Создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ |
| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 196 310,9 тыс. руб., из них: - средства областного бюджеты: 2022 год – 52 714,9 тыс. руб.; 2023 год – 101 100,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа: 2022 год – 37 175,0 тыс. руб.; 2023 год – 5 321,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| 7. Ссылка на электронную версию городской целевой программы | https://admpereslavl.ru/normativno-pravovye-akty |

2. Анализ и оценка проблем, решение которых осуществляется путем реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) является одной из важных сфер экономики городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области (далее- городской округ). Жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ) имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан. Потребителями услуг ЖКХ являются большинство населения городского округа, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

В течение последних лет отрасль претерпевает серьезные изменения, осуществляется её дальнейшее развитие на основе проведения реформирования ЖКХ, которое является составной частью преобразований экономики городского округа.

Анализ изменений, произошедших в системе ЖКХ городского округа, показывает, что факторами успеха (сильными сторонами) в отрасли являются:

- создание правовых и организационных основ государственной политики в отрасли, определение приоритетных направлений и отработка механизмов её реализации;

- постепенное повышение уровня оплаты населением ЖКУ с одновременным применением мер адресной социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- формирование конкурентной среды;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры и энергоресурсосбережению, основной целью которых является рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг, установка приборов учета потребления коммунальных услуг;

- наличие высококвалифицированных инженерно-технических специалистов.

Наряду с положительными результатами преобразований в сфере ЖКХ остаются следующие проблемы в данной отрасли:

- недостаточные объемы государственного и частного инвестирования в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- ограниченность собственных средств предприятий на капитальный ремонт, реконструкцию и обновление основных фондов;

- наличие сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство коммунальных услуг;

- низкий уровень оборудования жилищного фонда индивидуальными приборами учёта потребления коммунальных услуг;

- высокий процент износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Потери, прежде всего, связаны с техническим состоянием сетей;

- уровень газификации жилищного фонда;

- сложное финансовое состояние организаций ЖКХ.

Приоритетными направлениями развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в сфере реализации программы являются:

- Газоснабжение.

Мероприятия по газификации предусматривают строительство распределительных газовых сетей, перевод на индивидуальное газовое отопление индивидуальных жилых домов и квартир.

Прокладка сетей газоснабжения и использование природного газа в качестве основного вида топлива позволит:

- значительно улучшить качество жизни населения городского округа;

- улучшить теплоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ, путем строительства газовых котельных;

- создать условия для более интенсивного развития экономики городского округа за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий по газификации позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

2. Теплоснабжение.

Мероприятия по модернизации системы теплоснабжения предусматривают строительство, реконструкцию и техническое перевооружение котельных и центральных тепловых пунктов, строительство и модернизацию сетей теплоснабжения.

В настоящее время теплоснабжение и горячее водоснабжение населения городского округа осуществляется от 25 котельных.

Протяженность тепловых сетей в двутрубном исчислении составляет 167,055 км. Отсутствие замен трубопроводов на протяжении длительного времени привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения необходимо проведение мероприятий по реконструкции, модернизации, строительству блочно-модульных котельных на альтернативном виде топлива взамен существующих котельных, использующих мазутное топливо в качестве основного. Кроме того, необходима реконструкция тепловых сетей, выработавших свой ресурс.

3. Водоснабжение и водоотведение.

Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения предусматривают строительство и реконструкцию водопроводно-канализационных сетей.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением социально-экономического развития Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области.

В соответствии с действующим законодательством задача обеспечения населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения возложена на органы местного самоуправления. В настоящее время ввиду недостаточной инвестиционной привлекательности большинства систем водоснабжения и водоотведения для частных инвестиций основное финансирование работ по строительству новых и модернизации существующих объектов осуществляется за счет бюджетных средств. Однако ежегодная замена водопроводных сетей составляет менее 1% от их общей протяженности, что в 5-6 раз менее необходимых объемов. Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения и водоотведения в городском округе вызвано недостаточным финансированием отрасли. Сектор водоснабжения и водоотведения является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют срок окупаемости 10 и более лет, что делает их непривлекательными для частных инвесторов. Возможности бюджета городского округа по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения и водоотведения.

Качество водоснабжения является важной составляющей данной задачи и, вместе с тем, серьезной проблемой, от решения которой во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение качества жизни населения.

Построенные 25-30 лет назад системы водоснабжения и водоотведения (гидротехнические сооружения) требуют капитального ремонта и реконструкции. Однако, отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет содержать их в надлежащем техническом состоянии. Территория городского округа активно развивается и застраивается, потребление воды возрастает. При этом, активная застройка вокруг озера и отсутствие центральной канализации в прибрежных районах р. Трубеж и оз. Плещеева приводит к загрязнению водосбора. С не канализованных частей по дренажным канавам жители индивидуальных жилых домов сбрасывают не только ливневые стоки, но и хозфекальные. Это представляет недопустимую нагрузку на экосистему реки и озера, угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, ухудшению качества воды в оз. Плещеево.

Сети системы централизованного водоснабжения городского округа характеризуются высокой степенью износа, темпы замены сетей низкие и не позволяют увеличивать надежность функционирования существующей системы централизованного водоотведения. Основное и вспомогательное оборудование некоторых канализационных насосных станций (далее – КНС) устарело и не соответствует современным аналогам по энергоэффективности и уровню автоматизации.

Источниками водоснабжения сельских территорий в основном являются подземные воды. В настоящее время эксплуатируется 76 артезианских скважин, 48 водонапорных башен, открытый водозабор из р. Кубрь и п. Лось. В сельских населенных пунктах водоснабжение как централизованное, так и из колодцев. Количество шахтных колодцев – 393 шт. Протяженность водопроводных сетей составляет 144,445 км, из которых 45,99 км нуждаются в замене. Основной проблемой водопроводной сети и, как следствие, высоких потерь является износ запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 90-95%, а также наличие нерастворенных механических частиц, приводящих к засорению и абразивному износу труб.

Протяженность канализационных сетей сельских территорий составляет 85,3 км, из которых 49,7 км нуждаются в замене.

В целом, для систем водоснабжения и систем водоотведения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области характерны высокий уровень износа и технологическая отсталость.

В процессе реализации программы могут появиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:

- изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- сокращение бюджетного финансирования, что повлечет пересмотр запланированных сроков выполнения мероприятий;

- опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ и услуг;

- увеличение сроков выполнение отдельных мероприятий программы.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации программы.

3. Цель и задачи программы

Реализация городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы (далее – программа, городская целевая программа) предусматривает достижение следующей цели Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года:

- создание комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ

Задачи программы:

- обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей);

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных).

4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства бюджета городского округа | 42 496,0 | 37 175,0 | 5 321,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 153 814,9 | 52 714,9 | 101 100,0 | 0,0 |
| Итого по городской целевой программе | 196 310,9 | 89 889,9 | 106 421,0 | 0,0 |

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов программы

Основными мерами правового регулирования, определяющими реализацию городской целевой программы, являются нормативная правовая база Российской Федерации, Ярославской области и городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области:

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Решение Переславль-Залесской городской Думы от 26.11.2020 № 96 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области до 2030 года».

Исходя из опыта реализации ранее действовавшей городской целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы учитывается ряд проводимых ранее мероприятий, имевших высокий социальный эффект.

Расчет бюджетных средств осуществлен исходя из возможностей местного бюджета.

Эффективность реализации программы зависит от результатов, полученных в сфере ЖКХ.

Последовательная реализация мероприятий программы в области ЖКХ будет способствовать созданию комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ и безопасности жизнедеятельности населения.

Методика оценки результативности и эффективности реализации городской целевой программы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 03.08.2021 № ПОС.03-1505/21 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании в городском округе город Переславль-Залесский Ярославской области».

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Денежные средства, выделяемые из бюджета городского округа город Переславль-Залесский для реализации мероприятий программы, направляются МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит запросы котировок (аукционы) в электронной форме на выполнение работ по созданию комфортных условий жизни населения городского округа за счет развития инфраструктуры ЖКХ и безопасности жизнедеятельности населения.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителем программы является Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнитель программы:

– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;

– осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

– осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

– осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

- достижение поставленной цели программы;

- прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

7. Система целевых показателей экономической и социальной

эффективности реализации программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год (базовое значение*) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | да (1)/нет(0) | 1 | 1 | 1 | 1 |

* Значение на 01.01.2022 года.

8. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы

По итогам реализации программы планируется достичь следующих конечных результатов:

- выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований;

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей);

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных).

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 1 157,2 | 0,0 | 1 157,2 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция общественных шахтных колодцев | Выполнение мероприятий по строительству общественных шахтных колодцев, шт. | 11 | 2022 | 1 157,2 | 0,0 | 1 157,2 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Обследование общественных шахтных колодцев | Количество обследованных шахтных колодцев, шт. | 17 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | Выполнение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 62 837,2 | 52 714,9 | 10 122,3 | УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 23 157,9 | 22 000,0 | 1 157,9 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Рязанцево | Протяжённость, км. | 20,5 | 2022 | 29 330,4 | 22 163,9 | 7 166,5 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей д. Горки | Протяжённость, км. | 5,7 | 2022 | 27 005,8 | 21 525,0 | 2 480,8 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Смоленское | Протяжённость, км. | 6,6 | 2022 | 5 290,5 | 5 026,0 | 264,5 | УГХ |
|  |  |  | 1,7 | 2023 | 2 105,3 | 2 000,0 | 105,3 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Елизарово | Протяжённость, км. | 1,2 | 2022 | 1 894,7 | 1 800,0 | 94,7 | УГХ |
|  |  |  | 4,5 | 2023 | 9 210,5 | 8 750,0 | 460,5 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей пос. Дубки | Протяжённость, км. | 1,3 | 2022 | 2 315,8 | 2 200,0 | 115,8 | УГХ |
|  |  |  | 5,3 | 2023 | 11 842,1 | 11 250,0 | 592,1 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | Выполнение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство блочно-модульных котельных (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 25 895,5 | 0,0 | 25 895,5 | МКУ «Центр развития», УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 83 263,1 | 79 100,0 | 4 163,1 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Актуализация схемы теплоснабжения | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 842,8 | 0,0 | 842,8 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Реконструкция (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60% | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 13 052,7 | 0,0 | 13 052,7 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Строительство блочно-модульной котельной с. Рязанцево (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 2 280,0 | 0,0 | 2 280,0 | УГХ |
|  |  |  |  | 2023 | 45 263,1 | 43 000,0 | 2 263,1 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Строительство блочно-модульной котельной д. Горки (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 2 982,8 | 0,0 | 2 982,8 | УГХ |
|  |  |  |  | 2023 | 21 000,0 | 19 950,0 | 1 050,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Строительство блочно-модульной котельной с. Елизарово (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 0 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 17 000,0 | 16 150,0 | 850,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0, |  |
| 3.6 | Строительство блочно-модульной котельной мкр. Чкаловский (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 6 737,2 | 0,0 | 6 737,2 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  | 2022 | 89 889,9 | 52 714,9 | 37 175,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 106 421,0 | 101 100,0 | 5 321,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- УГХ - Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.