АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2022 № ПОС.03-0568/22

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации города Переславля-Залесского

от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.02.2022 № 11 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях уточнения объема финансирования и в связи с кадровыми изменениями,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 24.02.2022 № ПОС.03-0385/22, согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского	  	                                                      В.А. Клыков

Приложение к постановлению Администрации города Переславля-Залесского от 22.03.2022 № ПОС.03-0568/22

Изменения, вносимые в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы:

1. В разделе «1.Паспорт Программы» позиции «1.Ответственный исполнитель городской целевой программы», «2.Куратор городской целевой программы» «6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

| 1.Ответственный исполнитель городской целевой программы | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», Горелова Наталья Александровна, телефон (48535) 3-04-64 |
| --- | --- |
| 2.Куратор городской целевой программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, Клыков Владислав Александрович, телефон (48535) 3-18-82 |
| 6.Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 386 659,6 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета: 2022 год - 70 344,7 тыс. руб.; 2023 год - 70 344,7 тыс. руб.; 2024 год - 70 344,7 тыс. руб.; - средства бюджета городского округа: 2022 год – 71 050,3 тыс. руб.; 2023 год – 52 287,6 тыс. руб.; 2024 год – 52 287,6 тыс. руб. |

2. Раздел 4. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства областного бюджета | 211 034,1 | 70 344,7 | 70 344,7 | 70 344,7 |
| Средства бюджета городского округа | 175 625,5 | 71 050,3 | 52 287,6 | 52 287,6 |
| Итого по городской целевой программе | 386 659,6 | 141 395,0 | 122 632,3 | 122 632,3 |

3. Раздел 6. «Управление программой и контроль за ходом ее реализации» изложить в следующей редакции:

6. Управление программой и контроль за ходом ее реализации

Реализация программы осуществляется на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области в соответствии с перечнем программных мероприятий по решению задач и достижению цели программы.

Денежные средства, выделяемые из областного бюджета и бюджета городского округа для реализации мероприятий программы, направляются муниципальному казенному учреждению «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое проводит аукционы в электронной форме на выполнение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», которое:

– обеспечивает разработку программы, внесение в нее изменений с подготовкой соответствующих проектов постановлений Администрации города Переславля-Залесского;

– формирует структуру программы, а также перечень ее исполнителей;

– организует реализацию программы, принимает решение о внесении в нее изменений, приостановлении, прекращении или продлении ее действия;

– несет ответственность за достижение целевых показателей программы, а также конечных результатов ее реализации;

– ежегодно с учетом хода реализации программы уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий в очередном финансовом году;

– при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства;

– запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации программы, в том числе для подготовки ответов на запросы Управления финансов Администрации города Переславля-Залесского;

– запрашивает у исполнителей информацию, необходимую для проведения оценки результативности и эффективности реализации программы и подготовки годового отчета;

– обеспечивает занесение информации о фактических данных по программе в ГИС ЕИИС УБП «Электронный бюджет Ярославской области» не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнителем программы является Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнитель программы:

– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий программы;

– осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением проектов и отдельных мероприятий программы;

– осуществляет контроль за целевым использованием средств программы;

– осуществляет подготовку предложений о распределении средств бюджета городского округа, предусматриваемых на реализацию программы;

– осуществляет формирование заявок на финансирование мероприятий программы в пределах выделенных средств;

– осуществляет своевременную подготовку отчетов о реализации мероприятий программы.

Досрочное завершение программы осуществляется в следующих случаях:

-   достижение поставленной цели программы;

-   прекращение всех полномочий, в рамках которых реализуется программа;

- ликвидация ответственного исполнителя программы и невозможность возложения его обязанностей на другого ответственного исполнителя.

Программа считается завершенной, а ее финансирование прекращается после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Общая координация, текущее управление, а также оперативный контроль за ходом реализации программы будет осуществляться муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского».

4. Раздел 9 «9.Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) |  | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа |  | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство автомобильных дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после строительства, км | 0,034 | 2022 | 7 934,6 | 0,0 | 7 934,6 | Управление городского хозяйства |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования (в т. ч. разработка ПСД) |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 0,034 | 2022 | 7 934,6 | 0,0 | 7 934,6 | Управление городского хозяйства |  |
|  |  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильный дорог общего пользования |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен, капитальный ремонт и ремонт, км | 2,915 | 2022 | 59 144,7 | 50 344,7 | 8 800,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 2,8 | 2023 | 74 344,7 | 70 344,7 | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2,8 | 2024 | 74 344,7 | 70 344,7 | 4 000,0 |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования: |  | Протяженность автомобильных дорог, км | 1,685 | 2022 | 30 574,6 | 23 274,6 | 7 300,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 2,1 | 2023 | 45 774,6 | 43 274,6 | 2 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2,1 | 2024 | 45 774,6 | 43 274,6 | 2 500,0 |  |  |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Вокзальная (ПК0+00 – ПК1+40) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,140 | 2022 | 3 832,8 | 3 641,2 | 191,6 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.2. | Капитальный ремонт ул.Комсомольская (ПК0+90-ПК1+40) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,050 | 2022 | 1 109,3 | 982,6 | 126,7 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Призывной (ПК9+40-ПК11+50) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,210 | 2022 | 4 053,3 | 3 850,7 | 202,6 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.4. | Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» (ПК10+15-ПК11+65) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,150 | 2022 | 2 323,0 | 2 206,8 | 116,2 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.5. | Ремонт автомобильной дороги «Рязанцево-Аниково» (ПК0+00-ПК1+50) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,150 | 2022 | 2 323,0 | 2 206,8 | 116,2 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Оптимистов |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,240 | 2022 | 2 690,5 | 2 556,0 | 134,5 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Пушкина |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,500 | 2022 | 8 242,7 | 7 830,5 | 412,2 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт ул.Озерная (ПК0+00-ПК2+45) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,245 | 2022 | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,1 | 2023 | 45 774,6 | 43 274,6 | 2 500,0 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.1.10. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 2,1 | 2024 | 45 774,6 | 43 274,6 | 2 500,0 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт и ремонт подъездных путей к объектам социальной сферы, здравоохранения, образовательных учреждений |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км | 1,23 | 2022 | 28 570,1 | 27 070,1 | 1 500,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 0,7 | 2023 | 28 570,1 | 27 070,1 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | 0,7 | 2024 | 28 570,1 | 27 070,1 | 1500,0 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт дорожного проезда от ул.Пролетарская в районе д.40а до ул.Свободы |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,176 | 2022 | 2 517,9 | 2 392,0 | 125, 9 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2.2. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Берендеевский (ПК0+00-ПК2+96) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,296 | 2022 | 4 653,2 | 4 420,6 | 232,6 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2.3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги пер.Новомирский (ПК0+00-ПК2+91) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,291 | 2022 | 4 881,5 | 4 637,4 | 244,1 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Кузнецова (ПК2+02-ПК6+69) |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,467 | 2022 | 16 517,5 | 15 620,1 | 897,4 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2.5. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,7 | 2023 | 28 570,1 | 27 070,1 | 1 500,0 | МКУ «Центр развития» |  |
| 2.2.6. | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области |  | Протяженность отремонтированных дорог, км | 0,7 | 2024 | 28 570,1 | 27 070,1 | 1 500,0 | МКУ «Центр развития» |  |
| 3. | Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых осуществлялись работы по содержанию, м2 | 10 000 | 2022 | 26 315,7 | 20 000,0 | 6 315,7 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2023 | 5 393,7 | 0,0 | 5 393,7 |  |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 5 393,7 | 0,0 | 5 393,7 |  |  |
| 3.1. | Содержание автомобильных дорог |  | Площадь, м2 | 10 000 | 2022 | 26 315,7 | 20 000,0 | 6 315,7 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2023 | 5 393,7 | 0,0 | 5 393,7 |  |  |
|  |  |  |  | 12 000 | 2024 | 5 393,7 | 0,0 | 5 393,7 |  |  |
| 3.2. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Количество мероприятий, шт. | 2 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 3 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 3 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 400 | 2022 | 14 400,0 | 0,0 | 14 400,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 400 | 2023 | 14 683,4 | 0,0 | 14 683,4 |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 2024 | 14 683,4 | 0,0 | 14 683,4 |  |  |
| 4.1. | Автобусные перевозки |  | Количество перевезенных пассажиров, тыс.чел. | 400 | 2022 | 14 400,0 | 0,0 | 14 400,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 400 | 2023 | 14 683,4 | 0,0 | 14 683,4 |  |  |
|  |  |  |  | 400 | 2024 | 14 683,4 | 0,0 | 14 683,4 |  |  |
| 5. | Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 33 600,0 | 0,0 | 33 600,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 28 210,5 | 0,0 | 28 210,5 |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 28 210,5 | 0,0 | 28 210,5 |  |  |
| 5.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | Количество отремонтированных (замененных) светильников, шт. | 350 | 2022 | 2 600,0 | 0,0 | 2 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | 350 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 350 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения |  | Количество потребляемой электроэнергии, кВт⋅ч. | 4 023 950 | 2022 | 31 000,0 | 0,0 | 31 000,0 | МКУ «Центр развития» |  |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2023 | 28 210,5 | 0,0 | 28 210,5 |  |  |
|  |  |  |  | 4 023 950 | 2024 | 28 210,5 | 0,0 | 28 210,5 |  |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  |  | 2022 | 141 395,0 | 70 344,7 | 71 050,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 122 632,3 | 70 344,7 | 52 287,6 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 122 632,3 | 70 344,7 | 52 287,6 |  |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- Управление городского хозяйства - Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.