АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.04.2019  № ПОС.03-0905/19

г. Переславль-Залесский

- О проведении месячника по санитарной уборке и благоустройству

территорий городского округа города в весенний период

2019 года и общегородских субботников

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортных условий проживания населения, улучшения санитарного и экологического состояния территории городского округа города Переславля-Залесского, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.04.2018 № 46 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Переславля-Залесского»

- Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Провести с 19 апреля по 20 мая 2019 года месячник по санитарной уборке и благоустройству территорий городского округа города Переславля-Залесского (далее по тексту - месячник по уборке города).

2. Утвердить План мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа города Переславля-Залесского в весенний период 2019 года (Приложение № 1).

3. Предприятиям, учреждениям, организациям городского округа города  Переславля-Залесского всех форм собственности рекомендовать принять участие в месячнике по уборке  города на собственных территориях и территориях, прилегающих к объекту за пределами границ отведенного земельного участка в радиусе тридцати метров (Приложение № 2).

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа города Переславля-Залесского, не указанных в Приложении № 2, а также индивидуальным предпринимателям приступить к уборке территорий зданий, сооружений, торговых точек и других объектов, в соответствии с противопожарными правилами и Правилами благоустройства территории города Переславля-Залесского.

5. На землях общего пользования территории городского округа города Переславля-Залесского во время проведения субботника не допускается поджигание травы и мусора.

6. Заместителю Главы Администрации города Переславля-Залесского (А.К. Евстигнеев) организовать работы по привлечению всех отраслевых (функциональных) подразделений Администрации города Переславля-Залесского и муниципальных учреждений к месячнику по уборке города и общегородским субботникам.

7. Начальникам территориальных управлений (С.Л. Трошина, А.И. Стенин, С.В. Чиесов) принять участие в организационной работе по проведению месячника по уборке территорий городского округа города Переславля-Залесского и общегородских субботников.

8. Управлению образования Администрации города Переславля-Залесского (Т.Ю. Коняева) организовать санитарную уборку закрепленных за образовательными учреждениями территорий и осуществлять контроль над качеством санитарной очистки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

9. Управлению культуры, туризма, молодежи и спорта Администрации города Переславля-Залесского (А.М. Миниханова) организовать санитарную уборку закрепленных за учреждениями культуры и спорта территорий и осуществлять контроль над качеством санитарной очистки и благоустройства территорий, закрепленных за подведомственными учреждениями.

10. Управлению экономики Администрации города Переславля-Залесского (Т.С. Ильина) информировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о санитарной уборке и благоустройству мест торговли (уборка мусора, мойка витрин, ремонт (установка) урн и прочее).

11. Управлению муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского (И.И. Бабошкина) обеспечить контроль по санитарной уборке и благоустройству территорий земельных участков, переданных в аренду.

12. МУП «Теплосервис» (В.А. Клыков) и МКУП «Ритуал» (А.С. Бойко) в период проведения месячника по уборке города:

12.1 организовать уборку объектов внешнего благоустройства общего пользования (дорог, площадей, тротуаров, мостов, парков, скверов, кладбищ, зеленых зон, берегов рек и т. п.);

12.2 обеспечить Администрацию города Переславля-Залесского и ее отраслевые (функциональные) подразделения и муниципальные учреждения  инвентарем, перчатками (х/б или резиновыми), создать безопасные условия труда и организовать  содействие участникам общественных работ по санитарной уборке и благоустройству территории;

12.3  приступить к уборке автобусных остановок, покраске бордюрного камня.

13. МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» (И.И. Корнилова) обеспечить контроль по уборке контейнерных площадок города Переславля-Залесского и прилегающих к ним территорий, а также несанкционированных свалок.

14. Информацию о проведенной уборке на закрепленных территориях представлять в МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» (И.И Корнилова) и управление муниципального контроля Администрации города Переславля-Залесского (С.Н. Осуровский).

15. Управлению муниципального контроля Администрации города Переславля-Залесского (С.Н. Осуровский) в дни проведения месячника по уборке города организовать ежедневный мониторинг (контроль) исполнения организациями и гражданами требований, предъявляемых к содержанию элементов внешнего благоустройства зданий, сооружений, временных ограждений территорий строительства и ремонта объектов недвижимости и иных объектов недвижимости (содержание в надлежащем состоянии, соответствующим технико-эксплуатационным характеристикам и иным нормативным требованиям), а также требований к порядку размещения наружной информации (объявлений, листовок и др.).

16. Организациям, управляющим жилищным фондом, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление таким домом:

16.1 организовать работы по уборке мусора, сносу аварийных деревьев, вырубке поросли кустарника на придомовых (дворовых) территориях;

16.2 обеспечить предоставление хозяйственного инвентаря по заявкам жителей для уборки придомовой (дворовой) территории.

17. Утвердить форму отчета о проведении общегородских субботников на территории городского округа города Переславля-Залесского (Приложение № 3).

18. Настоящее постановление опубликовать в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

19. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации г. Переславля-Залесского  Евстигнеева А.К.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского                    	               В.А. Астраханцев

Приложение № 1

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 18.04.2019  № ПОС.03-0905/19

План мероприятий по санитарной уборке и благоустройству территории городского округа города Переславля-Залесского в весенний период 2019 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дата проведения мероприятия | Место проведения мероприятия | Планируемые к проведению работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Переславль-Залесский | 19.04.2019 | Городской пляж; мкр-н Чкаловкий, возле д.51 | Уборка территории от мусора |
| 2. | с. Бектышево, с. Берендеево, с. Ефимьево, с. Дубровицы, с. Филимоново, д. Горки | 25.04.2019 |  | Уборка территории от мусора, побелка деревьев |
| 2. | город Переславль-Залесский | 26.04.2019 | Сквер «Утиные пруды»; набережная р. Трубеж (центр) | Уборка территории от мусора |
| 3. | п.Рязанцево, с.Смоленское, п.Дубки, с.Елизарово | 26.04.2019 |  | Уборка территории от мусора, побелка деревьев |
| 4. | с. Нагорье, с. Кубринск, с. Дмитровское | 26.04.2019 |  | Уборка территории от мусора |
| 5. | п. Ивановское, с. Большая Брембола, с.Купанское, с. Глебовское, с. Новое, д. Кичибухино, с. Лыченцы, с. Новоселье, с. Троицкая Слобода, с. Никитская Слобода, п. Приозерный | 26.04.2019 |  | Уборка территории от мусора |
| 6. | п.Рязанцево, с.Берендеево, с.Бектышево, с.Смоленское, д.Горки, с.Елизарово, п.Дубки, с.Дубровицы, с.Филимоново, с. Никульское, с.Ефимьево, с. Перцево | 06.05.2019 |  | Уборка территории от мусора |
| 7. | д. Красная Деревня, с.Купанское, п. Ивановское, с. Глебовское, с. Большая Брембола, с. Борисоглебская Слобода, д. Перелески, д. Вашка, с. Красное, д. Скоморохово,с. Говырино, д. Конюцкое, с. Новое | 06.05.2019 |  | Уборка территории от мусора |
| 8. | город Переславль-Залесский | 08.05.2019 | Парк Победы, Мемориал Памяти и Славы, территория вокруг мемориала Великой Отечественной войны | Уборка территории от мусора |
| 9. | город Переславль-Залесский | 17.05.2019 | Красноэховский парк, Летний сад | Уборка территории от мусора |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 18.04.2019  № ПОС.03-0905/19

| № п/п | Дата 2019 год | Наименование предприятий, организаций, учреждений города | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.04-26.04 27.04-03.05 04.05-10.05 11.05-19.05 | МУП «Теплосервис», МУП «Комплекс», МУП «Сервис» | - Южная часть города (правая сторона): ул. Проездная, пер. Ветеринарный, пер. Призывной, ул. Левая Набережная, ул. Подгорная, ул. Победы, ул. Валовое кольцо, ул. Гагарина, ул. Тихонравова, ул. Гражданская, ул. 2-я Гражданская, ул. 3-я Гражданская, ул. Южная, пер. Казаковский, ул. Казаковская, ул. Новый Быт, ул. Мира, пер. Дорожный, пер. Подгорный, пер. Музейный, пер. Московский, Неглинный пер., Красноармейский пер., Тайницкий пер., ул. Садовая, ул. Дорожная, Красная пл., ул. Московская, ул. Сосновая, ул. Березовая, мкрн. Чкаловский - Южная часть города (левая сторона): ул. Большая Крестьянка, ул. Малая Крестьянка, ул. Луговая, ул. Пришвина, ул. Зеленая, ул. Некрасова, ул. Селитровская, ул. Пыряева, ул. Большая Протечная, пер. Грачковский, пер. Чернореченский, ул. Малая Протечная, ул. Невского, ул. Белинского, ул. Александровская, ул. Республиканская, ул. Восточная, ул. Весенняя, ул. Журавлева, ул. Володарского, ул. Даниловская, ул. Комитетская, ул. Нагорная Крестьянка, Сокольский пер., пер. 2-ой Сокольский, пер. Пришвина, пер. Ямской, ул. Ямская, ул. 1-я Ямская, ул. 2-я Ямская, ул. 3-я Ямская, ул. 4-я Ямская, ул. 5-я Ямская, пер. Некрасова, ул. Некрасова, ул. Гоголя, ул. Угличская, - Северная часть города ( правая сторона): ул. Плещеевская, ул. Правая Набережная, ул. Озёрная, ул. Найдышева, ул. Найдышева 1-ый проезд, ул. Найдышева 2-ой проезд, ул. Новоплещеевская, пер. Новомирский, ул. Первомайская, ул. Кузнечная, ул. Пионерская, пер. Пионерский 1-ый проезд, пер. Пионерский 2-ой проезд, пер. Пионерский 3-ий проезд, Плановый проезд, 2-ой Плещеевский пер., 4-ый Плещеевский пер., ул. Трубежная, пер. Западный, ул. Комсомольская, Народная пл., пер. Малоозерный, ул. Советская, ул. Конная, ул. Кузнецова, ул. Ростовская, Пушкинский парк, городской пляж, сквер ул. Проездная. Летний сад - Северная часть города (левая сторона): ул. Менделеева, ул. Маяковского, ул. Магистральная, ул. Строителей, ул. Кооперативная, ул. 50 лет Комсомола, ул. Новая, ул. Октябрьская, ул. Брембольская, ул. Разведчика Петрова, пер. Совхозный, ул. Коммунальная, ул. Кирпичная, ул. Заводская, ул. Северная, пер. Северный, ул. Урицкого, ул. Вейнгарта, ул. Кошкина, ул. Ярославская, пер. Строительный, Парк Победы, парк ул. Строителей, ул. Трудовая, пер. Трудовой, ул. Берендеевская, пер. Берендеевский, ул. Вокзальная, ул. Красноэховская, пер. Красноэховский, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Кошелевская, Красноэховский парк пер. Фабричный, пер. Школьный, ул. Парковая, пер. Кривоколенный, пер. Лесной, ул. Пролетарская, ул. Полевая пос. Брембольский, ул. Свободы, ул. Красный Текстильщик, ул. Магистральная сквер (за остановкой МСЧ «Славич») |
| 2 | 19.04 – 20.05 | Администрация города Переславля-Залесского, а также структурные подразделения и подведомственные учреждения | пл. Народная, 1 - прилегающая территория до ул. Плещеевская; территория городского пляжа; ул. Левая Набережная от обелиска до ул. Трубежная; территория вдоль ограждения ул. Свободы, 96; ул. Свободы, 15, пер. Кривоколенный, 5а, ул. Советская, 2 – прилегающая территория; городской вал со стороны левого берега р. Трубеж и до пересечения с пер. Тайницкий |
| 3 | 19.04-19.05 | Собственники индивидуальных жилых домов | Привести в надлежащее состояние фасады ИЖД, очистить от мусора прилегающую к домовладению территорию |
| 4 | 19.04 – 29.04 | ГК «Восход», ГК «Восход-2» | ул. Магистральная, 32, 34 – прилегающая территория (до автодороги) |
| 5 | 19.04 – 29.04 | ГК «Коммунальник» | ул. Магистральная, 51 - прилегающая территория |
| 6 | 19.04 – 29.04 | ЗАО «Фирма «ВИТАФАРМА» | ул. Магистральная, 38 – прилегающая территория |
| 7 | 19.04 – 29.04 | ООО «Переславский торговый двор» | ул. Магистральная, 39 - прилегающая территория |
| 8 | 19.04 – 29.04 | МРСК Центра | ул. Берендеевская, 13а – прилегающая территория |
| 9 | 19.04 – 29.04 | ОАО «Донской табак» ОП в г. Переславль-Залесский | ул. Магистральная – от пересечения с ул. Строителей до АЗС |
| 10 | 19.04 – 29.04 | ООО Завод «Славрос» | ул. Магистральная - от здания № 28 до автобусной остановки МСЧ «Славич» |
| 11 | 19.04 – 29.04 | ГК «Жигули» | ул. Магистральная, 35 – прилегающая территория по периметру (до автодороги ул. Магистральная – ул. Октябрьская с водоотводными канавами) |
| 12 | 19.04 – 29.04 | ООО «Радослав-Вымпел» | ул. Магистральная, 22 – прилегающая территория по периметру |
| 13 | 19.04 – 29.04 | ИП Ронжин Александр Владимирович | ул. Магистральная, 18 - прилегающая территория |
| 14 | 19.04 – 29.04 | ООО «Компания Универсал» | ул. Магистральная, 16; 8-4, ул. Свободы, 2, 107в, ул. Кардовского, 79 – прилегающая территория |
| 15 | 19.04 – 29.04 | ООО «Экскавация» ООО «Техника плюс» | ул. Магистральная, 12, 10б – прилегающая территория |
| 16 | 19.04 – 29.04 | ООО «Еврострой» | ул. Магистральная, 10 – прилегающая территория |
| 17 | 19.04 – 29.04 | ООО «Авангард» | ул. Магистральная, 2 – прилегающая территория |
| 18 | 19.04 – 29.04 | ООО «Лесная сказка – Центр» | ул. Магистральная, 3а – прилегающая территория |
| 19 | 19.04 – 29.04 | ООО «Переславские зори» | ул. Магистральная, 1 – прилегающая территория |
| 20 | 19.04 – 29.04 | ГК «Луч» | ул. Магистральная, 25 – прилегающая территория |
| 21 | 19.04 – 29.04 | ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» | ул. Ростовская, 20 – прилегающая территория |
| 22 | 19.04-29.04 | Нагорьевское сельское потребительское общество | С. Нагорье, ул. Адмирала Спиридова, 5 – прилегающая территория |
| 23 | 19.04-29.04 | ООО «Синтэз» | С. Адрианово, пер. Новый, 2 – прилегающая территория |
| 24 | 19.04-29.04 | ООО «Коста» | П. Лось, ул. Охотничья, 9 – прилегающая территория |
| 25 | 19.04-29.04 | ООО «Веслевские горки» | С. Веськово, ул. Петра Первого, 37А – прилегающая территория |
| 26 | 19.04 – 29.04 | Рязанцевское сельское потребительское общество | п. Рязанцево, ул. Б. Октябрьская, 17 – прилегающая территория |
| 27 | 29.04 – 08.05 | Переславское отделение Ярославского отделения № 17 ПАО "Сбербанк России" | ул. Менделеева, 2 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к дополнительным офисам, расположенным на территории города |
| 28 | 29.04 – 08.05 | ИП Родкевич Светлана Игоревна | ул. Менделеева, 1а – прилегающая территория; |
| 29 | 29.04 – 08.05 | АО «Компания Славич», предприятия находящиеся на промплощадке (пл.Менделеева,2) | пл. Менделеева, 2 – прилегающая территория до остановки |
| 30 | 29.04 – 08.05 | Переславская объединенная техническая школа ДОСААФ России | ул. Свободы, 100 – прилегающая территория по периметру; |
| 31 | 29.04 – 08.05 | Переславское городское потребительское общество, арендаторы | ул. Свободы, 94 – прилегающая территория (со стороны ул. Свободы до пешеходного тротуара) |
| 32 | 29.04 – 08.05 | ООО «Прогресс-плюс» | ул. Свободы, 107 – прилегающая территория |
| 33 | 29.04 – 08.05 | ИП Перейма Игорь Николаевич | ул. Свободы, 105 – прилегающая территория |
| 34 | 29.04 – 08.05 | Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» Переславский АЭУ | ул. Свободы, 105а – прилегающая территория, а также прилегающие территории к газораспределительным подстанциям, расположенным на территории города |
| 35 | 29.04 – 08.05 | ИП Гусаров Виталий Валерьевич | ул. Свободы, 103 – прилегающая территория до границы с ООО «Регент-ресурс» |
| 36 | 29.04 – 08.05 | ООО «НПК Протэкт» | ул. Свободы, 103г – прилегающая территория; сквер перед домами №№ 66-74 по ул. Свободы |
| 37 | 29.04 – 08.05 | ООО «Регент-ресурс» | ул. Свободы, 99 – прилегающая территория |
| 38 | 29.04 – 08.05 | ООО «Автотема», ООО «ЗТМ» | ул. Свободы, 95 – прилегающая территория |
| 39 | 29.04 – 08.05 | ЗАО «Переславский хлебозавод» | ул. Свободы, 97 – прилегающая территория по периметру |
| 40 | 29.04 – 08.05 | ЗАО «Дикси ЮГ», АО «Тандер», ИП Гладышев Виктор Александрович, ИП Арзуманян Роберт Размикович | Прилегающие территории к торговым объектам; |
| 41 | 29.04 – 08.05 | ГБУЗ ЯО «Переславская центральная районная больница» | Прилегающая территория (сквер, автостоянка) |
| 42 | 29.04 – 08.05 | ГК «Синдикат» | ул. Пролетарская – прилегающая территория по периметру |
| 43 | 29.04 – 08.05 | ИП Насонов Станислав Николаевич | ул. Пролетарская, прилегающая территория к гаражным боксам |
| 44 | 29.04 – 08.05 | МУП «Спектр» | ул. Кардовского – от городского вала до ул. Дорожная («старый автовокзал») левая сторона по направлению на г. Москва; пер. Кривоколенный, 1 – прилегающая территория; прилегающие территории к отдельно стоящим производственным объектам коммунального назначения (ЦТП и КНС) |
| 45 | 29.04 – 08.05 | ООО «Оазис» | пл. Комсомольская, 29 – прилегающая территория |
| 46 | 29.04 – 08.05 | ОАО «Залесье» | пл. Комсомольская, 5 – прилегающая территория по периметру; береговая зона р. Трубеж в районе беседки |
| 47 | 29.04 – 08.05 | ГП ЯО «Ярославское АТП» Переславский филиал | пл. Комсомольская, 14 – прилегающая территория, в т.ч. береговая зона реки Трубеж; ул. Московская, 113 – прилегающая территория |
| 48 | 29.04 – 08.05 | ЗАО «Новый мир» | ул. Плещеевская, 17 – прилегающая территория, в т.ч. береговая зона реки Трубеж |
| 49 | 29.04 – 08.05 | Отделение скорой медицинской помощи | ул. Советская, 6 – прилегающая территория, сквер |
| 50 | 29.04 – 08.05 | ГКУ ЯО Центр занятости населения г. Переславля-Залесского | ул. Советская, 22 - прилегающая территория |
| 51 | 29.04 – 08.05 | Филиал ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по городу Переславлю-Залесскому и Переславскому муниципальному району | ул. Проездная, 2Б - прилегающая территория |
| 52 | 29.04 – 08.05 | Судебные участки мировых судей Переславского района | ул. Садовая, 8 – прилегающая территория |
| 53 | 29.04 – 08.05 | АО «Завод «ЛИТ» | ул. Советская, 1; ул. Кардовского, 20, ул. Свободы, 102 – прилегающая территория по периметру |
| 54 | 29.04-08.05 | ООО «Эдельвейс» | д. Лунино, ул. Центральная, 13 – прилегающая территория |
| 55 | 29.04-08.05 | ООО «Искра» | с. Б. Брембола, 10 – прилегающая территория |
| 56 | 29.04-08.05 | ООО «Геокадастр» | с. Борисоглебская Слобода, ул. Пейзажная, 20 – прилегающая территория |
| 57 | 29.04-08.05 | ООО «Виктория Плаза» | с. Борисоглебская Слобода, ул. Пригородная, 10Б – прилегающая территория |
| 58 | 29.04-08.05 | ООО «Маркет» | с. Никитская Слобода, ул. Никитская, 32 – прилегающая территория |
| 59 | 08.05 – 15.05 | Переславский филиал ГП ЯО ЯРДОРМОСТ | Дорога регионального значения в границах города, мост через р. Трубеж, ручей Гелев поток |
| 60 | 08.05 – 15.05 | ФГБУ НП «Плещеево озеро» | ул. Советская, 41 – прилегающая территория, а также территория городских валов до пересечения с ул. Комитетская |
| 61 | 08.05 – 15.05 | Управление Росреестра по Ярославской области Переславский отдел | ул. Проездная, 23а – прилегающая территория |
| 62 | 08.05 – 15.05 | ФГУП «Почта России» Переславский почтамт, ООО «ГЕРЦ» | ул. Свободы, 1а – прилегающая территория, сквер перед зданием; а также прилегающие территории к почтовым отделениям, расположенным на территории города |
| 63 | 08.05 – 15.05 | ЗАО ЦССН «Протон М» | ул. Большая Протечная, 51 – прилегающая территория |
| 64 | 08.05 – 15.05 | ГПОУ ЯО Переславский колледж им. А.Невского | пос. Красный Химик, 1 – прилегающая территория по периметру; ул. Строителей, 22 – прилегающая территория по периметру; ул. Строителей, 33 – прилегающая территория по периметру |
| 65 | 08.05 – 15.05 | ГКУ ЯО "Отряд противопожарной службы № 4" Пожарная часть № 67 | ул. Кузнечная, 32а – прилегающая территория |
| 66 | 08.05 – 15.05 | АО «Ярославская электросетевая компания» Переславль-Зелесский филиал | пер. Призывной, 16 – прилегающая территория, а также прилегающие территории к трансформаторным и распределительным подстанциям, расположенным на территории города; ул. Кардовского - от городского вала до ул. Кардовского, 77 правая сторона по направлению на г. Москва |
| 67 | 08.05 – 15.05 | АО «Автотранс» | ул. Московская, 89а – прилегающая территория |
| 68 | 08.05 – 15.05 | ИП Щербаков Валерий Павлович | ул. Московская, 113б – прилегающая территория |
| 69 | 08.05 – 15.05 | АНО «Дом творчества им. Д.Н. Кардовского» | ул. Московская, 30 – прилегающая территория |
| 70 | 08.05 – 15.05 | ООО «ПолиЭР» | Красноэховский парк; лесозащитная полоса от ул. Менделеева до знака «Переславль-Залесский» (правая сторона по направлению г. Ярославль) |
| 71 | 08.05-15.05 | ФГБУ ИПС им. А.К. Айламазяна РАН | с. Веськово, ул. Петра Первого, 4А – прилегающая территория |
| 72 | 08.05-15.05 | ООО «Ториф-альтернатива» | с. Глебовское, ул. Московская, 112 – прилегающая территория |
| 73 | 08.05-15.05 | ООО «Музей Пришвина» | д. Василево, ул. Московская, 1 – прилегающая территория |
| 74 | 08.05-15.05 | ООО «Гранит» | с. Купанское, ул. Депутатская, 1 – прилегающая территория |
| 75 | 08.05-15.05 | ООО «Продукты» | п. Ивановское, ул. Ленина, 13 – прилегающая территория |
| 76 | 08.05-15.05 | ООО «РосЯрПак» | С. Большая Брембола, ул. Строителей, 23 – прилегающая территория |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

г. Переславля-Залесского

от 18.04.2019  № ПОС.03-0905/19

| № п/п | Наименование площадки, адрес | Количество участников, чел. | Выполненные виды работ | Дата проведения | Ответственный (ФИО, телефон) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |