АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.07.2022 № ПОС.03-1613/22

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую программу

«Комплексная программа модернизации и реформирования

жилищно-коммунального хозяйства городского округа

город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением

Администрации города Переславля-Залесского

от 17.03.2022 № ПОС.03-0531/22

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2022 № 40 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 09.12.2021 № 100 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях уточнения объема финансирования,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2022-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 17.03.2022 № ПОС.03-0531/22 (в редакции постановления Администрации города Переславля-Залесского от 15.04.2022 № ПОС.03-0772/22, от 24.05.2022 № ПОС.03-1032/22, от 29.06.2022 № ПОС.03-1391/22), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы» изложить в следующей редакции:

| 6. Объемы и источники финансирования городской целевой программы | Всего 121 242,7 тыс. руб., из них: - средства областного бюджеты: 2022 год – 20 103,7 тыс. руб.; 2023 год – 79 100,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. - средства бюджета городского округа: 2022 год – 16 718,0 тыс. руб.; 2023 год – 5 321,0 тыс. руб.; 2024 год – 0,0 тыс. руб. |
| --- | --- |

1.2. Таблицу раздела 4 «Сведения о распределении объемов и источников финансирования программы» изложить в следующей редакции:

| Источник финансирования | Всего (тыс. руб.) | Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Средства бюджета городского округа | 22 039,0 | 16 718,0 | 5 321,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 99 203,7 | 20 103,7 | 79 100,0 | 0,0 |
| Итого по городской целевой программе | 121 242,7 | 36 821,7 | 84 421,0 | 0,0 |

1.3. Раздел 9 «Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского				                                   В.А. Клыков

Приложение к постановлению

Администрации города Переславля-Залесского

От 27.07.2022 №ПОС.03-1613/22

9. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели городской целевой программы

| № п/п | Наименование задачи/ мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/ мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. |  |  | Исполнитель и участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | Плановое значение |  | Всего | Средства областного бюджета | Средства бюджета городского округа | (в установленном порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение рационального использования воды, выполнение природоохранных требований | Выполнение мероприятий по рациональному использованию воды, выполнение природоохранных требований (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 11 222,5 | 0,0 | 11 222,5 | МКУ «Центр развития», УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Строительство и реконструкция общественных шахтных колодцев | Выполнение мероприятий по строительству общественных шахтных колодцев, шт. | 11 | 2022 | 1 222,5 | 0,0 | 1 222,5 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Обследование общественных шахтных колодцев | Количество обследованных шахтных колодцев, шт. | 17 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 | Разработка ПСД ливневой канализации | Выполнение мероприятий в сфере природопользования (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,00 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей) | Выполнение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство распределительных газовых сетей (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 5 537,0 | 5 537,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 1 157,9 | 0,0 | 1 157,9 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Рязанцево | Протяжённость, км. | 20,5 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей д. Горки | Протяжённость, км. | 5,7 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Смоленское | Протяжённость, км. | 6,6 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 1,7 | 2023 | 105,3 | 0,0 | 105,3 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.4 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей с. Елизарово | Протяжённость, км. | 1,2 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 4,5 | 2023 | 460,5 | 0,0 | 460,5 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.5 | Разработка ПСД по строительству распределительных сетей пос. Дубки | Протяжённость, км. | 1,3 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 5,3 | 2023 | 592,1 | 0,0 | 592,1 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.6 | Проведение комплекса кадастровых работ на объектах газораспределения | Выполнение мероприятий по кадастровым работам на объектах газораспределения (да (1)/нет(0)) |  | 2022 | 5 537,0 | 5 537,0 | 0,0 | УМС |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0, |  |
| 3. | Задача 3. Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство газовых блочно-модульных котельных) | Выполнение эксплуатационной надежности и безопасности коммунальных систем (строительство блочно-модульных котельных (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 20 062,2 | 14 566,7 | 5 495,5 | МКУ «Центр развития», УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 83 263,1 | 79 100,0 | 4 163,1 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1 | Актуализация схемы теплоснабжения | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 842,8 | 0,0 | 842,8 | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | 1 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2 | Реконструкция (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, степень износа которых превышает 60% | Выполнение мероприятий в сфере развития системы теплоснабжения, (да (1)/нет(0)) | 1 | 2022 | 13 052,7 | 12 400,0 | 652,7 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 | Строительство блочно-модульной котельной с. Рязанцево (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 2 166,7 | 2 166,7 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  |  | 2023 | 45 263,1 | 43 000,0 | 2 263,1 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4 | Строительство блочно-модульной котельной д. Горки (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  |  | 2023 | 21 000,0 | 19 950,0 | 1 050,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.5 | Строительство блочно-модульной котельной с. Елизарово (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 0 | 2022 | 4 000,0 | 0,0 | 4 000,0 | УГХ |
|  |  |  | 1 | 2023 | 17 000,0 | 16 150,0 | 850,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0, |  |
| 3.6 | Строительство блочно-модульной котельной мкр. Чкаловский (в т.ч. разработка ПСД) | Количество построенных объектов, шт. | 1 | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УГХ |
|  |  |  | 0 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 0 | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по городской целевой программе |  |  |  | 2022 | 36 821,7 | 20 103,7 | 16 718,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 84 421,0 | 79 100,0 | 5 321,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Список сокращений:

- МКУ «Центр развития» - муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- УГХ - Управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского.