АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.11.2020 №ПОС.03-2026/20

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации города Переславля-Залесского

от 05.03.2019 № ПОС.03-0425/19 «Об утверждении

городской целевой программы «Энергосбережение

на территории городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Переславль-Залесской городской Думы от 24.09.2020 № 75 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 12.12.2019 № 125 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», в целях уточнения объема финансирования и изменения структуры Администрации города Переславля-Залесского, руководствуясь Уставом городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в постановление Администрации города Переславля-Залесского от 05.03.2019 № ПОС.03-0425/19 «Об утверждении городской целевой программы «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (в редакции постановлений от 11.06.2019                         № ПОС.03-1309/19, от 25.11.2019 № ПОС.03-2715/19, от 24.01.2020                                № ПОС.03-0077/20, от 13.02.2020 № ПОС.03-0216/20), следующие изменения:

1.1. в заголовке после слов «город Переславль-Залесский» дополнить словами «Ярославской области»;

1.2. в пункте 1 после слов «город Переславль-Залесский» дополнить словами «Ярославской области»;

1.3. в приложении к городской целевой программе «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы:

1.3.1 в наименовании после слов «город Переславль-Залесский» дополнить словами «Ярославской области»;

1.3.2 в разделе «Паспорт Программы» позиции «Наименование программы», «Заказчик Программы», «Координатор Программы», «Исполнители Программы» и «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Наименование программы | - Городская целевая программа «Энергосбережение на территории городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | - Администрация города Переславля-Залесского |
| Координатор Программы | - Первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Васильков Максим Михайлович |
| Исполнители Программы | - - организации коммунального комплекса городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - - муниципальные учреждения городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области; - - МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского». |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общая потребность в финансовых средствах составляет 6 410,0 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 6 410,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год – 919,0 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 919,0 тыс. руб., 2020 год – 3 353,2 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 3 353,2 тыс. руб., 2021 год – 2 137,8 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 2 137,8 тыс. руб. Справочно: 2022 год – 2 148,7 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 2 148,7 тыс. руб. |

1.4. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 6 410,0 | 919,0 | 3 353,2 | 2 137,8 |
| - бюджет городского округа | тыс. руб. | 6 410,0 | 919,0 | 3 353,2 | 2 137,8 |

1.5. в абзаце втором раздела «3. Сроки (этапы) реализации Программы» после слов «городского округа город Переславль-Залесский» дополнить словами «Ярославской области (далее по тексту - городской округ город Переславль-Залесский)»;

1.6. Раздел «6. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель Глава Администрации

города Переславля-Залесского	 		    			  М.М. Васильков

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 13.11.2020 №ПОС.03-2026/20

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Задача 1. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Монтаж светильников уличного освещения дер. Клины (решение суда) | тыс. руб. | 180,9 | 180,9 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.2. | Монтаж ВЛ-0,4 ул. Ново-Борисоглебская | тыс. руб. | 228,0 | 228,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.3. | Исполнение судебных актов (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном году) | тыс. руб. | 38,4 | 6,4 | 32,00 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.4. | Установка (замена) индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных квартирах | тыс. руб. | 212,3 | 106,5 | 105,8 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.5 | Мероприятия по энергосбережению в коммунальном хозяйстве | тыс. руб. | 440,8 | 0,0 | 167,4 | 273,4 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.6 | Монтаж светильников уличного освещения ДКУ-75 на ВЛ-0,4кВ, с.Филимоново ул. Овражная (решение суда) | тыс. руб. | 178,8 | 0,0 | 178,8 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.7 | Монтаж ВЛ-0,4 уличного освещения от КТП36 до ул. Сокольская | тыс. руб. | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.8 | Монтаж уличного освещения ул. 1-я Ямская | тыс. руб. | 151,3 | 0,0 | 151,3 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 1.9 | Монтаж уличного освещения ул. 5-я Ямская | тыс.руб. | 95,2 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| Итого по задаче 1: |  | тыс. руб. | 1 675,7 | 521,8 | 880,5 | 273,4 | всего |  |
|  |  | тыс. руб. | 1 675,7 | 521,8 | 880,5 | 273,4 | бюджет городского округа |  |
| Задача 2. Энергосбережение в бюджетной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Замена оконных блоков на энергосберегающие (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном году) | тыс. руб. | 382,3 | 382,3 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа | Бюджетные учреждения |
| 2.2. | Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере | тыс. руб. | 4 337,1 | 0,0 | 2 472,7 | 1 864,4 | бюджет городского округа | Бюджетные учреждения |
| Итого по задаче 2: |  | тыс. руб. | 4 719,4 | 382,3 | 2 472,7 | 1 864,4 | всего |  |
|  |  |  | 4 719,4 | 382,3 | 2 472,7 | 1 864,4 | бюджет городского округа |  |
| Задача 3.Энергосбережение в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка (замена) индивидуальных приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных квартирах (по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном году) | тыс. руб. | 12,4 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| 3.2. | Исполнение судебных актов | тыс. руб. | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития города Переславля-Залесского» |
| Итого по задаче 3: |  | тыс. руб. | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | всего |  |
|  |  |  | 14,9 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | бюджет городского округа |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | тыс. руб. | 6 410,0 | 919,0 | 3 353,2 | 2 137,8 | всего |  |
|  |  | тыс. руб. | 6 410,0 | 919,0 | 3 353,2 | 2 137,8 | бюджет городского округа |  |