АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2021 №ПОС.03-2231/21

город Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области»

на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением

Администрации городского округа города

Переславля-Залесского от 13.03.2019 № ПОС.03-0485/19

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 30.09.2021 № 78 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 10.12.2020 № 111 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в целях уточнения объема финансирования и в связи с кадровыми изменениями,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 13.03.2019 № ПОС.03-0485/19 (в редакции постановлений от 08.04.2019 № ПОС.03-0778/19, от 09.07.2019 № ПОС.03-1551/19, от 15.08.2019 № ПОС.03-1865/19, от 19.09.2019 № ПОС.03-2210/19, от 26.11.2019 № ПОС.03-2726/19, от 21.01.2020 № ПОС.03-0045/20, от 14.02.2020                                 № ПОС.03-0236/20, от 03.04.2020 № ПОС.03-0585/20, от 25.05.2020                                  № ПОС.03-0858/20, от 14.07.2020 № ПОС.03-1165/20, от 25.09.2020                                     № ПОС.03-1698/20, от 28.10.2020 № ПОС.03-1912/20, от 01.12.2020                                    № ПОС.03-2167/20, от 25.12.2020 № ПОС.03-2347/20, от 12.02.2021                                    № ПОС.03-0227/21, от 19.03.2021 № ПОС.03-0473/21, от 20.04.2021                               № ПОС.03-0766/21, от 30.06.2021 № ПОС.03-1218/21, от 27.07.2021                                           № ПОС.03-1456/21,    от  02.09.2021  № ПОС.03-1695/21) следующие   изменения:

1.1  в разделе «Паспорт Программы» позиции «Координатор Программы», «Объемы и источники финансирования Программы» и «Ответственные лица для контактов» изложить в следующей редакции:

| Координатор Программы | - Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеев Александр Константинович |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общая потребность в финансовых средствах составляет 443 248,01 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 238 691,88 тыс. руб., – средства областного бюджета – 204 556,13 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 179 471,94 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 83 814,44 тыс. руб., – средства областного бюджета – 95 657,50 тыс. руб.; 2020 год – 148 212,55 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа –82 588,46 тыс. руб., – средства областного бюджета – 65 624,09 тыс. руб.; 2021 год – 115 563,52 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 72 288,98 тыс. руб., – средства областного бюджета – 43 274,54 тыс. руб. Справочно: 2022 год – 109 032,31 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 38 687,64 тыс. руб., - – средства областного бюджета – 70 344,67 тыс. руб.; 2023 год – 117 810,44 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 47 465,77 тыс. руб., - – средства областного бюджета – 70 344,67 тыс. руб. |
| Ответственные лица для контактов | - Директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» Клыков Владислав Александрович, тел. 8(48535)3-04-64 |

1.2 таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 443 248,01 | 179 471,94 | 148 212,55 | 115 563,52 |
| - бюджет городского округа | тыс. руб. | 238 691,88 | 83 814,44 | 82 588,46 | 72 288,98 |
| - областной бюджет | тыс. руб. | 204 556,13 | 95 657,50 | 65 624,09 | 43 274,54 |

1.3 раздел 6. «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Евстигнеева А.К.

Глава города Переславля-Залесского	  	                                     И.Е. Строкинова

Приложение

к постановлению Администрации города Переславля-Залесского

от 18.11.2021 №ПОС.03-2231/21

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия |  | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Задача 1. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, 1-й этап) |  | тыс. руб. | 650,58 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 2 602,31 | 2 602,31 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 650,58 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 2 602,31 | 2 602,31 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги общего пользования (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, 2-й этап) |  | тыс. руб. | 10 811,84 | 10 811,84 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 37 055,42 | 37 055,42 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 10 811,84 | 10 811,84 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 37 055,42 | 37 055,42 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 1.3. | Строительство моста через р. Трубеж (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная) |  | тыс. руб. | 7 045,72 | 361,88 | 255,52 | 6 428,32 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | тыс. руб. | 58 165,87 | 51 482,03 | 255,52 | 6 428,32 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 18 508,14 | 11 824,30 | 255,52 | 6 428,32 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 39 657,73 | 39 657,73 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная (участок от ул. Менделеева до пос. Молодежный) по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский |  | тыс. руб. | 1 058,06 | 1 058,06 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 28 961,82 | 20 103,06 | 8 858,76 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 8 858,76 | 0,00 | 8 858,76 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.2. | Ремонт ул. Пионерская в п. Кубринск |  | тыс. руб. | 137,29 | 137,29 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 5 216,84 | 2 608,42 | 2 608,42 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 2 608,42 | 0,00 | 2 608,42 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.3. | Ремонт ул. Первомайская с. Нагорье (длиной 175 м) |  | тыс. руб. | 49,27 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 1 811,48 | 936,12 | 875,36 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 875,36 | 0,00 | 875,36 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.4. | Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» |  | тыс. руб. | 107,90 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 3 553,53 | 2 000,00 | 1 553,53 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 1 553,53 | 0,00 | 1 553,53 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.5. | Ремонт а/6ул. Центральная с. Скулино |  | тыс. руб. | 1 714,86 | 1 714,86 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет | МУ «Служба сервиса» |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 1 714,86 | 1 714,86 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.6. | Ремонт автомобильных дорог г.Переславль-Залесский: 2020г. - ул.Берендеевская(520 м) - пер.Красноэховкий (215м) - ул.Комсомольская (90м) - пер.Призывной (440м) - ул.Полевая (250м) -с.Филимоново ул.Овражная(468м) - с. Берендеево, ул.1-ый участок (420м) - Аниково-Борисово (450 м) |  | тыс. руб. | 1 323,99 | 0,00 | 1 323,99 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 21 850,00 | 0,00 | 21 850,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.7. | Ремонт автомобильных дорог: 2021г.: - ул.Строителей (130м) - пер.Призывной (500 м) - ул.Полевая (254 м) - Аниково- Борисово - ул.Борисоглебская (160 м) - пер.Музейный - ул.Кооперативная (от ул.Строителей до ул.Октябрьская)- 484 м - ул.Кошелевская (295 м) - ул.Октябрьская ( от ул.Кооперативная до ул.Кошкина) |  | тыс. руб. | 4 536,82 | 0,00 | 0,00 | 4 536,82 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 24 014,69 | 0,00 | 0,00 | 24 014,69 | областной бюджет |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | тыс. руб. | 94 336,55 | 28 714,98 | 37 070,06 | 28 551,51 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 7 213,33 | 1 352,52 | 1 323,99 | 4 536,82 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 87 123,22 | 27 362,46 | 35 746,07 | 24 014,69 | областной бюджет |  |
| Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 38 837,61 | 17 177,88 | 20 823,30 | 836,43 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 19 644,46 | 4 811,64 | 14 832,82 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 5 631,10 | 2 630,26 | 2 247,97 | 752,87 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 8 454,48 | 0,00 | 8 454,48 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 3.2. |  | Текущий ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 2 422,93 | 790,83 | 791,85 | 840,25 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 46 035,68 | 15 025,79 | 15 045,20 | 15 964,69 | областной бюджет |  |
| 3.3. |  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе: | тыс. руб. | 1 978,27 | 405,44 | 1 399,40 | 173,43 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 7 080,83 | 3 785,67 | 0,00 | 3 295,16 | областной бюджет |  |
| 3.3.1. |  | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | тыс. руб. | 1 309,39 | 162,53 | 1000,00 | 146,86 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 5 878,38 | 3 088,04 | 0,00 | 2 790,34 | областной бюджет |  |
| 3.3.2. |  | Восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. руб. | 462,69 | 36,72 | 399,40 | 26,57 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 1 202,45 | 697,63 | 0,00 | 504,82 | областной бюджет |  |
| 3.3.3. |  | Содержание средств организации дорожного движения | тыс. руб. | 206,19 | 206,19 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 198,89 | 198,89 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 3.4. |  | Мероприятия по обеспечению безопасности движения к образовательным учреждениям, в том числе: | тыс. руб. | 2 518,96 | 0,00 | 462,48 | 2 056,48 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
| 3.4.1 |  | Устройство искусственных неровностей ул.Октябрьской, ул.40 лет ВЛКСМ, пер.Федоровский, ул.Кузнецова | тыс. руб. | 262,48 | 0,00 | 262,48 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 3.4.2 |  | Устройство светофоров Т.7.2: - в 2020 г.ул.Менделеева (6 шт.) - в 2021г. ул.Октябрьская, ул.Свободы, ул.Разведчика Петрова, 50 лет Комсомола | тыс.руб. | 530,13 | 0,00 | 200,00 | 330,13 | бюджет городского округа |  |
| 3.4.3 |  | Устройство пешеходных ограждений | тыс.руб. | 1 726,35 | 0,00 | 0,00 | 1 726,35 | бюджет городского округа |  |
| 3.5 |  | ПСД и экспертиза сметной стоимости, паспортизация, инвентаризация автомобильных дорог | тыс. руб. | 2 143,30 | 318,60 | 869,68 | 955,02 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 244,86 | 75,00 | 169,86 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| Итого по задаче 3: |  |  | тыс. руб. | 120 662,04 | 42 315,85 | 54 224,73 | 24 121,46 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 47 901,07 | 18 692,75 | 24 346,71 | 4 861,61 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 72 760,97 | 23 623,10 | 29 878,02 | 19 259,85 | областной бюджет |  |
| Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Автобусные перевозки |  | тыс. руб. | 47 049,83 | 15 295,62 | 13 701,70 | 18 052,51 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 5 014,21 | 5 014,21 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 5 318,68 | 0,00 | 0,00 | 5 318,68 | бюджет городского округа |  |
| Итого по задаче 4: |  |  | тыс. руб. | 52 064,04 | 20 309,83 | 13 701,70 | 18 052,51 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 47 049,83 | 15 295,62 | 13 701,70 | 18 052,51 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 5 014,21 | 5 014,21 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | тыс. руб. | 7 574,88 | 2 234,22 | 2 955,64 | 2 385,02 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 1 426,65 | 1 097,52 | 329,13 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения |  | тыс. руб. | 110 444,63 | 34 415,03 | 40 004,90 | 36 024,70 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 8 646,00 | 1 596,22 | 3 934,41 | 3 115,37 | бюджет городского округа |  |
| Итого по задаче 5: |  |  | тыс. руб. | 118 019,51 | 36 649,25 | 42 960,54 | 38 409,72 | бюджет городского округа |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | тыс. руб. | 443 248,01 | 179 471,94 | 148 212,55 | 115 563,52 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 238 691,88 | 83 814,44 | 82 588,46 | 72 288,98 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 204 556,13 | 95 657,50 | 65 624,09 | 43 274,54 | областной бюджет |  |