АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.11.2019 № ПОС.03-2726/19

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в городскую целевую

программу «Сохранность автомобильных дорог

городского округа город Переславль-Залесский»

на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением

Администрации городского округа города

Переславля-Залесского от 13.03.2019 № ПОС.03-0485/19

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Переславль-Залесской городской Думы от 26.09.2019 № 95 «О внесении изменений в решение Переславль-Залесской городской Думы от 13.12.2018 № 123 «О бюджете городского округа город Переславль-Залесский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в целях уточнения объема финансирования,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

1. Внести в городскую целевую программу «Сохранность автомобильных дорог городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 13.03.2019 № ПОС.03-0485/19 (в редакции постановлений Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 08.04.2019 № ПОС.03-0778/19, от 09.07.2019 № ПОС.03-1551/19, от 15.08.2019 № ПОС.03-1865/19, от 19.09.2019 № ПОС.03-2210/19), следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт Программы» позиции «Исполнители Программы» и «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

| Исполнители Программы | - Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского», Управление городского хозяйства Администрации г. Переславля-Залесского, Муниципальное учреждение «Служба сервиса». |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | - Общая потребность в финансовых средствах составляет 247 013,43 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 128 448,42 тыс. руб., – средства областного бюджета – 118 565,01 тыс. руб.; в том числе по годам: 2019 год – 184 860,43 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 66 295,42 тыс. руб., – средства областного бюджета – 118 565,01 тыс. руб.; 2020 год – 23 654,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 23 654,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; 2021 год – 38 499,00 тыс. руб., в том числе: – средства бюджета городского округа – 38 499,00 тыс. руб., – средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб. |

1.2. Таблицу «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Финансовые ресурсы | Тыс. руб. | 247 013,43 | 184 860,43 | 23 654,00 | 38 499,00 |
| - бюджет городского округа | Тыс. руб. | 128 448,42 | 66 295,42 | 23 654,00 | 38 499,00 |
| - областной бюджет | Тыс. руб. | 118 565,01 | 118 565,01 | 0,00 | 0,00 |

1.3. В разделе «5. Механизм реализации Программы» абзац 11 изложить в следующей редакции:

«Муниципальное казённое учреждение «Многофункциональный Центр развития города Переславля-Залесского», Управление городского хозяйства Администрации г. Переславля-Залесского, Муниципальное учреждение «Служба сервиса».».

1.4. Раздел «6. Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского М.М. Василькова.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского	 		    			  В.А. Астраханцев

Приложение к постановлению

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 26.11.2019 № ПОС.03-2726/19

6. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия |  | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий |  |  |  | Источник финансирования | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| Задача 1. Мероприятия по строительству автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги общего пользования (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, 1-й этап) |  | тыс. руб. | 650,58 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 2 602,31 | 2 602,31 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 650,58 | 650,58 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 2 602,31 | 2 602,31 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги общего пользования (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, 2-й этап) |  | тыс. руб. | 9 128,84 | 9 128,84 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 37 055,42 | 37 055,42 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 9 128,84 | 9 128,84 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 37 055,42 | 37 055,42 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 1.3. | Строительство моста через р. Трубеж (Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная) |  | тыс. руб. | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | бюджет городского округа | Управление городского хозяйства |
|  |  |  | тыс. руб. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Итого по задаче 1: |  |  | тыс. руб. | 74 437,15 | 69 437,15 | 5000,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 14 779,42 | 9779,42 | 5000,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 59 657,73 | 59 657,73 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 2. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт автомобильной дороги ул. Магистральная (участок от ул. Менделеева до пос. Молодежный) по адресу: Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский | тыс. руб. | 1 058,06 | 1 058,06 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 20 103,07 | 20 103,07 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.2. |  | Ремонт ул. Пионерская в п. Кубринск | тыс. руб. | 137,29 | 137,29 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 2 608,42 | 2 608,42 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.3. |  | Ремонт ул. Первомайская с. Нагорье (длиной 175 м) | тыс. руб. | 49,27 | 49,27 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 936,12 | 936,12 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.4. |  | Ремонт автомобильной дороги «Аниково-Борисово» | тыс. руб. | 107,90 | 107,90 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 2.5. |  | Ремонт а/д ул. Центральная с. Скулино | тыс. руб. | 1 714,86 | 1 714,86 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет | МУ «Служба сервиса» |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 1 714,86 | 1 714,86 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Итого по задаче 2: |  |  | тыс. руб. | 28 714,99 | 28 714,99 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 1 352,52 | 1 352,52 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 27 362,47 | 27 362,47 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 3. Реализация мер по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 44 515,40 | 16 740,84 | 5 573,11 | 22 201,45 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 5 305,01 | 5 305,01 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 2 630,26 | 2 630,26 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 3.2. |  | Текущий ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 791,08 | 791,08 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 15 030,53 | 15 030,53 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 3.3. |  | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе: | тыс. руб. | 379,22 | 379,22 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 3 287,55 | 3 287,55 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 3.3.1. |  | Восстановление дорожной разметки на автомобильных дорогах | тыс. руб. | 162,53 | 162,53 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 3 088,04 | 3 088,04 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 3.3.2. |  | Восстановление средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах | тыс. руб. | 10,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 199,51 | 199,51 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| 3.3.3. |  | Содержание средств организации дорожного движения | тыс. руб. | 206,19 | 206,19 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 198,89 | 198,89 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 3.4. |  | ПСД и экспертиза сметной стоимости, паспортизация, инвентаризация автомобильных дорог | тыс. руб. | 2 184,58 | 2 184,58 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году | тыс. руб. | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| Итого по задаче 3: |  |  | тыс. руб. | 71 493,37 | 43 718,81 | 5 573,11 | 22 201,45 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 47 870,28 | 20 095,72 | 5 573,11 | 22 201,45 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 23 623,09 | 23 623,09 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 4. Повышение качества транспортного обслуживания населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Автобусные перевозки |  | тыс. руб. | 12 268,44 | 12 268,44 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  |  |  | тыс. руб. | 7921,72 | 7921,72 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 3 921,72 | 3 921,72 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Итого по задаче 4: |  |  | тыс. руб. | 20 190,16 | 20 190,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 12 268,44 | 12 268,44 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 7 921,72 | 7 921,72 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |
| Задача 5. Мероприятия, направленные на модернизацию сети объектов уличного освещения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения |  | тыс. руб. | 8 845,77 | 2 243,08 | 2 958,09 | 3 644,60 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 1 059,40 | 1 059,40 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| 5.2. | Оплата за отпуск электрической энергии на нужды уличного освещения |  | тыс. руб. | 43 331,99 | 20 556,24 | 10 122,80 | 12 652,95 | бюджет городского округа | МКУ «Центр развития» |
|  | в том числе по расходным обязательствам, недофинансированным в отчетном финансовом году |  | тыс. руб. | 1 596,22 | 1 596,22 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского округа |  |
| Итого по задаче 5: |  |  | тыс. руб. | 52 177,76 | 22 799,32 | 13 080,89 | 16 297,55 | бюджет городского округа |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | тыс. руб. | 247 013,43 | 184 860,43 | 23 654,00 | 38 499,00 |  |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 128 448,42 | 66 295,42 | 23 654,00 | 38 499,00 | бюджет городского округа |  |
|  |  |  | тыс. руб. | 118 565,01 | 118 565,01 | 0,00 | 0,00 | областной бюджет |  |