АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.11.2021 №ПОС.03-2166/21

город Переславль-Залесский

Об утверждении дорожной карты мероприятий по выявлению на

территории городского округа город Переславль-Залесский

Ярославской области бесхозяйного недвижимого имущества

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 10.12.2015 № 931 «Об установлении Порядка принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Положением об учете и о приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, расположенное на территории городского округа город Переславль-Залесский, утвержденным решением Переславль-Залесской городской Думы от 28.04.2011 №46, распоряжением Администрации города Переславля-Залесского от 23.07.2021 № РАС.03-0213/21 «О создании комиссии по обследованию транзитных трубопроводов, проходящих через подвалы многоквартирных домов, расположенных в городе Переславле-Залесском»,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

- Утвердить прилагаемую дорожную карту мероприятий по выявлению на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области бесхозяйного недвижимого имущества в отношении следующих объектов:

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 3 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 5 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 7 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 9 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 9 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица 50 лет Комсомола, дом 23 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица Менделеева, дома 14,16,18 (внутриквартальные тепловые сети 6 мкр);

-	Ярославская область, городской округ город Переславль-Залесский, город Переславль-Залесский, улица Маяковского, дом 9 (тепловые сети 6 мкр).

2. Разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского.

3.   Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации

города Переславля-Залесского                                                                     Т.С. Ильина

Приложение

к постановлению Администрации

города Переславля-Залесского

от 10.11.2021 №ПОС.03-2166/21

Дорожная карта

по выявлению на территории городского округа город Переславль-Залесский Ярославской области бесхозяйного недвижимого имущества

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осуществление выезда и обследования объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного | 12.11.2021 | УМС, УГХ, МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского», МУП «Теплосервис», управляющая компания |
| 2. | Подготовка акта осмотра выявленных объектов недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного, с указанием их технических характеристик | 26.11.2021 | УГХ, МУП «Теплосервис», Управляющая компания |
| 3. | Проведение работы по уточнению и дополнению сведений об объектах | 26.01.2022 | УМС |
| 4. | Опубликование информации о выявленных объектах в СМИ, а также размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского | 02.02.2022 | УМС |
| 5. | Подготовка заключений по вопросу необходимости и целесообразности принятия объектов в муниципальную собственность | 02.03.2022 | УЭ, УФ, МУП «Теплосервис» |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации города Переславля-Залесского о признании объектов бесхозяйным недвижимым имуществом (в случае получения заключений о целесообразности принятия данных объектов в муниципальную собственность) | 14.04.2022 | УМС |
| 7. | Опубликование постановления о признании объектов бесхозяйным недвижимым имуществом в СМИ и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского | 19.04.2022 | УД |
| 8. | Заключение муниципальных контрактов на выполнение кадастровых работ для подготовки технических планов объектов, исполнение муниципальных контрактов. | апрель-май 2022 | УМС |
| 9. | Обращение в Управление Росреестра по Ярославской области с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета и принятии объектов на учет бесхозяйных недвижимых вещей | июнь 2022 | УМС |
| 10. | Внесение сведений о принятии объектов на учет бесхозяйных недвижимых вещей в реестр бесхозяйного недвижимого имущества | июнь-июль 2022 | УМС |
| 11. | Обращение в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на объекты | III квартал 2023 | УМС |

Принятые сокращения:

УМС – Управление муниципальной собственности Администрации города Переславля-Залесского

УГХ – управление городского хозяйства Администрации города Переславля-Залесского

УЭ – управление экономики Администрации города Переславля-Залесского

УФ – Управление финансов Администрации города Переславля-Залесского

УД – Управление делами, по работе с Думой и Общественной палатой