АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОДА ПЕРЕСЛАВЛЯ-ЗАЛЕССКОГО

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.12.2019 № ПОС.03-2853/19

г. Переславль-Залесский

О внесении изменений в постановление

Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от  01.04.2019 № ПОС.03-0720/19

В соответствии со ст. 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», письмом департамента строительства Ярославской области от 22.08.2019                        № ИХ.30-03244/19 об информировании населения о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в целях уточнения объема финансирования,

Администрация города Переславля-Залесского постановляет:

# 1. Внести изменение в городскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 01.04.2019 № ПОС.03-0720/19, изложив городскую адресную программу  в следующей редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления г. Переславля-Залесского.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Переславля-Залесского Шеффеля И.Г.

Глава городского округа

города Переславля-Залесского						    В.А. Астраханцев

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации городского округа

города Переславля-Залесского

от 06.12.2019 № ПОС.03-2853/19

ГОРОДСКАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2025 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Городская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация г. Переславля-Залесского |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - постановление Правительства Ярославской области от 29.03.2019 N 224-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019 - 2025 годы»; - решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы»; - постановление Мэра города Переславля-Залесского от 11.08.2006 № 1002 «Об утверждении порядка разработки, принятия и реализации целевых программ»; - постановление Администрации городского округа города Переславля-Залесского от 28.03.2019 № ПОС.03-0687/19 «О концепции городской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский» на 2019-2025 годы». |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского Шеффель И.Г. |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского |
| Исполнители Программы | - отдел учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского; - управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского; - МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»; - юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского; - управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского; - управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации г. Переславля-Залесского; - управление контрактной службы Администрации г. Переславля-Залесского. |
| Основной разработчик Программы | Отдел учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского |
| Цель и задачи Программы | Цель: - обеспечение жителей городского округа доступным жильем. Задачи: - обеспечение благоустроенными жилыми помещениями или выплата возмещения за изымаемые жилые помещения гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - консолидация финансовых ресурсов для выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам, обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы; - число граждан, расселенных в результате реализации Программы. |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2019 - 2025 годы Выделены 6 этапов реализации Программы: Этап 2019 года – 2019-2020 годы; Этап 2020 года – 2020-2021 годы; Этап 2021 года – 2021-2022 годы; Этап 2022 года – 2022-2023 годы; Этап 2023 года – 2023-2024 годы; Этап 2024 года – 2024-2025 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы | 125 199 933,30 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 114 497 364,10 руб., - средства областного бюджета – 4 055 114,98 руб., - средства бюджета городского округа – 6 647 454,22 руб.; в том числе по годам: 2019 г. – 7 480,00 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,00 руб., - средства областного бюджета – 0,00 руб., - средства бюджета городского округа – 7 480,00 руб.; 2020 г. – 27 572 072,89 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 25 905 792,38 руб., - средства областного бюджета – 917 496,81 руб., - средства бюджета городского округа – 748 783,70 руб.; 2021 г. – 19 233 005,20 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 18 454 084,99 руб., - средства областного бюджета – 653 582,18 руб., - средства бюджета городского округа – 125 338,03 руб.; 2022 г. – 24 506 047,61 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23 487 405,70 руб., - средства областного бюджета – 831 845,62 руб., - средства бюджета городского округа – 186 796,29 руб.; 2023 г. – 21 560 224,40 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 17 843 079,17 руб., - средства областного бюджета – 631 942,39 руб., - средства бюджета городского округа – 3 085 202,84 руб.; 2024 г. – 32 321 103,20 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 28 807 001,86 руб., - средства областного бюджета – 1 020 247,98 руб., - средства бюджета городского округа – 2 493 853,36 руб.; 2025 г. – 0,00 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ – 0,00 руб., - средства областного бюджета – 0,00 руб., - средства бюджета городского округа – 0,00 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к концу 2025 года предполагается обеспечить достижение следующих результатов: - площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы, составит 2679,6 кв. м., в том числе: по этапу 2019 года – 0 кв.м., по этапу 2020 года – 606,2 кв.м., по этапу 2021 года – 431,9 кв.м., по этапу 2022 года – 549,7 кв.м., по этапу 2023 года – 417,6 кв.м., по этапу 2024 года – 674,2 кв.м.; - число граждан, расселенных в результате реализации Программы, составит 199 чел., в том числе: по этапу 2019 года – 0 чел., по этапу 2020 года – 41 чел., по этапу 2021 года – 24 чел., по этапу 2022 года – 37 чел., по этапу 2023 года – 38 чел., по этапу 2024 года – 59 чел. |
| Ответственные лица для контактов | - Шеффель Илья Георгиевич - заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского (3-27-67) - Груздев Сергей Валентинович – первый заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского (3-59-25); - Лебедева Юлия Викторовна – начальник отдела учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского (3-50-70); - Мустафина Алиса Юрьевна – начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского - главный архитектор (3-22-63); - Бабошкина Ирина Ивановна – начальник управления муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского (3-13-67); - Клопцова Виктория Витальевна – директор МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» (3-04-64); - Николаева Елена Викторовна – начальник юридического управления Администрации г. Переславля-Залесского (3-28-23). |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Финансовые ресурсы | руб. | 125 199 933,30* | 7 480,00 | 27 572 072,89 | 19 233 005,20 | 24 506 047,61 | 21 560 224,40 | 32 321 103,20 | 0,00 |
| - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ | руб. | 114 497 364,10 | 0,00 | 25 905 792,38 | 18 454 084,99 | 23 487 405,70 | 17 843 079,17 | 28 807 001,86 | 0,00 |
| - средства областного бюджета | руб. | 4 055 114,98 | 0,00 | 917 496,81 | 653 582,18 | 831 845,62 | 631 942,39 | 1 020 247,98 | 0,00 |
| - бюджет городского округа, в том числе: - на оценку стоимости жилых помещений - на оплату дополнительной площади (от расселяемой до минимальных требований СНИП) в отношении муниципальных жилых помещений - на изготовление информационных щитов | руб. руб. руб. руб. | 6 647 454,22* 125 000 5 799 392,40 0,00 | 7 480,00 0,00 0,00 7 480,00 | 748 783,70 35 000 551 899,20 0,00 | 125 338,03 10 000 0,00 0,00 | 186 796,29 40 000 0,00 0,00 | 3 085 202,84 5 000 2 968 683,60 0,00 | 2 493 853,36 35 000 2 278 809,60 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

* расчет потребности в ресурсах является ориентировочным, выполнен с учетом стоимости 1 квадратного метра, утвержденного приказом Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 822/пр и примененного дефлятора в размере 0,05%. При утверждении нормативной стоимости 1 квадратного метра приказом Минстроя России на 2020 и последующие годы предельная стоимость 1 квадратного метра по муниципальному образованию подлежит уточнению департаментом строительства Ярославской области.

1. Содержание проблемы

На территории городского округа город Переславль-Залесский признаны аварийными 11 многоквартирных домов в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в период с 01.01.2012 по 01.01.2017.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы такого жилья не могут получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством. Аварийные дома ухудшают внешний облик городского округа, сдерживают развитие инфраструктуры, что снижает инвестиционную привлекательность территории.

Значительную часть аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский составляет жильё, занимаемое на условиях социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако бюджет городского округа не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда самостоятельно. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального, областного и местного уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования строительной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, оборудование, что может привести к увеличению стоимости жилья, снижению объемов строительства.

Эффективность реализации Программы зависит от стоимости жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости городского округа город Переславль-Залесский и установленной стоимости в рамках Программы.

Повышение доступности приобретения (строительства) жилья за счет Программы, будет способствовать улучшению качества жизни населения и улучшению социально-экономической ситуации в городском округе.

Сильными сторонами Программы являются:

- наличие доступного жилья на рынке недвижимости;

- строительство жилого фонда.

Слабыми сторонами Программы являются:

- низкая стоимость квадратного метра жилья, установленная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на 1 квартал 2019 года;

- требования к собственникам жилых помещений при их продаже на вторичном рынке, сопровождаемые применением и использованием мер обеспечительного характера в рамках федерального закона РФ от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах;

- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является:

- обеспечение жителей городского округа доступным жильем.

Данная цель включает:

- переселение граждан из многоквартирных домов городского округа город Переславль-Залесский, признанных до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда городского округа город Переславль-Залесский.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение благоустроенными жилыми помещениями или выплата возмещения за изымаемые жилые помещения гражданам, переселяемым из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

- консолидация финансовых ресурсов для выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения собственникам, обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.

3. Сроки (этапы) реализации Программы

Сроки реализации Программы 2019 – 2025 годы.

Выделены 6 этапов реализации Программы:

Этап 2019 года – 2019-2020 годы;

Этап 2020 года – 2020-2021 годы;

Этап 2021 года – 2021-2022 годы;

Этап 2022 года – 2022-2023 годы;

Этап 2023 года – 2023-2024 годы;

Этап 2024 года – 2024-2025 годы.

Этапы Программы соответствуют этапам Региональной адресной программы по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Ярославской области на 2019-2025 годы.

Этап 2019 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2019 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2019 года – не позднее 31 декабря 2020 года;

Этап 2020 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2020 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2020 года – не позднее 31 декабря 2021 года;

Этап 2021 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2021 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2021 года – не позднее 31 декабря 2022 года;

Этап 2022 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2022 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2022 года – не позднее 31 декабря 2023 года;

Этап 2023 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2023 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2023 года – не позднее 31 декабря 2024 года;

Этап 2024 года, включающий в себя мероприятия по заявкам, поданным Ярославской областью в Фонд в 2024 году. Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ срок завершения мероприятий этапа 2024 года – не позднее 01 сентября 2025 года.

Информация о целевых индикаторах Программы:

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего (2019 – 2025 год) |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | кв.м | 0,0 | 0,0 | 606,2 | 431,9 | 549,7 | 417,6 | 674,2 | 2679,6 |
| 2. | Число граждан, расселенных в результате реализации Программы | чел. | 0 | 0 | 41 | 24 | 37 | 38 | 59 | 199 |

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит исполнить обязательства Администрации г. Переславля-Залесского по переселению граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

За период реализации Программы путем приобретения (строительства) жилья для граждан, выплаты возмещения за изымаемые жилые помещения планируется достигнуть следующих результатов:

- площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы, составит 2679,6 кв. м;

- число граждан, расселенных в результате реализации Программы, составит 199 чел.

Методика оценки результативности и эффективности Программы приведена в Приложении 1 к Программе.

5. Механизм реализации Программы

- Программа направлена на комплексное решение проблем функционирования и развития жилищной сферы путем обеспечения переселения граждан, проживающих в домах, признанных с 01.01.2012 до 01.01.2017 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов городского округа город Переславль-Залесский, признанных таковыми с 01.01.2012 до 01.01.2017 в результате физического износа, в рамках Программы осуществляется исходя из следующих положений жилищного законодательства:

1. Гражданам, занимающим жилые помещения по договору социального найма, и выселяемым в порядке, установленном статьями 85, 86, 87, 87.2 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляется другое соответствующее требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации благоустроенное применительно к условиям городского округа город Переславль-Залесский жилое помещение по договору социального найма равнозначное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

- Поскольку жилое помещение гражданам предоставляется не в связи с улучшением жилищных условий, а в связи с обеспечением безопасных условий проживания граждан, то предоставляемое жилье должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, без принятия во внимание иных обстоятельств, учитываемых при предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом граждане, которым предоставлено другое равнозначное жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если у них остались основания состоять на таком учете.

2. Обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Собственнику выплачивается возмещение за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд. Размер возмещения за жилое помещение, сроки и другие условия выкупа определяются действующим законодательством и соглашением.

По соглашению собственнику взамен изымаемого жилого помещения может быть предоставлено другое жилое помещение на праве собственности с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.

В случае, если размер возмещения меньше стоимости, предоставляемого жилого помещения, то оплата разницы между стоимостью изымаемого и предоставляемого жилого помещения осуществляется собственником в бюджет городского округа.

В случае, если изымаемое жилое помещение принадлежит нескольким собственникам, то предоставленное взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение передается им в общую собственность пропорционально их долям в праве собственности на изъятое жилое помещение.

Стоимость одного квадратного метра изымаемого жилого помещения, расположенного в аварийном многоквартирном доме, устанавливается на основании оценки рыночной стоимости объекта недвижимости и рыночной стоимости доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме (в том числе земельного участка) в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Обоснование объема средств на реализацию Программы

Объем финансирования Программы определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой.

Стоимость 1 квадратного метра устанавливается в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России) для целей расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета (далее – нормативная стоимость квадратного метра) на 1 квартал текущего года.

На 2019 год нормативная стоимость квадратного метра установлена в размере 42 389 рублей, в соответствии с приказом Минстроя России от 19 декабря 2018 года № 822/пр.

При расчете стоимости 1 квадратного метра на период 2020 – 2025 годы применен дефлятор в размере 0,05%, который установился в соответствии с разницей стоимости 1 квадратного метра в первом квартале 2018 года и стоимостью 1 квадратного метра в первом квартале 2019 года. При утверждении нормативной стоимости 1 квадратного метра приказом Минстроя России на 2020 и последующие годы предельная стоимость 1 квадратного метра по муниципальному образованию подлежит  уточнению департаментом строительства Ярославской области.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем привлечения субсидий Фонда и областного бюджета.

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших из Фонда содействия реформированию ЖКХ, предоставляются в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда путем:

- приобретения жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено), оборудованных коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

- приобретение жилых помещений на вторичном рынке;

- строительства многоквартирных домов органом местного самоуправления;

- выплаты размера возмещения за изымаемое жилое помещение в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Объем субсидий определяется исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений и уровня софинансирования, определенного Правительством Ярославской области.

Объем потребности в средствах бюджета городского округа является расчетным показателем и подлежит уточнению в процессе реализации Программы.

Объем долевого финансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы осуществляется в следующих пропорциях:

- 96 %  средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию  ЖКХ;

- 4% средства консолидированного бюджета, а именно: 85% -  средства областного бюджета; 15% - средства бюджета городского округа город Переславль-Залесский.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года приведен в Приложении 2 к Программе.

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда приведены в Приложении 3 к Программе.

Объем дополнительного финансирования приобретения (строительства) жилых помещений, связанный с предоставлением жилого помещения, площадь которого больше площади ранее занимаемого помещения, рассчитывается Администрацией г. Переславля-Залесского, как стоимость разницы между занимаемой площадью и минимально необходимой площадью жилого помещения, рассчитанной на основе СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» с соблюдением требований статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений с учетом способа реализации мероприятий.

В случае приобретения (строительства) Администрацией г. Переславля-Залесского жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, меньшей, чем цена приобретения (строительства) жилых помещений, рассчитанная с учетом предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, средства Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) средств местных бюджетов в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения.

Дополнительное финансирование предусматривается в бюджете городского округа город Переславль-Залесский.

Правовой механизм реализации Программы

Заказчик Программы осуществляет:

- установление очередности сноса аварийного жилищного фонда и соответственно очередности переселения граждан;

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- информирование населения городского округа город Переславль-Залесский о реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

- выполнение в течение срока реализации Программы условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, установленных статьей 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, и принятых в связи с этим обязательств;

- формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство;

- осуществление закупки жилых помещений в домах, строительство многоквартирных домов;

- контроль за качеством строительства многоквартирных домов в рамках Программы на основании утвержденного Администрацией г. Переславля-Залесского акта, устанавливающего порядок и процедуру осмотра объектов капитального строительства;

- осуществление приемки законченных строительством домов, построенных в целях Программы, а также приемку приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

- контроль за целевым использованием средств и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направленных на финансирование мероприятий по расселению граждан;

- осуществление внесения сведений о ходе реализации Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в информационную систему Фонда «АИС Реформа ЖКХ» с их корректировкой по мере обновления;

- приобретение жилых помещение путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов, в отношении проектной документации которых имеется положительное заключение государственной экспертизы.

- приобретение и (или) строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством;

- предоставление другого благоустроенного применительно к условиям населенного пункта жилого помещения по договору социального найма;

- выплату размера возмещения за жилое помещение в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом его стоимости в размер возмещения за жилое помещение;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения в сроки, установленные Программой.

Если граждане отказываются в добровольном порядке от предоставляемых в рамках Программы жилых помещений, что влечет за собой необходимость Администрации г. Переславля-Залесского решать вопрос переселения в судебном порядке, то реализация мероприятий Программы осуществляется до момента исполнения судебного решения.

В целях получения финансовой поддержки Фонда и областного бюджета заказчик Программы подает в департамент строительства Ярославской области заявку на предоставление финансовой поддержки Фонда и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и (или) заявку на предоставление финансовой поддержки Фонда и областного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства с приложением документов, подтверждающих выполнение условий предоставления финансовой поддержки, и выписки из Программы с приложением перечня аварийных домов, на расселение которых планируется финансирование в рамках заявок на предоставление финансовой поддержки.

Формы заявок на предоставление финансовой поддержки и приложений к ним устанавливаются приказом департамента строительства Ярославской области.

Департамент строительства Ярославской области осуществляет проверку заявок муниципальных образований области и формирует заявку Ярославской области на получение финансовой поддержки Фонда.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда и областного бюджета по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства предоставляется на финансирование строительства домов, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение у застройщиков жилых помещений в таких домах.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства не допускаются.

Лица, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство домов, в рамках реализации мероприятий Программы по заявкам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в порядке и в сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами, обязаны направлять в Администрацию г. Переславля-Залесского информацию о ходе строительства домов.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем Главы Администрации города Переславля-Залесского.

Исполнителями Программы являются:

- отдел учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского;

- управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского;

- МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»;

- юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского;

- управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского;

- управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации г. Переславля-Залесского;

- управление контрактной службы Администрации г. Переславля-Залесского.

Отдел учета и распределения жилья Администрации г. Переславля-Залесского:

- формирование поквартировки жилых помещений;

- разработка Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- вынесение документов на рассмотрение жилищно-бытовой комиссии по предоставлению жилых помещений в рамках Программы.

Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского:

- контроль за качеством строительства домов в рамках Программы на основании утвержденного нормативно-правового акта Администрации г. Переславля-Залесского;

- предоставление отчетности об исполнении Программы.

МКУ «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского»:

- заключение договоров социального найма жилых помещений;

- снос аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения.

Юридическое управление Администрации г. Переславля-Залесского:

- формирование необходимой для выполнения Программы нормативно-правовой базы в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области;

- представление интересов в Переславском отделе Управления Росреестра по Ярославской области при регистрации муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, купли-продажи жилых помещений;

- заключение соглашений о выплате выкупной цены.

Управление муниципальной собственности Администрации г. Переславля-Залесского:

- участие на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме для принятия решения об участии в Программе, переселении из аварийного жилищного фонда по условиям, установленной Программой, снос аварийных многоквартирных домов;

- заключение договоров предварительной мены, договоров мены;

- проведение работы по приемке квартир в аварийных многоквартирный домах;

- выполнение условий предоставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда, установленных статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;

- заключение договоров с оценщиком(ами) для определения стоимости изымаемого имущества;

- принятие решений об изъятии путем выкупа жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Управление бухгалтерского учета и отчетности Администрации г. Переславля-Залесского:

- предоставление отчетности об использовании средств на реализацию Программы.

Управление контрактной службы Администрации г. Переславля-Залесского:

- формирование необходимых материалов и их направление в департамент государственного заказа Ярославской области с целью размещения заказа на покупку жилых помещений в домах, строительство многоквартирных домов.

6. Перечень программных мероприятий

В ходе реализации Программы планируется выплата выкупной цены, приобретение или участие в долевом строительстве на первичном рынке у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для расселения жилых помещений из домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Приложение 1 к Программе

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Оценка результативности определяется как степень достижения запланированных результатов (показателей) реализации Программы. Оценка результативности (R) рассчитывается по формуле:

R=k i× Xi фактXi план

, где

– весовой коэффициент i-го показателя;

– фактическое значение i-го показателя;

– плановое значение i-го показателя.

При расчёте результативности реализации Программы используются индикаторы (показатели) и их весовые коэффициенты, которые представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Информация об индикаторах (показателях) Программы и их весовых коэффициентах

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Значение весового коэффициента () |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь аварийного жилищного фонда, расселенного в результате реализации Программы | 0,5 |
| 2. | Число граждан, расселенных в результате реализации Программы | 0,5 |
| Итого |  | 1 |

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основании оценки эффективности расходования бюджетных средств. Оценка эффективности (E) рассчитывается по следующей формуле:

E= F фактF план  , где

– фактическая сумма финансирования;

– плановая сумма финансирования.

Сводный показатель оценки результативности и эффективности Программы (Q) определяется по формуле

Q=RE×100%, где

R – оценка результативности;

E – оценка эффективности.

При значении Q≥ 95% результативность и эффективность Программы признается высокой, при 85% ≤Q< 95%  – средней, при Q< 85% – низкой.