Переславль-Залесская городская Дума

шестого созыва

# Р Е Ш Е Н И Е

29 июня 2017 года                              		      № 52

г. Переславль-Залесский

Об утверждении Программы комплексного развития

транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского

на 2017-2025 годы

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Переславля-Залесского, решением Переславль-Залесской городской Думы от 31.03.2005 № 18 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории города Переславля-Залесского», протоколом проведения публичных слушаний от 29.05.2017, заключением о результатах публичных слушаний от 29.05.2017,

Переславль-Залесская городская Дума РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2017-2025 годы согласно приложению.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Переславская неделя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Переславля-Залесского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Заместитель Главы Администрации города Переславля-Залесского В.Ю. Леженко; Председатель Переславль-Залесской городской Думы С.В. Корниенко.

Приложение

к решению Переславль-Залесской

городской Думы

от 29.06.2017 № 52

ПРОГРАММА

комплексного развития транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского Ярославской области

на 2017 – 2025 годы

Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского Ярославской области на 2017 – 2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Стратегия социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы, утвержденная решением Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57; Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12.03.2009 № 26. |
| Заказчик программы | Администрация г. Переславля-Залесского, 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, пл. Народная, д.1. |
| Разработчики программы (местонахождение) | Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Переславля-Залесского Ярославской области, адрес: 152020, Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, д. 5. |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования города; - эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 8,19 км; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 10 %; установление светофорных объектов – 4 шт.; реконструкция автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - 0,18535 км; строительство автовокзала и вертолетной площадки; доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП – 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2025 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - разработка проектно-сметной документации; - реконструкция существующих дорог; - строительство дорог; - установка светофорных объектов; - строительство автовокзала и вертолетной площадки. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составит 445 542,72 тыс.рублей, в т.ч.: 2017 год – 125 000,0 тыс. рублей; 2018 год – 25 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 99 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 126 642,72 тыс. рублей; 2021 год – 61 300,00 тыс. рублей; 2022 – 2025 годы – 8 500,00 тыс. рублей. Источники финансирования - средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные средства. Средства областного и местного бюджета на 2017-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского

2.1. Анализ положения города в структуре пространственной организации Ярославской области

Город Переславль-Залесский – один из древнейших городов центральной России, основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году. Город входит в туристическое Золотое Кольцо России.

Переславль-Залесский – муниципальное образование Ярославской области. Город расположен в 140 км к северо-востоку от г. Москва и 124 км к югу от областного центра – г. Ярославля. На две части – южную и северную – город разделен рекой Трубеж, которая впадает в Плещеево озеро.

Географически город Переславль-Залесский находится на 56 градусов 44 минуты северной широты и 38 градусов 51 минуты восточной долготы, высота над уровнем моря – 150 м.

В 2016 году площадь территории города Переславля-Залесского составила 2247 га. Основную долю – 72,6% – в общей площади территории города занимают застроенные земли. Площадь зеленных массивов и насаждений составляет почти 330 га.

2.2. Социально-экономическая характеристика города Переславля-Залесского, характеристика градостроительной деятельности на территории города Переславля-Залесского, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

По состоянию на 1 января 2017 года численность населения города составила 39 144 чел., то есть 3% в общей численности населения Ярославской области.

В связи с естественной и миграционной убылью наблюдается ежегодное снижение численности городского населения.

Таблица 1

| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на 1 января), чел. | 41341 | 40930 | 40283 | 40028 | 39144 |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел. на 1 тыс. населения | -4,2 | -4,3 | -4,5 | -2,0 | -4,5 |
| Миграционный прирост (убыль) населения, чел. на 1 тыс. населения | -5,7 | -11,5 | -1,8 | -12,1 | -4,3 |

Возрастная структура населения характеризуется следующим образом:

– моложе трудоспособного возраста – 6538 чел.;

– трудоспособное население – 21561 чел.;

– пенсионеры – 11365 чел.

На 2016 год в городе Переславле-Залесском на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 830 человек нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют пенсионеры: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 527 лиц старше трудоспособного возраста и лишь 303 человека моложе трудоспособного возраста.

Общая численность занятых на предприятиях города Переславля-Залесского в 2016 году составила почти 19,2 тыс. чел., в том числе 8,5 тыс. чел. – пенсионеры.

В 2016 году в городе осуществляли деятельность 1 025 предприятий и организаций города. Наибольший удельный вес занимали предприятия, осуществляющие деятельность в следующих отраслях экономики:

– операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –29%;

– оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 17,6%;

– обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 17%;

– транспорт и связь – 6% и т.д.

Правовым актом территориального планирования городского округа является Генеральный план. Генеральный план города Переславля-Залесского утвержден решением Переславль-Залесской городской Думы от 12 марта 2009 года № 26, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории города;

- Правила землепользования и застройки города Переславля-Залесского, утвержденные решением Переславль-Залесской городской Думы от 22 октября 2009 года № 122;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для г. Переславля-Залесского. Они связывают территорию города, обеспечивают жизнедеятельность и во многом определяют возможности развития экономики города. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства, торговли и развития сферы услуг.

Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры такие как: автостанция, автодороги, мостовой переход через реку Трубеж, транспорт, осуществляющий регулярные автобусные перевозки, не являются собственностью городского округа города Переславля-Залесского.

Система транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского не отвечает современным требованиям:

1. Через весь город проходит трасса регионального значения Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск (М - 8 «Холмогоры»).

2. Система улично-дорожной сети не упорядоченная и городские улицы не имеют дублей.

3. Улицы общегородского значения имеют недостаточную величину в красных линиях, расширение невозможно по причине наличия историко-культурных ограничений.

На территории города, в связи с исторически-сложившейся инфраструктурой, отсутствуют железнодорожные станции, объекты обработки грузов. АЗС, СТО автосервисы по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств находятся в частном владении.

Передвижение по территории города осуществляется с использованием личного транспорта, автобусами либо в пешем порядке.

В соответствии с постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 11.05.2012 № 585 «Об утверждении мест парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения в границах городского округа города Переславля-Залесского», были утверждены места парковок. Также, организованы места парковок для туристического транспорта по улице Луговая, вблизи Даниловского монастыря; на улице Садовая, вблизи церкви Петра Митрополита; мкр. Чкаловский, вблизи государственного историко-архитектурного и художественного музея — заповедника г. Переславля-Залесского.

Регулярные перевозки пассажиров и багажа на территории г. Переславля-Залесского осуществляется автомобильным транспортом — автобусы ПАЗ малого, среднего класса.

В соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 14.11.2011 № 1714, согласно нормативно-правовой документации в области регулярных автобусных перевозок, Администрацией города был проведен открытый конкурс на право осуществления регулярных автобусных перевозок на городских автобусных маршрутах в 2012-2014 годах.

На основании решения Конкурсной комиссии Администрацией г. Переславля-Залесского с перевозчиками города были заключены договоры на право осуществления регулярных автобусных перевозок на городских автобусных маршрутах в 2012 — 2014 годах, которые были пролонгированы на срок до конца 2017 года.

Таблица 2

Перечень маршрутов, действующих в 2016 году на территории города Переславля-Залесского

| № п/п | № маршрута по паспорту | Наименование маршрута по паспорту | Протяженность маршрута, км | Назначение маршрута (сезонный, круглогодичный) | Наименование органа местного самоуправления, заключаемого договор на организацию пассажирских перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1 | «ОАО «Славич» - пос. Сельхозтехника» | 16,3 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 2. | 4 | «пос. Молодежный - Медсанчасть» | 20,0 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 3. | 5 | «ОАО «Славич» - пос. Соколка» | 18,3 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 4. | 6 | «пос. Молодежный — пос. Сельхозтехника» | 21,8 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 5. | 7 | «магазин «Авоська» - пос. Сельхозтехника» | 19,1 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 6. | 8 | «ОАО «Славич» - мкр. Чкаловский» | 15,0 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 7. | 9 | «ОАО «Славич» - Б.Брембола» | 17,8 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 8. | 10 | «Магазин «Дикси» - Озеро» | 10,0 | круглогодичный | Администрация г.Переславля-Залесского |

Рис.1 Существующая маршрутная сеть г. Переславля-Залесского

Остановочные площадки на всех автобусных маршрутах города оборудованы павильонами или навесами, кроме остановочной площадки «ул. 50 лет Комсомола».

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности;

- узловые объекты транспортной инфраструктуры.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура города Переславля-Залесского является одной из основных систем по улучшению качества, как на свободу передвижения жителей, так и на перемещение товаров и услуг.

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города зарегистрированы 62 предприятия и организации, осуществляющие деятельность в сфере транспорта. В городе Переславле-Залесском и Переславском муниципальном районе насчитывалось почти 24 тыс. транспортных средств.

Грузовой транспорт города представлен малыми коммерческими предприятиями.

Согласно дорожным знакам 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» транзитный проезд грузовых автотранспортных средств по автомобильным дорогам города запрещен.

В соответствии с постановлением Администрации города Переславля-Залесского от 14.12.2015 № ПОС.03-1799/15 «Об утверждении Порядка выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляется перевозки опасных грузов» утвержден порядок, который распространяется на отношения, связанные с движением по автомобильным дорогам местного значения города Переславля-Залесского тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, устанавливает правила приема, рассмотрения заявлений для получения специальных разрешений на движение по автодорогам города.

Движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорта по автомобильным дорогам местного значения города Переславля-Залесского осуществляется согласно правилам дорожного движения.

2.4. Характеристика сети дорог города Переславля-Залесского, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Автомобильные дороги местного значения или улично-дорожная сеть позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах города Переславля-Залесского, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития города.

Таблица 3

| Анализ автомобильных дорог общего пользования в городе Переславле-Залесском |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
| Протяженность дорог - всего, км: | 108,3 | 149,5 | 145,7 | 145,7 | 145,7 |  |
| - с твердым покрытием | 84,6 | 125,8 | 121,9 | 121,9 | 121,9 |  |
| Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | 87,7 | 126,7 | 120,7 | 118,9 | 117,0 |  |

Дорожно-транспортная сеть города состоит из дорог IV и V категорий, предназначенных не для скоростного движения. В таблице 2 приведен перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют асфальтовое покрытие, также имеются дороги с щебеночным и грунтовым покрытиями. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития города Переславля-Залесского» своевременно проводит конкурсные процедуры и заключение контрактов на выполнение работ.

Ежегодно на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Переславле-Залесском рассматривается вопрос о готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию улично-дорожной сети.

Согласно постановлению Администрации г. Переславля-Залесского от 24.03.2009 № 336 «Об организации уличного освещения в городе Переславле-Залесском», утвержден суточный график включения и отключения уличного освещения с учетом продолжительности светового дня в зимний период и обеспечения нормативной освещенности улично-дорожной сети.

Таблица 4

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения города Переславля-Залесского

| № п/п | Наименование автодороги | Протяженность автомобильной дороги, км | Категория дороги | Группа эксплуатационной значимости |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | А | Б | В-1 | В-2 | Г-1 | Г-2 |
| 1. | Автодорога (ул. Фалелеевская) | 0,76 | V |  |  |  | 0,76 |  |  |
| 2. | Автодорога (пер. Подгорный) | 0,202 | V |  |  |  | 0,202 |  |  |
| 3. | Автодорога (ул. Никитская) | 0,406 | V |  |  |  | 0,406 |  |  |
| 4. | Автодорога (ул. Северная) | 0,48 | V |  |  | 0,48 |  |  |  |
| 5. | Автодорога (ул. 50 лет Комсомола) | 0,7 | IV | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 6. | Автодорога (ул. Брембольская) | 0,65 | V |  |  | 0,65 |  |  |  |
| 7. | Автодорога (ул. Кирпичная) | 0,6 | V |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 8. | Автодорога (ул. Тихонравова) | 1,1 | V |  | 1,1 |  |  |  |  |
| 9. | Автодорога (ул. Гагарина) | 0,56 | V |  |  | 0,56 |  |  |  |
| 10. | Автодорога (ул. Мира) | 0,42 | V |  |  | 0,42 |  |  |  |
| 11. | Автодорога (ул. Ярославская) | 0,118 | V |  |  | 0,118 |  |  |  |
| 12. | Автодорога (Первый Слободской пер, Второй Слободской пер.) | 1,01 | V |  |  |  | 1,01 |  |  |
| 13. | Автодорога (Никитский проезд) | 0,085 | V |  |  |  | 0,085 |  |  |
| 14. | Автодорога (пер. Горсоветский) | 0,149 | V |  |  | 0,149 |  |  |  |
| 15. | Автодорога (пер. Московский) | 0,23 | V |  |  | 0,23 |  |  |  |
| 16. | Автодорога (пер. Менделеева) | 0,243 | V |  |  | 0,243 |  |  |  |
| 17. | Автодорога (пер. Красный) | 0,365 | V |  |  | 0,365 |  |  |  |
| 18. | Автодорога (пер. Трудовой) | 0,527 | V |  |  | 0,527 |  |  |  |
| 19. | Автодорога (пер. Берендеевский) | 0,9040 | V |  |  | 0,904 |  |  |  |
| 20. | Автодорога (4-ый Плещеевский пер.) | 0,29 | V |  |  | 0,29 |  |  |  |
| 21. | Автодорога (ул. Зеленая) | 0,6250 | V |  |  |  | 0,625 |  |  |
| 22. | Автодорога (ул. Кошелевская) | 0,6 | V |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 23. | Автодорога (пер. Кривоколенный) | 0,654 | V |  | 0,654 |  |  |  |  |
| 24. | Автодорога (пер. Северный) | 0,287 | V |  |  | 0,287 |  |  |  |
| 25. | Автодорога (пер. Казаковский) | 0,372 | V |  |  | 0,372 |  |  |  |
| 26. | Автодорога (ул. Пионерская) | 0,46 | V |  |  |  | 0,46 |  |  |
| 27. | Автодорога (ул. Ямская) | 0,773 | V |  | 0,773 |  |  |  |  |
| 28. | Автодорога (1-й Веськовский проезд) | 0,2210 | V |  |  |  | 0,221 |  |  |
| 29. | Автодорога (ул. Даниловская) | 0,0834 | V |  |  |  | 0,0834 |  |  |
| 30. | Автодорога (ул. Борисоглебская) | 0,097 | V |  |  | 0,0970 |  |  |  |
| 31. | Автодорога (ул. Пролетарская) | 0,7970 | V |  |  | 0,797 |  |  |  |
| 32. | Автодорога (ул. Новый Быт) | 0,42 | V |  |  | 0,42 |  |  |  |
| 33. | Автодорога (ул. Подгорная) | 1,72 | IV | 1,72 |  |  |  |  |  |
| 34. | Автодорога (Разворотная площадка остановки "Застава") | 0,1 | V |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 35. | Автодорога (ул. Селитровская) | 1,17 | V |  |  | 1,17 |  |  |  |
| 36. | Автодорога (ул. разведчика Петрова) | 0,604 | IV | 0,604 |  |  |  |  |  |
| 37. | Автодорога (пер. Флотский) | 0,691 | V |  |  |  | 0,691 |  |  |
| 38. | Автодорога (ул. Речная) | 0,5 | V |  |  |  | 0,5 |  |  |
| 39. | Автодорога (ул. 2-ая Ямская) | 0,42 | V |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 40. | Автодорога (пер. Ветеринарный) | 1,02 | V |  |  | 1,02 |  |  |  |
| 41. | Автодорога (ул. Берендеевская) | 0,8 | V |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 42. | Автодорога (пер. Фабричный, пер. Школьный) | 0,18 | V |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 43. | Автодорога (ул. Депутатская) | 0,55 | V |  |  | 0,55 |  |  |  |
| 44. | Автодорога (ул.3-я Гражданская) | 0,482 | V |  |  | 0,482 |  |  |  |
| 45. | Автодорога (ул. Парковая) | 0,20 | V |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 46. | Автодорога (ул. Луговая) | 0,70 | V |  | 0,6 |  | 0,1 |  |  |
| 47. | Автодорога (Плановый проезд) | 0,26 | V |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 48. | Автодорога (ул. Лабазная) | 0,47 | V |  |  | 0,47 |  |  |  |
| 49. | Автодорога (пер. Совхозный) | 0,59 | V |  |  |  | 0,59 |  |  |
| 50. | Автодорога (ул. Южная 1-ый проезд, ул. Южная 2-ой, ул. Южная 3-ий проезд) | 0,6 | V |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 51. | Автодорога (ул. Кооперативная) | 1,3 | IV | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 52. | Автодорога (ул. Журавлева) | 1,9 | V |  |  | 1,9 |  |  |  |
| 53. | Автодорога (ул. Белинского) | 0,6 | V |  |  | 0,6 |  |  |  |
| 54. | Автодорога (ул. Воргушинская) | 0,634 | V |  |  | 0,634 |  |  |  |
| 55. | Автодорога (ул. Трудовая) | 0,57 | V |  |  | 0,57 |  |  |  |
| 56. | Автодорога (ул. Гоголя) | 0,29 | V |  |  |  | 0,29 |  |  |
| 57. | Автодорога (ул. Черниговская) | 0,827 | V |  |  | 0,827 |  |  |  |
| 58. | Автодорога (пер. Тайницкий) | 0,183 | V |  |  | 0,183 |  |  |  |
| 59. | Автодорога (ул. Новосельская) | 0,88 | V |  |  |  |  | 0,88 |  |
| 60. | Автодорога (ул. Трубежная) | 0,522 | V |  |  | 0,522 |  |  |  |
| 61. | Автодорога (ул. Восточная) | 0,35 | V |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 62. | Автодорога (2-ой Плещеевский пер.) | 0,28 | V |  |  | 0,28 |  |  |  |
| 63. | Автодорога (ул. Весенняя) | 0,416 | V |  |  |  | 0,416 |  |  |
| 64. | Автодорога (ул. Невского) | 0,535 | V |  |  |  | 0,535 |  |  |
| 65. | Автодорога (ул. Строителей) | 1,7 | IV | 1,7 |  |  |  |  |  |
| 66. | Автодорога (ул. 40 лет ВЛКСМ) | 0,5 | V |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 67. | Автодорога (пер. Лесной) | 0,24 | V |  |  | 0,24 |  |  |  |
| 68. | Автодорога (ул. Александровская) | 0,515 | V |  |  |  | 0,515 |  |  |
| 69. | Автодорога (ул. Маяковского) | 0,536 | IV | 0,536 |  |  |  |  |  |
| 70. | Автодорога (пер. Пришвина) | 0,635 | V |  |  |  | 0,625 |  |  |
| 71. | Автодорога (ул. Красный Текстильщик) | 0,915 | V |  |  | 0,915 |  |  |  |
| 72. | Автодорога (ул. Кузнечная) | 0,5 | V |  | 0,5 |  |  |  |  |
| 73. | Автодорога (ул. Заводская) | 1,055 | V |  |  | 1,055 |  |  |  |
| 74. | Автодорога (ул. Правая Набережная) | 2,372 | V |  | 2,372 |  |  |  |  |
| 75. | Автодорога (ул. Большая Протечная) | 0,54 | V |  | 0,54 |  |  |  |  |
| 76. | Автодорога (ул. Московская) | 0,405 | V |  | 0,405 |  |  |  |  |
| 77. | Автодорога (ул. Полевая) | 0,7 | V |  |  | 0,7 |  |  |  |
| 78. | Автодорога (ул. Проездная) | 0,58 | V |  | 0,58 |  |  |  |  |
| 79. | Автодорога (ул. Пришвина) | 1,0 | V |  | 0,6 | 0,4 |  |  |  |
| 80. | Автодорога (ул. Валовое кольцо) | 1,25 | V |  | 1,25 |  |  |  |  |
| 81. | Автодорога (ул. Казаковская) | 0,54 | V |  |  | 0,54 |  |  |  |
| 82. | Автодорога (ул. Сокольская) | 1,0 | V |  | 0,6 | 0,4 |  |  |  |
| 83. | Автодорога (ул. Володарского) | 0,25 | V |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 84. | Автодорога (пер. Музейный) | 0,19 | V |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 85. | Автодорога (ул. 2-я Гражданская) | 0,53 | V |  |  | 0,53 |  |  |  |
| 86. | Автодорога (пер. Почтовый) | 0,83 | V |  |  | 0,83 |  |  |  |
| 87. | Автодорога (пер. Призывной) | 1,95 | V |  | 1,95 |  |  |  |  |
| 88. | Автодорога (ул. Новая) | 1,516 | V |  | 1,516 |  |  |  |  |
| 89. | Автодорога (ул. 4-я Ямская) | 0,45 | V |  |  |  | 0,45 |  |  |
| 90. | Автодорога (ул. Первомайская) | 0,85 | V |  |  | 0,85 |  |  |  |
| 91. | Автодорога (пер. 2-й Сокольский) | 0,2 | V |  |  |  | 0,2 |  |  |
| 92. | Автодорога (ул. Каретная) | 0,7 | V |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 93. | Автодорога (ул. 3-я Ямская) | 035 | V |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 94. | Автодорога (ул. Нагорная, 1-ый Нагорный проезд, 2-ой Нагорный проезд, 3-ий Нагорный проезд) | 0,52 | V |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 95. | Автодорога (пер. Пионерский, пер. Пионерский, 1-ый проезд; пер. Пионерский, 2-ой проезд; пер. Пионерский, 3-ий проезд) | 0,935 | V |  |  | 0,935 |  |  |  |
| 96. | Автодорога (ул. Найдышева, 1-ый проезд, ул. Найдышева, 2-ой проезд) | 0,615 | V |  |  | 0,615 |  |  |  |
| 97. | Автодорога (Первый Галев проезд) |  | V |  |  |  | 0,244 |  |  |
| 98. | Автодорога (проезд 2-й Веськовский) | 0,25 | V |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 99. | Автодорога (Второй Галев проезд) | 0,2464 | V |  |  |  | 0,2464 |  |  |
| 100. | Автодорога (Третий Галев проезд) | 0,248 | V |  |  |  | 0,248 |  |  |
| 101. | Автодорога (пос. Брембольский) | 1,2833 | V |  |  | 0,4 | 0,8833 |  |  |
| 102. | Автодорога (ул. Вокзальная) | 0,66 | V |  |  | 0,66 |  |  |  |
| 103. | Автодорога (пер. Горицкий) | 0,18 | V |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 104. | Автодорога (пер. Грачковский) | 0,4 | V |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 105. | Автодорога (пер. Дорожный) | 0,1661 | V |  |  | 0,1661 |  |  |  |
| 106. | Автодорога (ул. Дорожная) | 0,7 | V |  |  |  | 0,7 |  |  |
| 107. | Автодорога (ул. Железнодорожная) | 0,6 | V |  |  |  | 0,6 |  |  |
| 108. | Автодорога (пер. Западный) | 0,1 | V |  |  |  | 0,1 |  |  |
| 109. | Автодорога (ул. Калининская) | 1,0854 | V |  |  |  | 1,0854 |  |  |
| 110. | Автодорога (ул. Комитетская) | 0,453 | V |  |  | 0,453 |  |  |  |
| 111. | Автодорога (ул. Коммунальная) | 0,9291 | V |  |  | 0,9291 |  |  |  |
| 112. | Автодорога (ул. Комсомольская) | 3,138 | V |  | 3,138 |  |  |  |  |
| 113. | Автодорога (ул. Конная) | 0,25 | V |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 114. | Автодорога (пер. Красноармейский) | 0,27 | V |  |  | 0,27 |  |  |  |
| 115. | Автодорога (пер. Красноэховский) | 0,4 | V |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 116. | Автодорога (ул. Красноэховская) | 0,4 | V |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 117. | Автодорога (ул. Кузнецова) | 1,08 | IV |  | 1,08 |  |  |  |  |
| 118. | Автодорога (ул. Левая Набережная) | 2,26 | V |  | 2,26 |  |  |  |  |
| 119. | Автодорога (ул. Магистральная) | 3,25 | IV | 3,25 |  |  |  |  |  |
| 120. | Автодорога (пер. Майский) | 0,35 | V |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 121. | Автодорога (ул. Мауринская) | 0,525 | V |  |  |  | 0,525 |  |  |
| 122. | Автодорога (пл. Менделеева) | 0,478 | V |  | 0,478 |  |  |  |  |
| 123. | Автодорога (ул. Менделеева) | 1,2 | IV | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 124. | Автодорога (ул. Нагорная Крестьянка) | 0,3 | V |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 125. | Автодорога (ул. Найдышева) | 0,94 | V |  |  | 0,94 |  |  |  |
| 126. | Автодорога (пер. Неглинный) | 0,22 | V |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 127. | Автодорога (пер. Некрасова) | 0,11 | V |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 128. | Автодорога (ул. Некрасова) | 0,49 | V |  |  | 0,49 |  |  |  |
| 129. | Автодорога (пер. Овражный) | 0,3 | V |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 130. | Автодорога (ул. Овражная) | 0,175 | V |  |  |  | 0,175 |  |  |
| 131. | Автодорога (ул. Озерная) | 1,515 | V |  | 1,515 |  |  |  |  |
| 132. | Автодорога (ул. Октябрьская) | 1,4 | IV | 1,4 |  |  |  |  |  |
| 133. | Автодорога (пер. Оптимистов) | 0,26 | V |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 134. | Автодорога (ул. Плещеевская) | 2,0 | IV |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 135. | Автодорога (ул. Пушкина) | 0,55 | IV |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 136. | Автодорога (ул. Пыряева) | 0,785 | V |  |  |  | 0,785 |  |  |
| 137. | Автодорога (ул. Республиканская) | 0,827 | V |  |  |  | 0,827 |  |  |
| 138. | Автодорога (пер. Родниковый) | 0,336 | V |  |  |  | 0,336 |  |  |
| 139. | Автодорога (пер. Ручейный) | 0,29 | V |  |  |  | 0,29 |  |  |
| 140. | Автодорога (пер. Рябиновый, пер. Харитонова, пер. Дальний) | 0,75 | V |  |  |  | 0,75 |  |  |
| 141. | Автодорога (ул. Садовая) | 0,37 | V |  |  | 0,37 |  |  |  |
| 142. | Автодорога (ул. Светлая) | 0,26 | V |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 143. | Автодорога (ул. Свободы) | 3,95 | IV | 3,95 |  |  |  |  |  |
| 144. | Автодорога (пер. Сокольский) | 0,604 | V |  |  |  | 0,604 |  |  |
| 145. | Автодорога (пер. Строительный, пер. Малоозерный) | 0,4 | V |  |  |  | 0,4 |  |  |
| 146. | Автодорога (ул. Тихая) | 0,3 | V |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 147. | Автодорога (пер. Троицкий) | 0,18 | V |  |  | 0,18 |  |  |  |
| 148. | Автодорога (пер. Усадебный) | 0,364 | V |  |  |  | 0,364 |  |  |
| 149. | Автодорога (пер. Федоровский) | 0,4 | V |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 150. | Автодорога (пер. Чернореченский) | 0,17 | V |  |  | 0,17 |  |  |  |
| 151. | Автодорога (пер. Ямской) | 0,26 | V |  |  | 0,26 |  |  |  |
| 152. | Автодорога (ул. Вторая Южная) | 0,25 | V |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 153. | Автодорога (ул. Большая Крестьянка) | 0,3 | V |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 154. | Автодорога (ул. Гражданская) | 0,325 | V |  |  | 0,325 |  |  |  |
| 155. | Автодорога (пл. Комсомольская) | 0,9 | V |  |  | 0,9 |  |  |  |
| 156. | Автодорога (ул. Кошкина) | 1,1673 | V |  | 1,1673 |  |  |  |  |
| 157. | Автодорога (ул. Малая Крестьянка) | 0,25 | V |  | 0,25 |  |  |  |  |
| 158. | Автодорога (ул. Малая Протечная) | 0,4 | V |  |  | 0,4 |  |  |  |
| 159. | Автодорога (ул. Молодежная) | 1,2 | V |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 160. | Автодорога (пер. Новомирский) | 0,462 | V |  |  | 0,462 |  |  |  |
| 161. | Автодорога (ул. Ново-Плещеевская) | 1,03 | V |  |  | 1,03 |  |  |  |
| 162. | Автодорога (пер. Соловеновский) | 0,646 | V |  |  |  | 0,646 |  |  |
| 163. | Автодорога (пер. Старо-Борисоглебский) | 0,11 | V |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 164. | Автодорога (мкр. Чкаловский) | 1,84 | V |  | 1,84 |  |  |  |  |
| 165. | Автодорога (пер. Южный) | 0,5 | V |  |  | 0,5 |  |  |  |
| 166. | Автодорога (ул. Южная) | 0,8 | V |  |  | 0,8 |  |  |  |
| 167. | Автодорога (ул. 1-ая Ямская, ул. 5-ая Ямская) | 1,6778 | V |  |  |  | 1,6778 |  |  |
| 168. | Автодорога (пер. Володарского) | 0,155 | V |  |  |  | 0,155 |  |  |
| 169. | Дорога от ул. Фалелеевской до границы ПМР | 0,5774 | V |  |  |  |  | 0,5774 |  |
| 170. | Подъездная дорога от ул. Магистральной до ул. Фалелеевской в районе д.2 | 0,652 | V |  |  |  |  | 0,652 |  |
| 171. | Подъездная дорога от ул. Магистральной до д.36 по ул. Магистральной | 0,621 | V |  |  |  |  | 0,621 |  |
| 172. | Дорожный проезд от пос. Молодежного до пересечения с подъездной дорогой от ул. Магистральной до д.36 по ул. Магистральной | 0,175 | V |  |  |  |  | 0,175 |  |
| 173. | Подъездная дорога от ул. Магистральной к д.18А по ул. Магистральной | 0,183 | V |  |  |  |  | 0,183 |  |
| 174. | Подъездная дорога от ул. Магистральной к д.21 по ул. Магистральной | 0,224 | V |  |  |  |  | 0,224 |  |
| 175. | Подъездная дорога от ул. Магистральной к д.7, 9, 15, 17, 19 по ул. Магистральной | 0,334 | V |  |  |  |  | 0,334 |  |
| 176. | Подъездная дорога от ул. Магистральной к д.10г по ул. Магистральной | 0,513 | V |  |  |  |  | 0,513 |  |
| 177. | Подъездная дорога от ул. Магистральной к д.2б по ул. Магистральной | 0,292 | V |  |  |  |  | 0,292 |  |
| 178. | Подъездная дорога от ул. Свободы к д.122 по ул. Свободы | 0,525 | V |  |  |  |  | 0,525 |  |
| 179. | Дорога от ул. Воргушинской до границы ПМР | 0,941 | V |  |  |  |  | 0,941 |  |
| 180. | Дорожный проезд от ул. Речной до пл. Комсомольская в районе д.8 | 0,425 | V |  |  |  |  | 0,425 |  |
| 181. | Дорога от ул. Речной в районе д,1 до границы ПМР | 0,818 | V |  |  |  |  | 0,818 |  |
| 182. | Дорожный проезд от ул. Берендеевской в районе д.26 до ул. Красный текстильщик | 0,367 | V |  |  |  |  | 0,367 |  |
| 183. | Дорожный проезд от ул. Пушкина в районе д.24 до ул.40 лет ВЛКСМ | 0,293 | V |  |  | 0,293 |  |  |  |
| 184. | Подъездная дорога от ул. Пушкина до ПМК-11 | 0,246 | V |  |  | 0,246 |  |  |  |
| 185. | Подъездная дорога от ул. Вокзальная к д.1 по ул. Вокзальная | 0,192 | V |  |  |  |  | 0,192 |  |
| 186. | Дорожный проезд от ул. Свободы в районе д.74 к пер. Берендеевскому | 0,292 | V |  |  |  |  | 0,292 |  |
| 187. | Дорожный проезд от ул. Пролетарская в районе д.25 к пл. Комсомольской | 0,119 | V |  |  |  |  | 0,119 |  |
| 188. | Дорожный проезд от ул. Пролетарская в районе д.40а до ул. Свободы | 0,245 | V |  |  |  |  | 0,245 |  |
| 189. | Подъездная дорога от ул. Свободы в районе д.46 к д.16 ул. Красный текстильщик | 0,083 | V |  |  |  | 0,083 |  |  |
| 190. | Подъездная дорога от ул. Свободы к д.48 ул. Свободы | 0,06 | V |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 191. | Дорожный проезд от ул. Маяковского в районе д.1 до ул. Менделеева в районе д.8 | 0,685 | V |  |  |  | 0,345 | 0,34 |  |
| 192. | Подъездная дорога от ул. Маяковского до д.3 ул. Маяковского | 0,169 | V |  |  |  | 0,169 |  |  |
| 193. | Подъездная дорога от ул. Маяковского до д.9 ул. Маяковского | 0,045 | V |  |  |  | 0,045 |  |  |
| 194. | Подъездная дорога от ул. Маяковского до д.11 ул. Маяковского | 0,046 | V |  |  |  | 0,046 |  |  |
| 195. | Подъездная дорога от ул. Маяковского до д.13,17 ул. Маяковского | 0,049 | V |  |  |  | 0,049 |  |  |
| 196. | Подъездная дорога от ул. Маяковского до д.19 ул. Маяковского | 0,023 | V |  |  |  | 0,023 |  |  |
| 197. | Подъездная дорога от ул. Менделеева к школе № 6 | 0,07 | V |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 198. | Подъездная дорога от ул. Менделеева к д.14 ул. Менделеева | 0,047 | V |  |  |  | 0,047 |  |  |
| 199. | Подъездная дорога от ул.50 лет Комсомола к д.20 ул. Менделеева | 0,13 | V |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 200. | Подъездная дорога от ул.50 лет Комсомола к д.21 ул.50 лет Комсомола | 0,141 | V |  |  |  | 0,141 |  |  |
| 201. | Подъездная дорога от ул.50 лет Комсомола к д.13 ул. Маяковского | 0,455 | V |  |  |  | 0,455 |  |  |
| 202. | Подъездная дорога от д.17 ул.50 лет Комсомола к д.15 ул. Маяковского | 0,106 | V |  |  |  | 0,106 |  |  |
| 203. | Подъездная дорога от ул.50 лет Комсомола до ЦТП-1 | 0,137 | V |  |  |  | 0,137 |  |  |
| 204. | Дорожный проезд от ул.50 лет Комсомола в районе д.20 до ул. Менделеева в районе д.40А | 0,247 | V |  |  |  | 0,247 |  |  |
| 205. | Дорожный проезд от ул.50 лет Комсомола в районе д.16 до д.42 ул. Менделеева | 0,587 | V |  |  |  | 0,587 |  |  |
| 206. | Дорожный проезд от ул. Кооперативной в районе д.62А до ул. Менделеева в районе д.44 | 1,133 | V |  |  |  | 1,133 |  |  |
| 207. | Подъездная дорога от ул. Строителей в районе д.31 до д.68а ул. Кооперативная | 0,202 | V |  |  |  | 0,202 |  |  |
| 208. | Подъездная дорога от ул. Строителей к д.43 ул. Строителей | 0,059 | V |  |  |  | 0,059 |  |  |
| 209. | Дорожный проезд от ул. Строителей в районе д.38 до ул. Октябрьской | 0,182 | V |  |  |  | 0,182 |  |  |
| 210. | Подъездная дорога от ул. Строителей в районе д.36 до школы № 4 | 0,141 | V |  |  |  | 0,141 |  |  |
| 211. | Дорожный проезд от ул. Строителей в районе д.30А к ул. Октябрьской | 0,38 | V |  |  |  | 0,38 |  |  |
| 212. | Подъездная дорога от ул. разведчика Петрова к д.6 ул. разведчика Петрова | 0,111 | V |  |  |  | 0,111 |  |  |
| 213. | Подъездная дорога от ул. Октябрьской к д.39а ул. Октябрьская | 0,135 | V |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 214. | Подъездная дорога от ул. Октябрьской в районе д.30 к ТП-102 | 0,154 | V |  |  |  | 0,154 |  |  |
| 215. | Подъездная дорога от ул. разведчика Петрова в районе д.1 к д.35 по ул. Октябрьской | 0,043 | V |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 216. | Подъездная дорога от ул. Брембольская к д.28 по ул. Брембольская | 0,038 | V |  |  |  | 0,038 |  |  |
| 217. | Подъездная дорога от ул. Кооперативная до д.14 ул. Кооперативная | 0,087 | V |  |  |  | 0,087 |  |  |
| 218. | Подъездная дорога от ул. Кооперативная к д.27 ул. Октябрьская | 0,057 | V |  |  |  | 0,057 |  |  |
| 219. | Подъездная дорога от ул. разведчика Петрова к д.31 ул. Октябрьская | 0,03 | V |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 220. | Дорожный проезд от д.4 по ул.50 лет Комсомола до д.16Б по ул.50 лет Комсомола | 0,117 | V |  |  |  | 0,117 |  |  |
| 221. | Автодорога (пл. Народная) | 2,719 | V |  | 2,719 |  |  |  |  |
| 222. | Дорожный проезд от д.96 по ул. Московская до д.120 по ул. Московская | 0,123 | V |  |  |  | 0,123 |  |  |
| 223. | Дорожный проезд от д.72 по ул. Московская до пересечения с пер. Федоровским вблизи д.13 | 0,143 | V |  |  |  | 0,143 |  |  |
| 224. | Дорожный проезд от д.64 по ул. Московская до пересечения с пер. Федоровским вблизи д.55 | 0,135 | V |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 225. | Дорожный проезд от д.56 по ул. Московская до пересечения с пер. Федоровским вблизи д.9 | 0,135 | V |  |  |  | 0,135 |  |  |
| 226. | Дорожный проезд от д.48 по ул. Московская до пересечения с пер. Федоровским, вблизи д.46 микрорайона Чкаловский | 0,163 | V |  |  |  | 0,163 |  |  |
| 227. | Дорожный проезд от д.3 до д.6А микрорайон Чкаловский | 0,111 | V |  |  |  | 0,111 |  |  |
| 228. | Дорожный проезд от д.20 до д.26 по пер. Московскому | 0,118 | V |  |  |  | 0,118 |  |  |
| 229. | Дорожный проезд от д.43А (детсад) микрорайон Чкаловский до пересечения с пер. Федоровским, вблизи д.46 микрорайон Чкаловский | 0,31 | V |  |  |  | 0,31 |  |  |
| 230. | Дорожный проезд от д.28 до д.27Б (Гарнизонного офицерского клуба) микрорайон Чкаловский | 0,189 | V |  |  |  | 0,189 |  |  |
| 231. | Дорожный проезд от д.35А с северной стороны д.27Б (Гарнизонного офицерского клуба) микрорайон Чкаловский | 0,154 | V |  |  |  | 0,154 |  |  |
| 232. | Дорожный проезд от д.24 до д.35А микрорайон Чкаловский | 0,159 | V |  |  |  | 0,159 |  |  |
| 233. | Дорожный проезд от д.34 микрорайон Чкаловский до пересечения с пер. Федоровским вблизи д.46 микрорайон Чкаловский | 0,379 | V |  |  |  | 0,379 |  |  |
| 234. | Дорожный проезд от д.26 до д.40 микрорайон Чкаловский | 0,446 | V |  |  |  | 0,446 |  |  |
| 235. | Дорожный проезд от д.36 до д.39 микрорайон Чкаловский | 0,26 | V |  |  |  | 0,26 |  |  |
| 236. | Дорожный проезд от д.36 до Бани микрорайон Чкаловский | 0,146 | V |  |  |  | 0,146 |  |  |
| 237. | Дорожный проезд от Пруда микрорайон Чкаловский до пересечения с пер. Федоровским, вблизи д.46А | 0,303 | V |  |  |  | 0,303 |  |  |
| 238. | Дорожный проезд от д.49 микрорайон Чкаловский до пересечения с пер. Федоровским вблизи д.9 | 0,124 | V |  |  |  | 0,124 |  |  |
| 239. | Дорожный проезд от д.49 до д.52 микрорайон Чкаловский | 0,195 | V |  |  |  | 0,195 |  |  |
| 240. | Дорожный проезд от д.27 микрорайон Чкаловский вдоль забора воинской части до ул. Подгорная | 0,377 | V |  |  |  | 0,377 |  |  |
| 241. | Дорожный проезд от д.35В микрорайон Чкаловский до ул. Подгорная | 0,353 | V |  |  |  | 0,353 |  |  |
| 242. | Дорожный проезд от д.122 по ул. Московская вдоль гаражного кооператива до пересечения с границей Переславского муниципального района | 0,898 | V |  |  |  | 0,898 |  |  |
| 243. | Дорожный проезд от гаражного кооператива до пересечения с дорогой вблизи д.53 (школа №2) микрорайон Чкаловский | 0,068 | V |  |  |  | 0,068 |  |  |
| 244. | Дорожный проезд от д.25 микрорайон Чкаловский вдоль забора воинской части до пересечения с дорогой вблизи гаражного кооператива | 0,411 | V |  |  |  | 0,411 |  |  |
| 245. | Дорожный проезд от д.143 по ул. Московская вдоль границы Переславского муниципального района до участка 122 по ул. Московская | 0,243 | V |  |  |  | 0,243 |  |  |
| 246. | Дорожный проезд от д.1 по ул. Ямская до д.115 пос. Сельхозтехника | 0,256 | V |  |  |  | 0,256 |  |  |
| 247. | Дорожный проезд от д.5 до д.3 по ул. Ямская | 0,095 | V |  |  |  | 0,095 |  |  |
| 248. | Дорожный проезд от д.3 до д.9 по ул. Ямская | 0,23 | V |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 249. | Дорожный проезд от д.5 по ул. Ямская до д.117 (детский сад) по ул. Московская | 0,118 | V |  |  |  | 0,118 |  |  |
| 250. | Дорожный проезд от д.10А Брембольский поселок до пересечения с ул. Свободы вблизи д.61 (школа-интернат №4) | 0,311 | V |  |  |  | 0,311 |  |  |
| 251. | Дорожный проезд от д.36А Брембольский поселок до пересечения с ул. Свободы вблизи д.69 | 0,375 | V |  |  |  | 0,375 |  |  |
| 252. | Дорожный проезд от д.31 до д.69 по ул. Полевой | 0,063 | V |  |  |  | 0,063 |  |  |
| 253. | Дорожный проезд вблизи д.10 по ул. Октябрьской | 0,199 | V |  |  |  | 0,199 |  |  |
| 254. | Дорожный проезд от д.5 до д.12 по ул. Октябрьской | 0,106 | V |  |  |  | 0,106 |  |  |
| 255. | Дорожный проезд от д.29 до д.37 по ул. Журавлева | 0,263 | V |  |  |  | 0,263 |  |  |
| 256. | Дорожный проезд от д.31 до д.35 по ул. Журавлева | 0,078 | V |  |  |  | 0,078 |  |  |
| 257. | Дорожный проезд от д.35 по ул. Большая Крестьянка до пересечения с ул. Дорожной, вблизи д.1 по ул. Луговая | 0,173 | V |  |  |  |  | 0,173 |  |
| 258. | Дорожный проезд от д.3 по ул. Луговой до пересечения с ул. Республиканская вблизи д.16 | 0,467 | V |  |  |  |  | 0,467 |  |
| 259. | Автомобильная стоянка по ул. Садовая вблизи д.6 | 0,133 | V |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 260. | Автомобильная стоянка по ул. Советская вблизи д.2 | 0,133 | V |  |  | 0,133 |  |  |  |
| 261. | Автомобильная стоянка площадь Народная вблизи д.8 | 0,456 | V |  |  | 0,456 |  |  |  |
| 262. | Автомобильная стоянка по ул. Кооперативная вблизи д.62 (ЗАГС) | 0,215 | V |  |  | 0,215 |  |  |  |
| 263. | Автомобильная стоянка площадь Менделеева вблизи д.4 (КЦ "Славич") | 0,803 | V |  |  | 0,803 |  |  |  |
| 264. | Автомобильная стоянка по ул. Менделеева вблизи д.25 (м-н "Авоська") | 0,86 | V |  |  | 0,86 |  |  |  |
| 265. | Автомобильная стоянка по ул. Магистральная вблизи д.24 (Проходная ОАО "Компания "Славич") | 1,807 | V |  |  | 1,807 |  |  |  |
| 266. | Автомобильная стоянка по ул. Магистральная вблизи д.18А (конечная остановка автобуса) | 0,91 | V |  |  | 0,91 |  |  |  |
| 267. | Автомобильная стоянка по ул. Менделеева вблизи д.47 (Проходная ОАО "Компания "Славич") | 0,79 | V |  |  | 0,79 |  |  |  |
|  | Всего: | 145,6908 |  | 16,36 | 31,2873 | 47,1982 | 41,4899 | 9,3554 | 0,00 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации города Переславля-Залесского

Автомобильный парк транспортных средств города Переславля-Залесского (с учетом Переславского муниципального района) характеризуется наличием легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Основную долю – более 80% – составляют легковые пассажирские автомобили. За последние 3 года наблюдается тенденция увеличения количества транспортных средств – в среднем на 2% ежегодно.

Таблица 5

| Структура транспортных средств города Переславля-Залесского* |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |  |
| Количество автомобильных транспортных средств - всего, ед.: | 25553 | 23616 | 22893 | 23511 | 23806 |  |  |
| - грузовые автомобили | 4062 | 4568 | 3640 | 3635 | 3679 |  |  |
| - автобусы | 325 | 318 | 359 | 363 | 387 |  |  |
| - легковые пассажирские автомобили | 21166 | 18730 | 18894 | 19513 | 19740 |  |  |
| * С учетом Переславского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |

Владельцами более 90% всех автомобильных транспортных средств является население.

Таблица 6

| Структура владения транспортными средствами по правам собственности в городе Переславле-Залесском* |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| Количество автомобильных транспортных средств - всего, ед.: | 25553 | 23616 | 22893 | 23511 | 23806 |  |
| - индивидуальные владельцы | 21589 | 20077 | 20217 | 21424 | – |  |
| - организации | 3964 | 3539 | 2676 | 2087 | 393** |  |
| * С учетом Переславского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| ** Без учета субъектов малого предпринимательства |  |  |  |  |  |  |

Хранение легковых автомобилей осуществляется на территории гаражных кооперативов, на открытых охраняемых стоянках и на придомовых территориях.

Большинству дворовых территорий требуется проведение работ по реконструкции в связи с увеличением количества автотранспортных средств и отсутствием парковочного пространства.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования,

включая анализ пассажиропотока

Передвижение по территории города Переславля-Залесского осуществляется с использованием личного транспорта, автомобильного общественного транспорта (автобусы), а также в пешем порядке.

В 2015 году объем пассажирских перевозок автомобильным общественным транспортом составил – 3 254 700 человек, в 2014 году – 4 011 550 человек.

Пассажирские перевозки автомобильным общественным транспортом осуществляются индивидуальными предпринимателями: ИП Шангина Е.А. и ИП Зуев А.В. Общее количество автобусов, которые обеспечивают перевозку пассажиров, составляет 16 ед.

Работа транспортных средств осуществляется в соответствии с расписанием движения автобусов на внутримуниципальных регулярных маршрутах городского сообщения.

2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары в асфальтобетонном и плиточном исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Также предусмотрены регулируемые пешеходные переходы. Всего на территории города Переславля-Залесского 87 пешеходных переходов.

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории города отсутствуют. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

Большинство улиц города Переславля-Залесского обустроены тротуарами.

Создание системы велосипедных дорожек не представляется возможным, в связи с исторически сложившейся стесненной капитальной застройкой улиц города, не позволяющей увеличить ширину проезжей части дороги и выполнить устройство велосипедных дорожек и пешеходных тротуаров для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

2.8. Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры для данных транспортных средств

Работы по содержанию дорог (ремонт дорог, очистка от снега, обработка дорог противогололедными материалами, сбор мусора с обочин дорог, ремонт и содержание остановочных пунктов) производятся силами подрядных организаций, определяемых по результатам аукционов. На момент составления программы данной организацией является МУП "Спектр".

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения. В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач. По итогам 2016 года на территории г. Переславля-Залесского зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие, это на 1 больше, чем за 2015 год. Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью, непрерывно обеспечивать системный подход к реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Таблица 7

Оценка дорожной ситуации по данным отдела ГИБДД МО МВД России

«Переславль-Залесский»

| № п/п | Параметры | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Количество аварий | 49 | 48 | 41 | 42 |

2.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также провоцирующих такое воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:

1) отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения;

2) отработавшие газы бензинового двигателя с непрерывно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загрязненности на дорогах;

3) углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты — фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся — озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей;

4) большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин;

5) при движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

Автотранспортные средства отечественного производства не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к еще большему возрастанию негативного воздействия на окружающую среду.

2.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского

Таблица 8

Технико-экономические показатели существующего состояния транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского по состоянию

на 01.01.2017 г.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние |
| --- | --- | --- |
| Протяженность дорог, в том числе: | км | 152,64 |
| - общего пользования местного значения | км | 145,69 |
| - общего пользования областного значения | км | 6,950 |
| - общего пользования федерального значения | км | - |

В Генеральном плане города Переславля-Залесского основной задачей при проектировании улично-дорожной сети г. Переславля-Залесского является создание единой устойчивой автодорожной сети города, которая обеспечит надежные транспортные связи для всех районов города между собой, с промышленными зонами, внешними автодорогами и объектами внешнего транспорта.

В данный момент транзит проходит через город. Для решения этой проблемы предлагается основной транзитный поток пустить по объездному пути.

В Генеральном плане города предусмотрена организация кольцевого движения для обхода исторического центра города. "Обходное кольцо" образовано следующими улицами: Дорожная, Гражданская, Трубежная, Найдышева, Борисоглебская, Кузнечная, Полевая, Красный Текстильщик и проектной улицей.

Во всех районах города Генеральным планом предусмотрено новое дорожное строительство и реконструкция существующих улиц и дорог. Дороги местного значения, разделение которых на транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные, возможно произвести только на стадии проекта планировки. Детальное решение реконструируемых и вновь строящихся улиц и дорог в красных линиях также возможно только на стадии проекта планировки.

Также, на расчетный срок в Генеральном плане предусмотрено преобразование исторического центра "Валовое кольцо" в пешеходную зону с возможностью проезда спецтехники. Осуществить подъезд через ул. Проездная, проходящую через всю пешеходную зону. А остальные улицы "Валового кольца" сделать пешеходными с возможностью проезда.

В Программе на 2017 год (таблица 11) Администрацией города предусмотрены мероприятия по строительству  автомобильной дороги  общего пользования местного значения по адресу: Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, которая идет от ул. Кардовского по ул. Дорожной и далее по восточной границе города по улице Красный Текстильщик до ул. Свободы.

2.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной системы города

Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2) Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения»;

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

6) Генеральный план города Переславля-Залесского, утвержденный решением городской Думы от 12.03.2009 № 26;

7) решение Переславль-Залесской городской Думы от 23.04.2009 № 57 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Переславль-Залесский на 2009-2020 годы».

Нормативно-правовая база необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры сформирована.

2.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт, в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета – 362 042,0 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 120 000,0 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 8 500,0 тыс. рублей.

Применение программно-целевого метода в развитии внутригородских автомобильных дорог общего пользования г. Переславля-Залесского позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутригородских автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Переславля-Залесского в ближайшие годы сохранится тенденция незначительного сокращения численности населения города, что будет соответствовать ситуации как в Ярославской области, так и в целом по России.

Экономическая деятельность города продолжит сохранять положительную динамку в основном за счет деятельности промышленных предприятий.

Приоритетные направления города Переславля-Залесского, определенные Генеральным планом и Стратегией социально-экономического развития, позволят создать благоприятные и комфортные условия жителям города.

3.2. Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не приведет к существенным изменениям. Основным видом транспорта остается автомобильный и общественный транспорт. Транспортная связь будет осуществляться общественным транспортом, личным транспортом и пешеходным сообщением.

3.4. Прогноз развития дорожной сети города

Основными направлениями развития дорожной сети города в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.6. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

На территории г. Переславля-Залесского на расчетный срок предполагается проживание 39464 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями пункта 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 300 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, суммарное количество автомобилей составит 11839 штук.

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты 6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Назначаем необходимое количество постов на СТО равное 59, расчетное количество колонок на АЗС – 10.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

В период действия Программы не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности, в связи с чем усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

Раздел 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

При рассмотрении принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры города Переславля-Залесского необходимо учитывать прогноз численности населения, прогноз социально-экономического и градостроительного развития, деловую активность на территории города.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса, помимо основных показателей социально-экономического развития, учитывались макроэкономические тенденции. Таким образом, были разработаны 2 сценария развития инфраструктуры.

Консервативный вариант развития предполагает инертное экономическое развитие. Строительство многоквартирных домов и застройка индивидуальными жилыми домами новых микрорайонов на территории города Переславля-Залесского будет осуществляться низкими или средними темпами. Численность постоянного населения города при этом предположительно останется на прежнем уровне, либо уменьшится за счет оттока населения.

В случае реализации данного варианта развития основными мероприятиями в области транспортной инфраструктуры будут:

– ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети;

– обновление технических средств регулирования дорожного движения.

Умеренно-оптимистичный вариант развития предполагает восстановление социально-экономического уровня жизни населения г. Переславля-Залесского до докризисного уровня, частичное увеличение доходной части бюджета города Переславля-Залесского, полную или частичную реализацию инвестиционных проектов до 2025 года. При этом произойдёт значительное улучшение демографической ситуации. Предполагается активное строительство новых микрорайонов и строительство многоквартирных домов.

Выбранный умеренно-оптимистичный вариант развития позволит реализовать  мероприятия в области транспортной инфраструктуры:

– строительство и реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры;

– устройство светофорных объектов;

– разработку комплексной схемы организации дорожного движения.

Раздел 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.1. Мероприятия по развитию сети дорог города

В целях повышения качественного уровня дорожной сети города, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы реализовать комплекс мероприятий по развитию дорог города Переславля-Залесского, улучшению качества дорог. К 2020 году планируется повысить категории дорог (дороги  V категории перевести в IV категорию и выше) с твердым асфальтовым покрытием.

Таблица 9

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории города Переславля-Залесского на 2016 – 2025 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГЦП «Сохранность автомобильных дорог г. Переславля-Залесского на 2016-2020 годы», утверждена постановлением Администрации г. Переславля-Залесского от 23.09.2015 № ПОС.03-1441/15 | 2016-2020гг | См. меро-приятия программы | Администрация г. Переславля-Залесского (МКУ «Многофункциональный цент развития города Переславля-Залесского») |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Характерной чертой бюджета города является его дотационность. Возможностей местного бюджета недостаточно, чтобы самостоятельно, полноценно и быстро решить проблему по развитию транспортной инфраструктуры. Успешное выполнение данной задачи возможно только при консолидации усилий всех уровней власти и привлечении инвестиций.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия программы на расчетный срок составляет 445 542,72 тыс. рублей.

Таблица 10

Финансирование по годам, тыс. руб.

| Годы реализации мероприятий | Источник финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства |
| 2017 | 125 000,0 | 25 000,0 | 100 000,0 | - | - |
| 2018 | 25 000,0 | 50 000,0 | 20 000,0 | - | - |
| 2019 | 99 100,0 | 99 100,0 | - | - | - |
| 2020 | 126 642,0 | 126 642,0 | - | - | - |
| 2021 | 61 300,0 | 61 300,0 | - | - | - |
| 2022-2025 | 8 500,0 |  |  |  | 8 500,0 |
| Итого: | 445 542,0 | 362 042,0 | 120 000,0 | - | 8 500,0 |

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры осуществляется ежегодно в течение срока реализации Программы и по окончании ее реализации. Критериями данной оценки эффективности являются степень достижения целевых показателей (индикаторов), а также степень достижения эффективности финансирования мероприятий Программы, установленных Методикой.

Оценка эффективности мероприятий осуществляется исполнителем Программы ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

– индекс результативности мероприятий (R);

– индекс финансирования (F);

  - Индекс результативности мероприятий (R):

Pj баз — базовое значение j-показателя на начало отчетного периода;

Pj факт — фактическое значение j-показателя на конец отчетного периода;

Pj план — плановое значение j-показателя на конец отчетного периода;

n – количество показателей;

kj – весовой коэффициент j-показателя i-подпрограммы (если таковой имеется).

  - Индекс финансирования (F):

Fфакт – фактическая сумма финансирования;

F план – плановая сумма финансирования.

  - Оценка эффективности мероприятий Программы:

| Значение показателя эффективности исполнения средств Программы (Rисп) | Эффективность исполнения средств Программы |
| --- | --- |
| Э ≥ 90% | высокорезультативная |
| 80% ≤ Э < 90% | среднерезультативная |
| Э < 80% | низкорезультативная |

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории

г. Переславля-Залесского

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Таблица 11

Мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции дорог

| № п/п | Мероприятия | Наименование, расположение объекта | Количество (ед. изм.) | График реализации мероприятий /тыс.руб./ |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2025 |  |
| 1. | Строительство | Автомобильная дорога общего пользования местного значения по адресу Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. Дорожная, в т.ч.: I этап – от примыкания ул. Кардовского до технологического съезда на ЛИТ; II этап— до ул. Красный Текстильщик, включая мост через реку Трубеж | 3,39 км (1,84 +1,55) | 125 000,00 ОБ- 100 000,0; ГБ – 25 000,0 | 25 000,00 ОБ- 20 000,0 ГБ- 5000,0 | - | - | - | - | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 2. | Установка светофорного объекта | На пересечении ул. Свободы и пер. Кривоколенного | 1 шт. | - | - | 1 300,0 | - | - | - | МКУ «Центр развития» |
| 3. | Установка светофорного объекта | На пересечении ул. Свободы и ул. ул. Магистральной | 1 шт. | - | - | 1 300,0 | - | - | - | МКУ «Центр развития» |
| 4. | Установка светофорного объекта | На пересечение ул. Московская и ул. Подгорная | 1 шт. | - | - | - | 1 300,0 | - | - | МКУ «Центр развития» |
| 5. | Установка светофорного объекта | На пересечение ул. Маяковского и ул. Урицкого | 1 шт. | - | - | - | - | 1 300,0 | - | МКУ «Центр развития» |
| 6. | Реконструкция | Автомобильной дороги по ул. Маяковского | 0,541 км. | - | - | - | 23 913,1 | - | - | МКУ «Центр развития» |
| 7. | Реконструкция | Участок автомобильной дороги от ул. Маяковского до ул. Строителей | 0,3125 км. | - | - | - | 45 429,62 | - | - | МКУ «Центр развития» |
| 8. | Строительство | Строительство улично-дорожной сети в рамках РЗТ (ул. Свободы, ул. Берендеевская; ул. Маловский сад, ул. Красный Текстильщик) | 4,8 км | - | - | 56 000,0 | 56 000,0 | 60 000,0 | - | МКУ «Центр развития» |
| 9. | Строительство | Автовокзал | Общая площадь 700,0 м2 | - | - | 40 500,0 | - | - | - | Администрация г.Переславля-Залесского |
| 10. | Строительство | Вертолетная площадка |  | - | - | - | - | - | 8 500,0 | Администрация г.Переславля-Залесского, инвесторы |
|  | Итого: | 445 542,72 |  | 125 000,0 | 25 000,0 | 99 100,0 | 126 642,72 | 61 300,0 | 8 500,0 |  |

В связи с наметившимися тенденциями по развитию транспортной инфраструктуры города Генеральный план города, утвержденный решением Переславль-Залесской городской Думы от 12 марта 2009 года № 26, требует соответствующей корректировки с одновременным отражением изменений в Правилах землепользования и застройки. Разработку проектов необходимо осуществить в 2017-2018 годах.

Последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры производится по мере необходимости с учетом объемов и источников финансирования предусмотренных мероприятий.